

[image: image1.png]



עיריית עפולה

אגף שפ"ע 
מכרז פומבי
מס' 01/21
לביצוע אחזקה שנתית לסימון, תמרור מעקות, והתקני בטיחות  

בתחומי העיר עפולה

מועד אחרון להגשה : 10/03/2021
עד השעה 12:00

תכולת חוברת המכרז:
	נספח
	

	א'
	הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז

	א' 1
	פרטי המציע

	א' 2
	מידע בדבר ניסיון קודם של המציע 


	א' 3
	תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

	א' 4
	תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין

	א' 5
	נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)

	א' 6
	הצהרת המציע

	ב'
	תיאור העבודות

	ב' 1
	מפרט טכני מיוחד

	ב' 2
	עבודות חפירה / סימון

	ב' 3
	מפרט טכני לקבלנים לביצוע עבודות חפירה בעפולה

	ב' 4
	נהלי עבודה

	ג' 
	חוזה

	ד' 1 
	אישור עריכת ביטוחים

	ד' 2

	ערבות לחוזה(ערבות ביצוע)

	ה'
	בטיחות כללי

	ו'
	מחירון

	ז'
	הצעת המציע


1. הוראות כלליות 
1. הזמנה להציע הצעות
עיריית עפולה ("העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה לביצוע עבודות אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום השיפוט של עיריית עפולה, כמפורט במכרז זה על נספחיו, לרבות בחוזה על נספחיו המצורף למכרז.
2. רקע


העירייה מעוניינת להתקשר עם קבלן ראשי לביצוע עבודות אחזקה שנתית לסימון, תמרור מעקות, והתקני בטיחות בתחומי העיר עפולה, שיכללו בין היתר: סימון כבישים, התקנה ואחזקת תמרורים, התקנה ואחזקת מעקות בטיחות, התקנה ואחזקת שלטי רחוב, צביעת תמרורים, מעקות בטיחות, שלטי רחוב ועמודי תאורה  (לעיל ולהלן: "העבודות" / "השירותים").
2.1. הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי, וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות. בנוסף (אך לא רק), יהיה הזוכה אחראי על נושאי בטיחות העבודות, ועל מלוא התיאום בין עובדיו השונים שיועסקו מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, זאת מבלי לגרוע מאחריותו כאמור, ויבצע את התפקידים, המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצורף למכרז זה. הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות ולהוראות העירייה.
2.2. העירייה תזמין את העבודות הדרושות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצרכיה, תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי, ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין וצווי התחלת עבודה שיימסרו לזוכה . כמו כן רשאית העירייה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה, לפי ראות עיניה. 

2.3. לזוכה לא תהיה כלפי העירייה כל טענה  מכל מין וסוג שהיא, לרבות תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד לביצוע על ידו. הזוכה מצדו מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד, ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו,  והוא מודע לכך כי ייתכן ולא יועברו לביצועו עבודות כלל.
2.4. תמורת ביצוע העבודות שהוזמנו על-ידי העירייה בפועל מהזוכה, תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם למחיר שקבע הזוכה בהצעתו וכמפורט בחוזה המצורף למכרז.
2.5. יודגש, כי האמור לעיל אינו אלא הדגשה של נקודות מסוימות שהעירייה מצאה לנכון להביא בפרק זה, ואין בו כדי לגרוע מן האמור והמפורט בחוברת המכרז ונספחיה, לרבות החוזה ונספחיו.
3. לוח זמנים למכרז
3.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
	פעילות
	מועד

	מועד מפגש וסיור קבלנים
	17/02/2021 בשעה 14:00 במשרדי אגף שפ"ע 

	מועד אחרון לשאלות הבהרה
	24/02/2021בשעה 12:00

	מועד אחרון להגשת הצעות 
	10/03/2021בשעה 12:00

	תוקף ערבות הגשה למכרז
	10/06/2021


העירייה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז וכן באמצעי בו פורסם המכרז.
תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
4. כללי
4.1. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים במכרז זה לרבות בפרק זה להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו.
4.2. תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו ובאופן אישי בלבד. אין להגיש הצעה המשותפת למספר מציעים. קיום תנאי סף בתאגיד קשור למציע, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר, - לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
4.3. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים במכרז זה תיפסלנה.
4.4. על כל מציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה - שהם מאושרים על-ידי עו"ד כהעתק נאמן למקור. מציע שלא יצרף מסמך כאמור, ייחשב כלא צורף על-ידי המציע.
5. מעמד משפטי
5.1. המציע הינו יחיד או תאגיד רשום על פי חוק ברשם רשמי  בישראל. 
5.2. אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
· יש לצרף את פרטי המציע - בנוסח המצורף כנספח א'1 למכרז. 
6. ניסיון של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים כדלקמן:
6.1.
ניסיון - בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים רצופות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז זה, בביצוע העבודות נשוא המכרז (כהגדרתן בסעיף 2 לעיל), עבור לפחות רשות מקומית אחת לפחות ו/או עבור חברת נתיבי ישראל בע''מ (מע''צ), בהיקף של 300,000 ₪ לפחות לשנה.
לצורך הוכחת התנאי האמור, חובה על המציע לצרף להצעתו: 
·  דף "מידע בדבר ניסיון קודם של המציע", חתום על-ידי נציג הרשות, ביחס לעבודות שסופקו ע"י המציע לאותה רשות - בנוסח המצורף כנספח א'2 למכרז. 
· הסכמ/ים חתומים בין המציע לרשות לתקופה הנדרשת, ביחס לעבודות שסופקו ע"י המציע.
6.2.
רישיונות - בעל תעודת הסמכה להסדרת בטיחות התנועה ופקח תנועה  באתרי הסלילה של חב' נתיבי ישראל (מע"צ), משרד התחבורה, המכון לפריון העבודה.
6.3            בעל תעודת הסמכה של סמן צבע מורשה מרשות החברה הלאומית לדרכים בישראל.
· על המציע לצרף העתקים של התעודות כאשר הם מאושרים על ידי עו"ד כהעתק מתאים למקור, כפי שנדרש המציע ביחס לכל מסמך המצורף על-ידו במסגרת הצעתו במכרז זה.
7. מעמד המציע

7.1. יחיד-  יצרף תעודת זהות, ותעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

7.2. תאגיד – 
1. יצרף תעודת התאגדות, ותדפיס מעודכן (נסח חברה) נכון למועד הגשת ההצעות למכרז מרשם  התאגידים, לרבות רישום בעלי המניות במציע.

2. אישור מעו"ד בצירוף פרוטוקול - בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע, ולחייבו בחתימתם בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז זה.
8. עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים
8.1. אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.

8.2. אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.
8.3. תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 
· לשם הוכחת האמור לעיל יצורף להצעה תצהירים מאומתים על ידי עו"ד, בנוסחים המצורפים כנספחים א'3 ו- א'4 למכרז. 
9. תשלום עבור מסמכי המכרז
המציע יצרף להצעתו העתק קבלה על תשלום עבור המכרז.
הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור - תהיה העירייה רשאית לפסלה.
10. ערבות מכרז 

10.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות, על שם המציע בלבד, בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), שתהיה בתוקף לפחות עד ליום 10/06/2021, בנוסח המצורף כנספח א'5 למכרז, ובנוסח זה בלבד.  
10.2. במקרה והערבות ניתנת על ידי חברת ביטוח היא תהיה חתומה על ידי מורשה חתימה של חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן מטעמה.
10.3. לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.
10.4. יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות, על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה לזה המצורף למסמכי פניה זו.
10.5. נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע.
10.6.  העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופה נוספת, כפי שימצא לנכון. אי הארכת תוקף ערבות ההצעה, על אף בקשת העירייה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.
10.7. המציע יציין על עותק ההצעה אליה מצורפת הערבות המקורית – "מצורפת ערבות מקורית".
10.8. הצעה שלא צורפה אליה ערבות תפסל על הסף ולא תידון כלל.
11. דרישת פרטים מהמציע:

העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות ו/או לדרוש מהמציע לצורך אימות או השלמת או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או פרטים נוספים המפורטים בהצעתו וכן לפנות למציע לצורך השלמת מסמכים, לשביעות רצונה המלא, ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות, והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

12. השתתפות בסיור קבלנים
12.1. ההשתתפות בהליך זה והגשת הצעה תהיה מותנית בהשתתפות בסיור קבלנים שייערך ביום 17/02/2021 בשעה 14:00 יתקיים מפגש הבהרות מקום המפגש אגף שפ"ע , רחוב קהילת ציון 18  עפולה.
12.2. המציע יירשם אצל נציג העירייה , העירייה תשלח אל המציעים אשר נכחו בסיור הקבלנים, סיכום של סיור הקבלנים.
12.3. סיכום סיור הקבלנים ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי פניה זו.
מובהר כי, ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים חובה !
13. תשלום בגין עלות הפקת מסמכי המכרז
תשלום בסך 500 ₪ בגין תשלום בהפקת המכרז מהווה תנאי להשתתפות בו. לשם הוכחת התשלום, יש לצרף קבלה על שם המציע בגין התשלום כאמור .  

14. עיון במסמכי המכרז
14.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה באגף שפ"ע בכתובת רחוב קהילת ציון 18  עפולה. ו/או באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.afula.muni.il > שירות לתושב>מכרזים ודרושים.
15. הליך הבהרות
15.1. החל מיום פרסום פניה זו ועד ליום 24.02.2021 רשאי כל רוכש מכרז לפנות לעירייה בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת meital@afula.muni.il או באמצעות פקס' מס' 04-6401771 שנתקבל עליו אישור מסירה, ולהעלות הבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה. יש לוודא כי הפניה התקבלה בעירייה בטלפון /04-6484202
15.2. לעירייה קיים שיקול דעת מוחלט במתן התשובות. העירייה אינה מתחייבת להשיב לשאלות כל שהן, או לכל השאלות.
15.3. מסמך הבהרות- ישלח לכל רוכשי המכרז אשר השתתפו בסיור הקבלנים, מבלי לחשוף את תוכן הפניה ואת זהות הפונה. בעקבות הליך ההבהרות, יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.
15.4. מובהר כי, הסברים ותשובות שניתנו בעל פה במהלך הסיור ואשר לא הופצו בכתב אינם מהווים חלק ממסמכי ההליך, וכי אך ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.
15.5. מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
16. מבנה ההצעה
16.1. על המציע לצרף להצעת המחיר את המסמכים המפורטים בה. המציע יפרט את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק.
16.2. הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה וחתומה בנפרד מיתר מסמכי המכרז.
16.3. המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף, שאינו נדרש במפורש. העירייה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור, ואף רשאית העירייה לפסול הצעה בגין האמור. 
16.4. ההצעה תוגש בעברית. מסמכים שאינם בעברית– יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
16.5. ההצעה תוגש תוך ציון החלקים סודיים בה, אם ישנם כאלה.
17. הנחיות למילוי הצעת המחיר
17.1. המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו כאחוז הנחה בלבד ביחס למחירים הנקובים במחירון נספח ו' (להלן:"המחירון") במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך. אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.
17.2. הצעת המחיר תכלול את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעת המחיר, ויהוו את הבסיס ל הפחתה של  המחירים כמפורטים במחירון.
17.3. המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות במתן השירותים.
17.4. תשומת לב המציעים לכך שלתמורה החוזית תתווסף הצמדה למדד, בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה ההתקשרות, ועל המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.
18. הגשת ההצעה
18.1 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 10/03/2021 בשעה 12:00, ולהניחה בתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי העירייה, ברחוב יהושע חנקין 47 קומת כניסה במשרדי פניות הציבור (אצל הגב' זהבה עובדיה).
18.1. ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את התפרקותה. 
18.2. להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים. ההצעה תוגש על ידי הנחתה בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת (כגון שליחתה בדואר או במייל). מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה. 
18.3. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר לשולחה, למעט פתיחתה לצורך זיהוי בלבד.
18.4. כל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו. 
18.5. החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו, וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע. 
18.6. הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך, שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

18.7. למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויק/ים ו/או שאינו/ם אמיתי/ים, רשאית ,העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה,  שלא לקבל את הצעתו,  גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.
18.8. אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בכל אחת משתי חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה. 
18.9. הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
18.10. בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
19. קניין מסמכי המכרז:

19.1. הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה, הן של מחבר ועורך המכרז. המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה.
20. תוקף ההצעה
20.1. ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע הנ"ל תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
20.2. ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
21. דירוג ההצעות
21.1. המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת כנספח ז' למכרז.
21.2. ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף – תזכה במכרז, אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.
21.3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה העבודה בין מציעים  ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.
21.4. מובהר, כי למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר עם מספר הזוכים שייבחרו במכרז ו/או בקשר עם אופן חלוקת העבודות ביניהם.
21.5. לעירייה ו/או לועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולת האשראי וכיו"ב, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
22. חתימה על החוזה
22.1. כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה, יידרש הזוכה להמציא לעירייה, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות מ- 7 ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על קיום ביטוחים.
22.2. אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.
22.3. המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"צו התחלת עבודה" ובפגישת עבודה מסודרת לתחילת ביצוע העבודות אצל מנכ''ל העירייה או אצל המנהל, בתכנית עבודה ובהזמנת עבודה.היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו כאמור, במהלך 6 חודשים מיום סיום הליכי המכרז - יתבטל המכרז ותוצאותיו, ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז, בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
22.4. במידה והחליטה העירייה כי לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה לשביעות רצונה, תהא רשאית העירייה במשך 3 חודשים הראשונים מיום חתימת הזוכה על חוזה ההתקשרות, להודיע לקבלן הזוכה על ביטול ההסכם, ולהתקשר בהסכם עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני לאחר המציע שזכה, וזאת ללא צורך ביציאה למכרז חדש.
23. ביטוחים:
23.1. הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף כנספח ד' 1 ,למסמכי המכרז.
23.2.  הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה , באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.
24. ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

24.1. מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף כנספח ד' 2, למסמכי המכרז.
24.2. היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת, המציע מתחיב להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
25. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל. מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.
26. ביטול המכרז
העירייה תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.
בכבוד רב,

עיריית עפולה
נספח א' 1

פרטי המציע

	שם המציע
	

	כתובת המציע
	

	מספר טלפון
	

	מספר נייד
	

	מספר פקס
	

	כתובת דוא''ל (E-MAILׂ)
	


	פרטי איש קשר מטעם המציע

	שם איש הקשר

	תפקיד
	כתובת דוא"ל

	מס' טלפון

	מס' פקס'
	מס' טלפון נייד


מעמד המציע
צורת ההתאגדות של המציע         חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________
מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________
מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:
	שם
	ת.ז.
	תפקיד בתאגיד

	
	
	

	
	
	

	
	
	


נספח א' 2

מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

לכבוד

ועדת המכרזים 

עיריית עפולה

ג.א.נ.

הנדון: ביצוע עבודות אחזקה שנתית לסימון, תמרור מעקות, והתקני בטיחות  

בתחומי העיר עפולה

 מכרז מס 01/21
החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ (שם מלא) ע.מ. / ח.פ. ___________ (להלן: "המציע"), ביצע עבורנו כקבלן ראשי ____________________________________את השירות / שירותים הבאים :

	תקופת העבודות:
	החל מיום:___________
	

	
	ועד ליום  :___________
	

	היקף העבודות:
	
	

	העבודות
	היקף שנתי בש''ח



	סימון כבישים
	

	תמרור
	

	מעקות בטיחות
	

	שילוט רחובות
	


א. חוות דעת על ביצוע  השירותים שניתן ע"י המציע:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

פרטי נותן חוות הדעת:

	שם
	

	תפקיד
	

	טלפון
	

	שם הרשות
	


חתימה: ____________      תאריך :__________                     

נספח א' 3
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. שמספרה _________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:
שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני הח''מ מגיש את התצהיר בשם,__________________________ שמספרה  ___________ (להלן: "החברה" או "המציע"), בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך.
1. תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן – "החוק") וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה למכרז מספר 01/21 לביצוע עבודות אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר עפולה עבור עיריית עפולה (להלן: "המכרז") (להלן: "המכרז").
2. עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור 

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                    


 ___________________
        חותמת 




    חתימה
נספח א' 4

תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1976 -

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 01/21 , ח.פ. ______  (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן:

"בעל שליטה":
כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").

"בעל עניין":
כמשמעו בחוק החברות.

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל עניין
למציע (יש לסמן X במשבצת המתאימה) 

לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 , לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-

הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג - 31 באוקטובר    2002 , לפי  חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ
חוק ו/או הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה+חותמת

אישור

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________                    


 ___________________
        חותמת 




    חתימה
נספח א' 5  

 נוסח ערבות למכרז 

(ערבות השתתפות) 

	תאריך __________


לכבוד
עיריית עפולה
כתובת__________

הנדון: כתב ערבות מס' _________________

1. לבקשת _________________ (להלן – "הקבלן"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 75,000 (שבעים וחמש אלף) שקלים חדשים (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מס' 01/21 לביצוע עבודות אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר עפולה עבור עיריית עפולה .
2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.

3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 
4. ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  15/02/2021.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 10/03/2021 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה.


בכבוד רב, 










נספח א' 6 
הצהרת המציע
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם  ______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת, בקשר עם מכרז מספר 01/21  לביצוע עבודות אחזקה  שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר עפולה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. המציע הינו אישית - בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.
2. כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
3. ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, בחנתי את דרכי הגישה לאתר, את השטח המיועד לעבודה, את העבודות המתבצעות כיום בשטח ע"י קבלנים אחרים, את מקום המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
4. המציע  יש בכוחו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.

5. הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
6. הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

7. הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כח אדם, כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ''ו- 1996.

8. הנני מצהיר, כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת העירייה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכי ידועים לי/למציע כל המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות, כאמור, במלואן ובמועדן.
9. הנני מאשר, כי אני/נציג מטעם המציע השתתף בסיור הקבלנים.
10. אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע העירייה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן תתקבל, אני/המציע מתחייב לחתום על החוזה כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו,  לרבות עניין העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
11. הנני מצהיר כי, ידוע לי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העירייה, שמורה לה הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז. כן אני מצהיר, כי ידוע לי שלעירייה שמורה הזכות לבטל את המכרז ולא לבצע את העבודות כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
12. המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים), תשנ"א- 1991 ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 
13.  ידוע לי, כי בכל התקשרות עם העירייה בקשר למכרז זה, אהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל, והעירייה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהיא המתחייבת מהוראות הפקודה, מהתקנות ועפ"י כל דין בנושא הבטיחות. כמו כן ידוע לי/ למציע שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה, בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, תשי"ד- .1954 אי מילוי הוראות החוק, הינו עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.
14. אני מסכים שהצהרה זו תחשב כהרשאה לעירייה, או למי מטעמה, לפנות לכל רשות מרשויות המדינה, לקבלת אישור לנכונותה.
15. הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין. 
16. אני מסכים כי העירייה תעסיק עובדים מטעמה ו/או קבלן מטעמה לביצוע עבודות נשוא המכרז ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנושא. 
17. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם:__________  ___   תפקיד אצל המציע:___  __________          תאריך:_________

חתימה+חותמת:_____________

אישור
אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                                   
                      

 ___________________
        חותמת 




    חתימה
נספח ב' 
תיאור העבודות
1.  
כללי 

מסמך זה כולל את תיאור העבודה וכן מפרט ודרישות טכניות מיוחדות לביצוע עבודות וסימון כבישים תמרור מעקות בטיחות בעיר עפולה . 

כל האמור במפרט מיוחד זה, בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד-משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. 

בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר לכך את תשומת ליבו של המפקח. רואים את הקבלן כאילו בדק את כל המסמכים הנלווים לחוזה זה ומצאם מתאימים להגשת הצעתו.

1.1 הגדרות 

בכל מקום שבמסמכי חוזה/מכרז זה מופיעות המילים: 

(א) "העירייה" -
הכוונה היא: עיריית עפולה. 

(ב) מנהל מח' אחזקה -  הכוונה היא: מנהל מנהל תפעול – מר יעיש סויסה. 

(ג)   "המפקח" -
הכוונה היא המפקח באתר מטעם מנהל תפעול של עפולה. 

(ד) התקנים או "המפרט הכללי" 




הכוונה היא: למפרטים הכללים בהוצאת משרד 

הביטחון ו/או תקנים 934-935. 

(ה) "המפרט המיוחד" הכוונה היא: מסמך זה לרבות הנספחים. 

(ו)   "אתר העבודה" 
הכוונה היא: רחובות שונים בכל רחבי העיר עפולה 

1.2 קדימויות במסמכים 

במקרה של ספק, סתירה או אי התאמה בין המסמכים המפורטים להלן, מודגש בזה שהפירוש המחייב ייקבע על-פי "החלטת מנהל מנהל תפעול. 

2      . 
היקף העבודה


2.01 תאור כללי


העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה כוללות עבודות סימון רחובות וכבישים ומעקות 
            בטיחות בעיר עפולה.


העבודה כוללת את הפעילויות הבאות:

(I)  מחיקת צבע

(II)  צביעת כבישים

(III)  התקנת עיני חתול

(IV)  התקנת תמרורים

(V) התקנת אביזרי בטיחות נוספים 

(VI) עבודות השלמה שונות

2.02 מיקום אתרי העבודה

 הרחובות בהם יבוצעו העבודות והמיקום המדויק של העבודות בכל רחוב ורחוב  
 יוגדרו ויסומנו בסיור משותף שיערך באתרים בהשתתפות נציג הקבלן והמפקח לפני  
 תחילת ביצוע העבודה ברחוב.

2.03 תכניות לביצוע 

(I) העבודות ברחובות והקטעים יבוצעו על סמך תכנית ביצוע סכמתית בלבד שתכלול פרטים אופייניים והוראות ביצוע שתימסרנה על – ידי המפקח ו/או מנהל מחלקת אחזקה במהלך הביצוע ועל-פי הצורך. כהוראות ביצוע, יחשבו רק הנחיות שנרשמו ביומן העבודה.

3.
תחבורה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת מנהל מחלקת אחזקה ו/או על-פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה. באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר, ייעשה התשלום על חשבון הקבלן. במידה ותבוצע עבודה בשעות הלילה, כמפורט לעיל, ייעשה הדבר ללא שינוי במחירי היחידה.

במקרה בהם תופעל הכוונת תנועה ללא שוטרים בשכר, תפעיל רשות התמרור חברה אזרחית מוסמכת לאבטחת תנועה " מוסמך להסדרת תנועה באתרי סלילה" מטעם חב' האבטחה , יהיה נוכח באתר, כל עת העבודה. כל הקבלן להצטייד בעגלת חץ 
משך כל זמן ביצוע העבודה, תתאפשר גישה נוחה ובטוחה של והולכי הרגל לאתרים השונים, סביב אתר העבודה. באם יהיה צורך בסגירה מוחלטת של קטע מדרכה, על הקבלן לדאוג למעבר חליפי על-ידי גידור קטע מהכביש בצמוד למדרכה או בשיטה אחרת וזאת, בכפוף לתנאי הרשיון ודרישות הפיקוח.


להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, על הקבלן להציב שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. 


הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה 

במהלך כל תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות. 

חסימת קטעי כביש לתנועה תבוצע בעזרת גדרות הפרדה ניידים מסוג ניו-ג'רסי או ש"ע. 

סוג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם ובכפיפות להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר ע"י העירייה. 

על הקבלן יהא להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור שבכוונתו ליישם בשטח וכן לפרט בכתב את הכמויות המדויקות של הפריטים הבטיחותיים (שלטים, תמרורים וכו') שבכוונתו להציב באתר, בהתאם לסכימה זו. 

במקרה של עבודות לילה, הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבודה באופן שיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. מערכת התאורה תיבדק על-ידי המפקח באתר ורק לאחר קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה לדרישות הבטיחות, יותר להתחיל בעבודה. 

בנוסף לאמור לעיל, במקרה של עבודות לילה, חובה על הקבלן לנהוג על-פי הכללים הבאים: 

 להשתמש בתמרורים מחזירי אור מסוג HIGH INTENSUTY  רחוצים ונקיים. 

 להציב נצנצים על גבי החרוטים (קונוסים) המסמנים את תחומי אתר העבודה החסומים בפני התנועה. 

 לדאוג  להפעלה מכסימלית של תאורת כביש (אם קיימת כזו באתר העבודה). 

 להקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. 

 לדאוג שכל הכלים העוסקים בעבודות צביעה וסימון יצוידו בפנסים מיוחדים שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה. 

בנוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחזיק באתר תמרורים נוספים להחלפת התמרורים שבשימוש – לפחות אחד מכל סוג. 

במקרה של סגירת אתרי עבודה לשעות הלילה (גם ללא ביצוע עבודות בפועל), ייעשה שימוש בתמרור ובסימון המתואם לחשכה. 

המפקח רשאי להפסיק זמנית את עבודתו של הקבלן, בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים באמור לעיל, וזאת עד לתיקון הליקויים. 

אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני כנדרש לעיל, לביצוע העבודה, תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו כולל תאורה לעבודות לילה. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את כל העבודות וההוצאות, כמפורט לעיל.

3.1     הכוונת תנועה 

על הקבלן להציב, על חשבונו ובמשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה במספר שיידרש על-ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה. 

4.  
הוראות בטיחות 

מבלי לגרוע מן האמור במסמכי החוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:  


(I)  הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי  

   
 הבטיחות הנדרשים לפי החוק ולפי דרישת העירייה. 

(II)  על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות באופן שלמפעיל לא יהיה שדה  

ראיה חסום, שלגביו לא יוכל לראות ולהבחין בנעשה, ובאופן שתאפשרנה  

למפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה את סביבותיו כולל המרחב 

שלפניו, לצדדיו ומאחוריו.  
(III)  על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר חלקים 

 מסוכנים אחרים באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.  
(IV)  על מפעיל הכלי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש על פי החוק וניסיון מתאים 

 בהפעלת הכלי. 
(V)  כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור. 

(VI)  על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן 

 ביצוע העבודה.  
(VII)  כל הנוכחים והעובדים ילבשו בגדים עם מחזירי-אור במשך כל זמן  

 הימצאותם באתר. 
(VIII)  הקבלן ידאג להמצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.  
(IX) הקבלן ידאג להמצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכניים בכמות המתאימה.  

כל אביזרי הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. המפקח באתר רשאי לפסול כל ציוד שאינו עומד בדרישות הביטוח הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו מן האתר. כל ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד. 

5.  
תנאי ביצוע 
5.1 הקבלן המבצע 

(I)  הקבלן אשר יציע לבצע עבודה זו, יהיה בעל ניסיון מוכח של 3 שנים  

        בעבודות בעלות אופי דומה. 

(II)  הקבלן יבצע את מירב (70% לפחות) העבודה בעצמו או באמצעות כוח אדם וציוד העומדים לרשותו (ללא קבלני משנה). 
(III) הקבלן יהיה בעל משרד המצויד בטלפון, פקסימיליה ואמצעי לקשר ישיר עם העובדים באתר (כגון פלאפון, מכשיר קשר וכד'). במשרד תהיה נוכחות רצופה של מזכיר/ה במשך שעות העבודה המקובלות, לקבלת הודעות.
(IV) בשעות בהן משרדי הקבלן סגורים, יהיה הקבלן ו/או "מנהל העבודה" מטעמו מצויד פלאפון זמין בכל שעות היום.
5.2 תוקף החוזה

החוזה תקף בהתאם לתקופה המוגדרת במסמך א'. העירייה רשאית על-פי שיקול דעתה להאריכו לתקופה נוספת מעבר לתקופה הראשונה, כפי שמצוין בחוזה.

5.3 היקף העבודה

אין במכרז/חוזה זה משום התחייבות העירייה לביצוע עבודות בהיקף מוגדר או בהיקף כלשהו. היקף החוזה עלול להשתנות באופן מהותי ביותר וזאת בהתאם לצורכי העירייה. 

לקבלן לא תהיה כל תביעה נגד העירייה באם היקף החוזה יקטן באופן משמעותי או יגדל באופן משמעותי (במאות אחוזים).

אין במכרז/חוזה זה משום התחייבות העירייה להעברת עבודה כלשהי לביצוע הקבלן. העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להוציא מכרז לביצוע עבודות מסוימות גם אם הן זהות לעבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה.

לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעות בגין חוסר ביצוע עבודות עקב העדר תקציבים בעירייה או באם העירייה תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מכרז/חוזה נוסף כפי שפורט לעיל.

5.4 הודעה על עבודה

הודעה על עבודה תימסר למשרדו של הקבלן הודעה בטלפון או בפקסימיליה או בדואר. על הקבלן לגשת תוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה, למחלקת האחזקה בעירייה, לקבלת הזמנה/צו התחלת עבודה.

5.5 הזמנות עבודה/צו התחלת עבודה

לגבי כל עבודה בנפרד תימסר לקבלן לפני התחלת הביצוע, הזמנה/צו התחלת עבודה, אשר יגדיר בין היתר את מקום העבודה, תאור העבודה, היקפה הכספי ולוח הזמנים לביצועה.

5.6 לוח זמנים

                           לכל עבודה יוגדר בהזמנת העבודה/צו התחלת העבודה (סעיף 5.05) לוח זמנים לביצוע.

הספירה תתחיל 2 ימים (יומיים) מיום קבלת צו התחלת העבודה
5.7 מדידות

(I)  לפני תחילת העבודות, יבוצע על-ידי הקבלן תרשים (סקיצה) של המצב
  הקיים בכל האזורים המיועדים לטיפול ויוגש לפיקוח תרשים אשר יכלול
  את אורך, רוחב ושטח האזורים לביצוע, בציון כמויות העבודה למיניהן
  הנדרשות לביצוע.

התמורה עבור המדידות נכללת במחירי היחידה של פריטי התשלום האחרים ולא ישולם עבורה בנפרד. אופן ביצוע המדידות והסימונים וכן הציוד בו ישתמש הקבלן, יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי.

5.8 חישוב כמויות

חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי יערך ויחושב ע"י הקבלן. לחישוב יצורף תרשים המראה את כל השטחים שטופלו וחלוקתם. שלבי החישוב ואופן הגשתו ייעשו על-ידי הקבלן בהתאם להוראות והנחיות נציג העירייה. לא ביצע תרשים מדויק לשטח העבודה, לא תיבדקנה הכמויות ע"י הפיקוח.

5.9 הגשת חשבונות

חשבונות חלקיים יוגשו על-ידי הקבלן רק לאחר ביצוע המדידות הדרושות ובצירוף דפי חישוב הכמויות.

החשבון הסופי לכל עבודה יוגש על-ידי הקבלן לאחר הקבלה הסופית שתיערך בהשתתפות המפקח ולאחר קבלת אישור למסירת העבודה לעירייה, וזאת במסגרת סיור מסירה שיערך בהשתתפות הקבלן, הפיקוח ונציג העירייה ולאחר תיקון כל הליקויים שאותרו במסגרת סיור זה. החישובים השונים ואופן הצגתם חייבים לקבל את אישור נציג העירייה.

המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר השירותים ההנדסיים יבוצעו על-ידי הקבלן ועל חשבונו. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהן במחירי היחידה שלו.

5.10 סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתר העבודה

לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

(I) עודפי החומרים של הקבלן.

(II) פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.

(III) כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על-ידי המפקח.

(IV) כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת.

כל הפסולת הנ"ל תסולק על-ידי הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת והעודפים תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה.

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על-ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש העירייה, באתר העבודה ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הנו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. אתר פינוי הפסולת יהיה בהתאם להוראות המפקח. 
5.11 הכרת סוג העבודות ותנאי העבודה

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא מכיר את תנאי העבודות וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע העבודות.

הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את מסמכי החוזה, וכי יבצע את עבודתו על-פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מצהיר בזה הקבלן, כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה.

לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה. באם יתהווה מצב כזה, הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע אלטרנטיבה מאושרת לשביעות רצונו של המפקח.

על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת הוראות המפקח למציאות באתר, ולהתריע בכתב על כל אי התאמה מראש לפני ביצוע העבודה.

5.12 אחריות הקבלן לרכוש

על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת – קרקעיים כגון: חברת מט"ב, "בזק", חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה, אם והיכן קיימים בשטח מתקנים אלה.

העבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי ולכן על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר קיימים מתקנים שונים עיליים ותת – קרקעיים כגון: צנרת מים, ביוב, קווי תיעול, קווים וכבלים של מערכות טלפון, חשמל וטלוויזיה בכבלים, עצים ומבנים קיימום ו/או בבנייה. גילוי המתקנים התת – קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם, ייעשו בנוכחות בעלי המתקנים, ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל המבנים והמתקנים העיליים והתת – קרקעיים הקיימים ויתקן על חשבונו הוא, כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודותיו הוא. באם יתגלה מתקן המפריע למהלך ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן באופן מיידי למפקח, אשר יורה לו על אופן הטיפול בו. 

הקבלן מצהיר בזה, שבאם יגרם נזק כל שהוא לחי או לדומם באתר, כתוצאה מביצוע עבודותיו הוא, ישא באופן בלעדי בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות הנובעות מהנזק הנ"ל ומשחרר בכך את העירייה מאחריות כל שהיא בקשר לנזק האמור.

לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות והגורמים ועבור נקיטת האמצעיים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת – קרקעיים והעיליים וההוצאות עבור כל אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

5.13 סידור השטח בגמר העבודה

עם גמר כל עבודה ולפני קבלתה על-ידי מנהל מנהל תפעול, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו לעירייה.

הקבלן ימסור את האתר לעירייה במצב נקי ומסודר.

החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת סיור קבלת עבודה בשטח ואישורו על-ידי מנהל מחלקת אחזקה והמפקח.

תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
5.14 הובלה

במסגרת מכרז/חוזה זה, תחשב כל הובלה של ציוד, חומרים, פסולת כהכרחית. הנ"ל מתייחס להובלה לכל מרחק שהוא, הן בתחום האתר והן מחוצה לו, על-פי הוראת המפקח. מחיר ההובלה כלול במחירי היחידה השונים ובשום אופן לא ישולם בנפרד.

5.15 אחזקת והגנת האתר במשך ביצוע העבודה

הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד למסירה הסופית לידי העירייה. בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי על ההגנה ועל העבודה מפני נזקים שיגרמו עקב גשמים, שטפונות, רוח ונזקים שעלולים להיגרם על – ידי הציבור וכלי הרכב. כמו כן, על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק מיד כל לכלוך או פסולת שיהיו על הדרכים כתוצאה מעבודותיו.

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני הגורמים המפורטים לעיל. כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כך, יתוקן על-ידי הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו, ולשביעות רצון המפקח.

כל עבודות העזר להגנה כגון מחסומים לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

5.16 מניעת הפרעות ובטיחות המשתמשים באתר 

הקבלן ידאג, במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה, וכן כל סידורי ואמצעי אשר הקבלן חייב בו על-פי דין ו/או המפקח הורה עליו.

כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע את תנועתם החופשית של הקבלנים האחרים העובדים בשטח, ושל והלכי הרגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים. כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה על-ידי הקבלן, תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בנזקים או פגיעות שייגרמו לאנשים ציוד, מתקנים וכו', כתוצאה מפעילותו באתר.

על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראות המפקח והרשות המקומית ו/או המשטרה בדבר צירי התנועה, מקום ריכוזי ציוד, רכב וחומרים.

כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה על-ידי הקבלן, תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.

5.17 אישור שלבי העבודה

כל שלב משלבי העבודה, לרבות שלב המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני המשך העבודה, או לפני שיכוסה על-ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה, לכשיינתן לגבי שלב ביניים כלשהו, לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המשולם ו/או לכל חלק ממנה.

5.18 שימוש בחלקים מהעבודה לפני השלמתה

על הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו (או שטרם הושלמו, אולם המפקח מצאם ראויים לשימוש ללא גרימת נזק), תוך כדי תקופת הביצוע והוא ישתף פעולה עם מנהל מנהל תפעול והמפקח, ויעשה את כל הסידורים שידרשו כדי לאפשר השימוש הנ"ל.

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו ולא ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצדו.

5.19 ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע

ידוע לקבלן שסדר העדיפויות עשוי להיקבע ע"י המפקח, שרשאי לשנות את סדר הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא, כולל קביעת אורך הקטעים והשלבים עליהם יעבוד הקבלן וכן לוחות זמנים לביצוע העבודה עליו יהיה להתארגן בהתאם כולל אספקת חומרים.

כל האמור לעיל לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן וכל עילה להארכת מועד הביצוע.

5.20 התארגנות לקראת ביצוע

לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש את רשימת הציוד שבו יש בכוונתו להשתמש בביצוע העבודה לאישור מוקדם של המפקח. אין להתחיל בביצוע העבודה באתר לפני המצאות כל הציוד כאמור לעיל. המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של כל פריט ציוד אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי אינו מתאים לביצוע העבודה.

מודגש בזה, שעל הקבלן מוטלת האחריות להפעיל באתר ציוד תקין שלא יפגע באיכות החומרים ובטיב העבודה. כמו כן, עליו להבטיח שצוות העובדים יהיה צוות קבוע ובעל רמת מיומנות מקצועית נאותה. לא תורשה החלפת אנשים מהצוות או ציוד מהאתר ללא הסכמת המפקח.

המפקח רשאי לדרוש החלפתם של פריטי ציוד או אנשי צוות שעל-פי שיקול דעתו פוגעים באיכות העבודה ו/או מהווים סיכון בטיחותי.

לפני תחילת העבודה, תיערך פגישת עבודה מכינה בהשתתפות מנהל מנהל תפעול, המפקח, מהנדס הביצוע של הקבלן, הקבלן, מנהל העבודה האחראי, נציג המעבדה וגורמים נוספים אחרים הקשורים לעבודה לצורך קביעת אופן ושיטת ביצוע העבודה. כל הנושאים כגון: כוח – אדם, ציוד, נהלים וכדומה הקשורים לעבודה יסוכמו בכתב. סטייה ו/או שינוי מהמוסכם בפגישה זו, דורש את אישור המפקח בכתב.

5.21 מקורות אספקה

על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המפקח לכל המפעלים, הספקים ומקורות האספקה לחומרים השונים לאביזרים ולפרטי הציוד בהם יעשה שימוש במסגרת העבודה. לשם קבלת אישור זה, על הקבלן להמציא את המסמכים ותעודות הבדיקה המתאימות שיעידו על תכונות המוצר הנדון והתאמתו למפרט. מודגש בזאת, כי אישור זה הנו על תנאי בלבד והאישור הסופי יינתן רק לאחר בדיקת המוצר באתר.  

5.22 תעודות משלוח

כל חומר או פריט ציוד המסופק לאתר ילווה בתעודת משלוח מתאימה שתפרט את נתוניו, כמותו, מועד ההספקה, הספק וכדומה ואשר העתק ממנו יצורף ליומן העבודה.

5.23 קבלני משנה

על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב ממנהל מנהל תפעול, לגבי שיתוף או מסירת עבודות לקבלני משנה וזאת לאחר בדיקת והוכחת התאמתם ומיומנותם לעבודה אותה הם אמורים לבצע, כל זאת בכפוף לתנאי החוזה של העירייה.

5.24 מנהל עבודה אחראי

על הקבלן למנות מנהל עבודה אחראי בעל סמכויות מלאות מטעמו על כל אחד משלבי העבודה. המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט את כישוריו של מנהל העבודה. תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנה באישור כתוב של המפקח.

מודגש בזאת, כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה על-ידי המפקח. מנהל העבודה האחראי יהיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני משנה. 

לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי של מנהל עבודה אחראי. מנהל מחלקת אחזקה ו/או המפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה, באם לדעתם אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.

5.25 מזג אויר

לא יבוצעו עבודות בתנאי מזג אויר העלולים על פי דעת המפקח לפגוע בטיב החומרים או המוצר הסופי. וכן בתנאים העלולים לגרום לסכנות בטיחותיות כגון: גשם, אובך, סופות חול ועוד.

5.26 תיאום עם גורמים שונים

הקבלן יעביר את העבודה תוך תיאום לפעילויות הקיימות באתר העבודה וכן, בשיתוף עם קבלנים, מחלקות העירייה וגורמים אחרים שיעבדו במקום, כפי שיובא לידיעתו ע"י העירייה או המפקח.

5.27 שעות עבודה ועבודות בשעות חריגות

העבודות יבוצעו בכפוף להוראות העבודה של עיריית עפולה. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את הוראות קיום מועדי הביצוע, או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, העירייה, הרשות המוניציפאלית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת.

אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

5.28 מעמד המפקח מטעם המזמין 

כל האמור להלן, בא להשלים את האמור בתנאי החוזה, מבלי לגרוע מאותם סעיפים אשר אינם נוגדים את האמור להלן.

I. המפקח במקום הוא בא כוחם של העירייה ו/או מנהל מנהל תפעול ומתפקידו להשגיח ולהבטיח, כי העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ולמפרטים המקוריים וכן, להעיר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות חדשות. את תאריכי ומהות התכניות וההוראות הנוספות, ירשום המפקח ביומן העבודה. 

      המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ומחיקת כל עבודה אשר לא 
      בוצעה בהתאם לתכניות, המפרט או ההוראות האחרות ועל הקבלן למלא 
      דרישות אלה. ללא אישור המפקח, אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של 
      העבודה.

II. המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה וכמו כן, רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, בנוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים הקיימים.

III. המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה, או עבודה במקום מסוים, אם לפי דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות ו/או למפרט ו/או ע"פ הוראותיו.

IV. המפקח רשאי לדרוש הרחקה מיידית של עובד, אשר לדעתו אינו מתאים לעבודה.

V. המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.

VI. פעולות המפקח באתר יהיו בכפוף לאישורו ולהנחייתו של מנהל מחלקת אחזקה.

5.29 סעיפים חריגים

המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות בכתב הכמויות ושאין עבורן מחיר בחוזה, יבוצעו ע"י הקבלן ודורשות אישור מראש ע"י נציג העירייה. נציג העירייה יהיה הפוסק האחרון לגבי מחירים חריגים. בסיס המחירים יהיה מחירון "דקל" לענף הבניה (לא עבודות אחזקה) התקף בתקופת העבודה ובהנחה כללית של 20% על מחירי קבלן משנה. ללא שום תוספות כגון קבלן ראשי, נספחים, עלויות בניה או לפי אזורים. 

עבודות חריגות ייחשבו, רק עבודות שנרשמו ע"י המפקח ביומן העבודה, שינוהל ע"י הקבלן, עם פרוט כמות העבודה.

5.30 הזמנת עבודות מקבלני משנה ע"י המזמין באמצעות החוזה

ה"מנהל" רשאי להזמין עבודות שאינן ברשימת הכמויות, או להזמין עבודות ע"י קבלני משנה, או לספק חלקי עבודה מוכנים. במקרה זה, ישלם הקבלן לספקים או לקבלני המשנה לפי הוראות "המנהל", והעירייה תשלום לקבלן תוספת של 12% (עבור טיפול, מימון ורווח הקבלן). 

5.31 תכניות "AS MADE" 

לגבי העבודות שבוצעו על סמך תכניות ביצוע מפורטות, ימציא הקבלן בגמר העבודה סט תכניות, חתומות ע"י מודד מוסמך. המבטא את העבודה כפי שבוצעה.

לגבי העבודות שבוצעו על סמך תכניות סכמתיות ו/או הנחיות הפיקוח, ימציא הקבלן בגמר העבודה תרשים סכמתי, הנושא אישור של נציג מוסמך מטעמו, המבטא את העבודה כפי שבוצעה.

6. ציוד כח אדם ונוהלי ביצוע

6.1 סוגי ציוד

מודגש בזאת כי לצורך ביצוע העבודות השונות יעשה שימוש בכמויות ובסוגי ציוד ייעודיים בהתאם לנדרש במפרט ואשר אושרו ע"י המפקח.

על הקבלן לבצע טיפולים תקופתיים ושוטפים בציוד לצורך שמירה על תקינות פעולתו ומניעת תקלות בהתאם למפרטי ונוהלי יצרן הציוד.

לא תבוצע החלפה של פרטי ציוד או שינוי בכמותו ללא אישורו של המפקח.

6.2 ציוד חליפי

במקרה של תקלה בציוד המכני הכבד אשר תגרום להפסקת העבודה לפרק זמן העולה על 24 שעות, על הקבלן להביא לאתר ציוד חליפי מתאים (בהתאם לנובלים המפורטים בפסקה 5.20) אשר יאפשר את חידוש העבודה. בפגישת ההתארגנות הראשונה הקבלן יפרט את מקורות הציוד החליפי.
6.3 צוות עובדים

בכל שלב של העבודה יוחזק באתר צוות עובדים בכמות ובעל המיומנות כפי שנדרש במסמכי החוזה וכפי שסוכם בפגישת התיאום. במידה של אי המצאות הצוות הנ"ל באתר בשל סיבה כל שהיא תופסק הפעילות הנ"ל עד לנוכחות כל הצוות או לחילופין עד אשר יאושרו ע"י המפקח בכתב השינויים בצוות שברצון הקבלן לבצע.

6.4 אחסון הציוד ושמירתו 

כעקרון, לא תותר חניית ואחסנת ציוד וחומרים על השוליים או המדרכות, אלא באישורו המפורש של נציג העירייה או המפקח.

שטחי החניה ואחסנת הציוד יוגדרו ויוקצו ע"י העירייה בפגישת התיאום הראשונה.

בכל מקרה, מיד עם סיום העבודה ברחוב, על הקבלן להחזיר את השטחים הנ"ל למצבם המקורי. שמירת הציוד באתרי העבודה והאחסנה תתבצע באחריות הקבלן ועל חשבונו.

6.5 נוהלי ביצוע

סדרי ונוהלי הביצוע של העבודות השונות יהיו בהתאם לכל האמור במסמכי חוזה זה ובהתאם לסיכומים הכתובים אשר יערכו בפגישות התאום ובהזמנות העבודה.


7. 
בקרת איכות

7.01
 מבדקה

 
בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות ע"י מבדקה המאושרת אשר לצורך
                        מפרט זה הנה מכון התקנים, הטכניון או מבדקה אחרת שתאושר ע"י העירייה 
                        והמפקח.

            מודגש בזאת ליתר הבהרה כי כל מבדקה דורשת את אישור המפקח ומנהל 
                        מחלקת אחזקה והם שומרים לעצמם את הזכות לדרות את החלפתה ע"י הקבלן
                        במידה ולא תעמוד בדרישות העבודה כפי שהוגדרו במפרט וע"י המפקח.
7.1 סוג וכמות בדיקות הבקרה השוטפות



כמות וסוג בדיקות הבקרה השוטפת יהיה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד 
                        והמפרט הכללי.


             המפקח רשאי להוסיף בדיקות תקניות או להגדיל את כמות הבדיקות המוגדרות 
                       במפרט.

7.2 סוג וכמות הבדיקות המוקדמות

כמות וסוג הבדיקות המוקדמות לצורך אישור חומרים ומקורות האספקה יהיה בהתאם לדרישות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.
7.3 תשלום עבור הבדיקות

מודגש בזאת, כי עלות הבדיקות (בדיקות שוטפות + בדיקות מוקדמות), עד להיקף של 3% מהעלות הכוללת של העבודה, תהיה על חשבון הקבלן.

התשלום למבדקה יועבר ישירות ע"י העירייה כנגד חשבונות מתאימים תוך הפחתת סכום זה מחשבון הקבלן או ישולם ע"י הקבלן למעבדה הכל בהתאם להחלטת המפקח.

7.4 בדיקות חוזרות

מודגש בזאת, כי עלות של בדיקות חוזרות (חזרה על בדיקות שתוצאותיהן אינן עונות על דרישות המפרט) לא תחשב לצורך בדיקת מסגרת היקף העלות של 3% המפורט בסעיף 7.04. 

עלות הבדיקות החוזרות על חשבון הקבלן בלבד.

7.5 הזמנת הבדיקות וידווח על תוצאותיהן

הזמנת הבדיקות תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לדרישות המפרט ו/או עפ"י הנחיות המפקח.

דו"ח התוצאות יועבר ע"י המבדקה ישירות למפקח וכן יועברו העתקים לקבלן.

7.6 תיקון ליקויים

תיקון קטעי עבודה לקויים יבוצע בתוך שבוע ממועד קבלת ההודעה, בהתאם לנובלים המוגדרים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני השלמת כל התיקונים הדרושים בשלב קודם לשביעות רצון המפקח.

7.7 ניכויים בגין עבודה לקויה

ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למוגדר בסעיפים המותאמים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.

 

מטרת הניכוי הנה לפצות את העירייה על אספקת חומרים וביצוע עבודות שלא בהתאם לדרישות המפרט. הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת העבודה.


מנהל מחלקת אחזקה ראשי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות 
                        המפרט אשר לגביהן לא צוינו ניכויים במסמכי החוזה.

בכל מקרה שעל פי דרישות סעיף המפרט יש למחוק ולבצע מחדש קטע עבודה מסוים יבוצעו כל הפעולות הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו.
נספח ב' 1

מפרט טכני מיוחד

המהווה חלק בלתי ניפרד ממכרז / חוזה זה.

1. כללי  - תיאור העבודה


מכרז / חוזה זה מתייחס לביצוע  עבודות אחזקת סימון, תמרור מעקות ושלוט רחובות ברחבי העיר עפולה. 

העבודה כוללת: עבודות סימון כבישים ,התקנת תמרורים חדשים ,אחזקת תמרורים קיימים ,התקנת מעקות בטיחות חדשים ,אחזקת מעקות קיימים, התקנת שלטי רחוב חדשים ,אחזקת שלטי רחוב קיימים ,צביעת תמרורים, מעקות ,שלטי רחוב ,עמודי תאורה.

2.  היקף המפרט

המפרט הטכני לביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה מורכב מהמפרט הכללי לעבודות בנין הנזכר במסמך מס' 2 ברשימת המסמכים לעיל וכן ממפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרט הכללי כמפורט להלן:

מוקדמות 





  מס' 00   

מפרט כללי לעבודות עפר   



  מס' 01

מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר  

                מס' 02 

מפרט כללי לעבודות חשמל ותקשורת

                מס' 08 ,43

מפרט כללי לעבודות צביעה                                                      מס' 11

מפרט כללי לפיתוח האתר



  מס' 40

מפרט כללי לעבודות גידור                                                       מס' 44

מפרט כללי לסלילת כבישים


 
  מס' 51 

כל האמור במפרט מיוחד זה, בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל אותם אלא אם צוין הדבר במפרט או נובע באופן חד משמעי בניסוח דרישות המפרט המיוחד.  אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו / או  בכתב הכמויות ימצא ביטויה הנוסף במפרט מיוחד זה
01. סימון כבישים בצבע קונבנציונאלי חד רכיבי על בסיס אמולסיה אקרילית

01.01 כללי

מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מסעות אספלטיות בצבע חד מרכיבי על בסיס אמולסיה אקרילית. הסימון מיושם בהברשה או בריסוס. סימון פני המסעה כולל: קווי ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעברי חציה, צביעת אבני שפה וצורות סימון אחרות בהתאם לתכניות או להוראות העירייה או המפקח.

המפרט מתייחס לדרישות האיכות של: חומרי הסימון (צבעים וכדוריות זכוכית), שיטת הביצוע והעבודה המוגמרת באתר.

הסימון יבוצע באופן שהשטח הצבוע יהיה אחיד וגבולותיו חדים וברורים. הצורות והמידות של השטחים הצבועים יתאימו לתכניות ו/או להנחיות בפקודת התעבורה.

01.02 הגדרה

צבעים חד רכיבי ים על בסיס אמולסיה אקרילית לסימון מסעות אספלטיות ו/או משטחי בטון מורכבים מאמולסיה אקרילית, פיגמנטים מלאים ואינם מכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכבם.

גוון הצבע הנו לבן או צהוב. לגבי סימון אבני שפה, ייעשה שימוש גם בצבע בגוון אדום, שחור או כחול. את הצבעים הנ"ל מיישמים בריסוס, בהברשה ו/או באמצעות גליל.

1.3 חומרים

01.03.1 צבע
טיב ותכונות הצבע יהיו בהתאם לדרישות המופיעות במפרט של מע"צ
לצבעים חד רכיבי ים על בסיס אמולסיה אקרילית והמרוכזים בטבלה 1 שבנספח ב'. 

אין להוסיף לצבע ממיס אורגני כלשהו. במידת הצורך, ניתן לדלל את הצבע ב – 3% מים לכל היותר. יותר לשימוש רק צבע אשר אושר לשימוש בארץ ע"י המעבדה לחומרים ומחקר של מע"צ.

החומר יובא לאתר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. לכל מארז יהיה צמוד סימון של הספק, אשר יכיל גם את הפרטים הבאים:

1. התקן ו/או המפרט הבינלאומי שבדרישותיו עומד החומר.

2. נתוני היצרן.

3. תאריך הייצור.

4. התאמת החומר לריסוס ו/או הברשה.

5. הוראות שימוש מפורטות בחומר. 

01.03.2 כדוריות זכוכית

כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לדרישות התקן.




ASTM-D-2205-63 (DROP ON) II     TYPE  (T) או B CLASS  .B.S.6088 למשלוח 

                                   הכדוריות תצורף בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר תאשר את  ההתאמה 
                                   לדרישות הנ"ל. במקרה של שימוש בציוד ממוכן, יכיל ציוד זה מערכת 
                                   לריסוס בלחץ של כדוריות הזכוכית לתוך שכבת הצבע.

1.4 ציוד הצביעה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכל עבודות הצביעה במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצעו ע"י ריסוס (ציוד ממוכן). שימוש בציוד ידני יותר רק באזורים בהם אין גישה לציוד ממוכן. בכל מקרה, שימוש בציוד ידני טעון אישור כתוב של המפקח.

ציוד הצביעה (הן ציוד ידני כגון מברשת וגלילים והן ציוד ממוכן כגון מרססת) בו מתכוון הקבלן לבצע את העבודה, ימצא במצב תקין ויהיה נקי מצבע של עבודות קודמות. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי ותקינות הציוד שבכוונתו להשתמש. לציוד הממוכן יהיה התקן לריסוס והחדרת כדוריות זכוכית לשכבה מיד לאחר יישומה.

1.5 הכנת פני השטח לצביעה

הכנת פני השטח לצביעה תהייה בהתאם לנובלים וההנחיות המפורטים בפסקה 102, (ת"י 934) סעיפים א' עד ד' ולדרישות וההדגשים המפורטים בהמשך:

1. הכביש ינוקה יסודית מאבק, חול וגופים זרים אחרים באמצעות מטאטא מכני או אויר דחוס. שימוש במטאטא ידני טעון אישור המפקח.

2. ניקוי חומר מודבק, צבע ישן, שמן וכד' יבוצעו בהתאם למפורט בתקן.

3. שלב הניקוי מאבק וחול יעשה בצמוד ככל האפשר לשלב הצביעה ובשום מקרה לא יותר מאשר 24 שעות לפני הצביעה.

4. לפני אישור ניקיון הכביש ע"י המפקח לא רשאי הקבלן להתחיל בעבודת הצביעה.

5. יש לוודא כי פני השטח לפני הצביעה יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים ו/או רטובים.

6. על שכבה אספלטית חדשה, תבוצע הצביעה לאחר המתנה של שבועיים לפחות מיום הסלילה.

7. במידה ובאזור הביצוע ישנם בורות, סדקים וכד' הדורשים תיקון יושלם התיקון לפני תחילת עבודות הצביעה.

1.6 צביעה

01.06.1 יישום הצבע

הצביעה תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 104 (ת"י 9349. כמו כן,
יקפיד הקבלן על ההדגשים וההנחיות הבאות:

1. צורות ומידות הסימנים יהיו בהתאם לתכניות או הנחיות המפקח או הנחיות המופיעות ב"רשומות, 2501 ו – 2502 מינואר 1970 (עפ"י סדר הקדימויות הנ"ל).

2. ביצוע הצביעה יעשה בציוד, בחומרים ועפ"י הנהלים המאושרים.

3. לפני תחילת הצביעה, יכיל ציוד הצביעה הממוכן, בנוכחות המפקח, מחוץ לאתר העבודה.

4. לפני הצביעה, יש לבצע סימון מוקדם של מיקום וצורת הסימונים עפ"י תכניות או ההנחיות שתימסרנה לקבלן ע"י העירייה או המפקח. סימון זה חייב לא להראות כלל לאחר גמר הצביעה.

5. הביצוע יהיה מדויק ותואם את התוכניות וההנחיות. כל סטייה וטעות של הקבלן מהמיקום המדויק תחייב מחיקה של הסימון השגוי באופן שלא יראה כלל. מחיקת הסימון כמוגדר במפרט. לא ביצע הקבלן את המחיקה תוך 48 שעות, תהיה העירייה רשאית לבצע את המחיקה ולנכות את ההוצאות מחשבון הקבלן.

6. במקרה של סימון במיקום שהסימון עדיין נראה, יש להקפיד שהסימן החדש יחפוף במלואו את הסימון הקיים.

01.06.02 תנאי מזג האוויר

אין ליישם צבע כאשר טמפ' האוויר מתחת ל – 10 מעלות צלסיוס או מעל 40 
 עלות צלסיוס. יש למדוד ולרשום את טמפ' האוויר בזמן הצביעה כל שעה.



01.06.3 כמויות



כמויות החומרים יהיו בהתאם לת"י וההנחיות והדגשים המפורסמים להלן:

1. בעת צביעה בריסוס (התזה), תהיה כמות הצבע 0.5-0.6 ליטר ל – 1 ליטר מ"ר של הסימון. (העובי הרטוב יהיה 500-600 מקרון).

2. בעת צביעה במברשת או גליל, כמות הצבע המינימלית תהיה ½ ליטר צבע ל – 1 מ"ר של הסימנים (עובי רטוב של 500 מקרון).

3. בצביעה ידנית אין לצבוע בבת אחת יותר מחצי מ"ר.

4. כשהאגרט בפני המיסעה בולט 2 מ"מ או יותר, או כאשר יש צורך במילוי גומות קטנות, תהיה כמות הצבע ¾ ליטר ל – 1 מ"ר של הסימון לפחות (עובי רטוב של 750 מקרון).

5. מיד לאחר יישום הצבע ובעודו רטוב, יש לפזר כדוריות זכוכית מחזירות אור, בכמות של 200-250 גרם ל – 1 מ"ר צבוע.

6. יש לפתוח את הכביש לתנועה לאחר ייבוש מלא של שכבת הצבע שנבדק באמצעות בדיקת גלגל לפי ת"י 935. זמן זה יהיה לכל היותר 10 דקות.



01.06.4 הגנה על צבע טרי



סימונים טריים יוגנו על ידי חרוטים (קונוסים). הצבת החרוטים, הסרתם 
ופתיחת הקטע לתנועה תבוצענה בהתאם לנהלים המפורטים בתקן והוראות המפקח.

01.06.5 מחיקת סימני צבע קיימים

אין למחוק סימנים קיימים על – ידי כיסוי בצבע חדש. הסרת הסימנים קיימים ולא תקינים תבוצע בהתאם למפורט בתקן.

01.06.06 צביעה חוזרת

אם שימת הצבע או השכבה המוגמרת אינה מניחה את דעת המפקח, הוא רשאי להורות על צביעה חוזרת וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר מ – 24 שעות אחרי ביצוע השכבה שנפסלה.

לא תשולם כל תוספת בגין השכבה הנוספת.

01.07 השכבה המוגמרת

פני השטחים הצבועים יהיו אחידים וגבולות השטחים חייבים להיות חזקים וברורים ללא נזילה והתזה לשטחים הסמוכים.

01.08 בקרת איכות



בקרת האיכות מתייחסת ל – 2 שלבים נפרדים:

01.08.1 בדיקות מוקדמות

לפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון לבדיקות מעבדה מוקדמות, אשר יבוצעו על חשבון הקבלן. באם לא יעמוד המדגם בבדיקות המפורטות בתקן, יפסל החומר כולו (גם אם היינו בעל תו תקן).

01.08.2 בדיקות במהלך הביצוע

בדיקות הבקרה שיבוצעו במהלך הביצוע הן:

1. כמות הצבע למ"ר (או עובי השכבה).

2. כמות כדוריות הזכוכית למ"ר.

3. זמן ייבוש.

נוהל ביצוע הבדיקות יהיה בהתאם למפורט בתקנים.



01.09 חובות רישום

במהלך העבודה רושמים ביומן מיוחד את מקום הצביעה, תאריך ושעות העבודה, 

כמויות חומרים בהם נעשה שימוש ופרטים של החומרים, טמפ' האוויר בזמן העבודה, הערות לגבי מצב המיסעה לפני העבודה וכן כל פרט נוסף בהתאם לדרישות המפרט והמפקח.

01.10 קנסות וניכויים

01.10.1 ליקוי בבדיקות מוקדמות – במקרה של ליקוי בבדיקות מוקדמות יפסל 
              הצבע והקבלן יידרש להחליפו.

01.10.2 ליקוי בכמות הצבע – במקרה של ליקוי בכמות הצבע, ינוכו 2% ממחיר 
              היחידה לקטע הלקוי, לכל 100 מיקרון חריגה מהתחום (פחות או יותר). 
              במקרה של חריגה העולה על 200 מיקרון, ייפסל הקטע.

01.10.3 ליקוי בכמות כדוריות הזכוכית – במקרה של ליקוי בכמות הכדוריות 
              (פחות או יותר), ינוכו 2% ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל 30 
              גרם/מ"ר חריגה מהתחום. במקרה של חריגה העולה על 60 גרם, ייפסל
              הקטע.

01.11 מדידה לתשלום 

אופן המדידה לתשלום: 

במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה – בתלות בסוג הסימון, כמפורט בכתב הכמויות.

סימונים אשר להם אין סעיף מיוחד בכתב הכמויות, יימדדו במ"ר של שטח צבוע.

התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה ועבודות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.

02. סימון כבישים בצבע פלסטי אקרילי דו רכיבי

02.01 כללי

מפרט זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות, בצבעים פלסטיים אקריליים דו רכיבים מהירי ייבוש המכילים כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכב בגוון צהוב ו/או לבן, המיושמים בשיטת הריסוס, ההברשה או הגלילה ולאחר ייבושם הכימי המהיר המתרחש תוך 20-30 דקות, יוצרים שטחי סימון הדבוקים היטב למיסעה, ונראים היטב בלילה.

סימון פני המיסעה כולל: קווי ניתוב, קווי הפרדה, קווי עצירה, פסים במעברי חציה, צביעת אבני שפה וצורות סימון אחרות בהתאם לתכניות או להוראות העירייה או המפקח.

המפרט מתייחס לדרישות האיכות של: חומרי הסימון (צבעים וכדוריות זכוכית), שיטת הביצוע והעבודה המוגמרת באתר.

02.02 הגדרה 

צבעי סימון פלסטיים אקריליים דו רכיביים מורכבים ממרכבי אחד (A) המכיל תערובת שרפים ומונומריים אקריליים או תערובת שרפים פולימריים ומונומריים אקריליים, מלאנים, פיגמנטים, חומרי עזר וכדוריות זכוכית מחזירות אור (כ – 20% מהרכבם), ומרכיב שני (B) אשר הינו פרוקסיד אורגני אבקתי או נוזלי. שני מרכיבי הצבעים מעורבבים לפני יישומם בכביש ביחס A/B שנע בין 85/15 ל – 98/2. את הצבעים הדו רכיביים הנ"ל יש ליישם בתוך פרק הזמן המוגדר כ"זמן חיים" של תערובת הרכיבים A+B. 

02.02.1 "זמן החיים" בצבעים דו רכיביים

"זמן החיים" של תערובת המרכיבים A+B מוגדר כפרק הזמן העובר מתחילת ערבוב המרכיבים זה עם זה ועד למצב בו צמיגות התערובת גבוהה ולא ניתן ליישמה בהברשה ו/או ריסוס. זמן החיים הינו פונקציה של טמפ' הסביבה וכמות וסוג מרכיב B בתערובת.

02.02.2 צבעים מטיפוס נוזל מוצק (LS) ומטיפוס נוזל נוזל (LL)

צבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל מוצק צבעים שמרכיבם השני (B) אבקתי מוצק (יחס ערבוב A/B = 98/2). צבעים אלה בעלי צמיגות גבוהה יחסית ומיושמים בהברשה. סוג זה מיועד בעיקר לסימון צמתים. צבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל נוזל הנם צבעים ששני מרכיביהם נוזל (ביחס A/B = 85/15). הצבעים בצמיגות המתאימה לריסוס.

02.03 חומרים

02.03.1 צבע

טיב ותכונות הצבע יהיו בהתאם לדרישות המופיעות במפרט הטכני של מע"צ לצבעים פלסטיים אקריליים דו רכיביים והמרוכזים בטבלה מס' 1 שבנספח ב'. יותר לשימוש רק צבע אשר אושר לשימוש בארץ ע"י המעבדה לחומרים ומחקר של מע"צ.

החומר התרמופלסטי יובא לאתר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. לכל מארז יהיה צמוד סימן של הספק, אשר יכיל גם את הפרטים הבאים: 

1. התקן ו/או המפרט הבינלאומי שבדרישותיו עומד החומר.

2. נתוני היצרן.

3. תאריך/ייצור.

4. התאמת החומר לריסוס ו/או לשיחול.

5. הוראות שימוש מפורטות בחומר.

02.03.1 כדוריות זכוכית

כדוריות זכוכית אשר יסופקו לאתר יתאימו לדרישות תקן – 

(DROP-ON) II TYPE (T) ASTM-D-2205-63 או B CLASS BS6088 למשלוח הכדוריות תצורף תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת אשר תאשר את ההתאמה לדרישות הנ"ל. 

02.04 ציוד הצביעה

ציוד הצביעה בו מתכוון הקבלן לבצע את העבודה, יימצא במצב תקין ויהיה נקי מצבע של עבודות קודמות. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני שקיבל את אישור הפיקוח לסוגי ותקינות הציוד שבכוונתו להשתמש.

הציוד הממוכן ליישום צבעים פלסטיים אקריליים דו רכיביים יכלול את המרכיבים הבאים: 

1. שני מכלי אחסון נפרדים למרכיבים A ו – B. 

2. מערכת למינון יחסי וערבול של שני המרכיבים.

3. התקן לפיזור כדוריות זכוכית.

02.05 הכנת פני השטח לצביעה

הכנת פני השטח לצביעה תהיה בהתאם לנהלים וההנחיות המפורטים בפסקה 102, (ת"י 934) סעיפים (א) עד (ד) ולדרישות וההדגשים המפורטים בהמשך:

1. הכביש ינוקה יסודית מאבק, חול וגופים זרים באמצעות מטאטא מכני או אויר דחוס שימוש במטאטא ידני טעון אישור המפקח.

2. ניקוי חומר מודבק, צבע ישן, שמן וכד' יבוצעו בהתאם למפורט בתקן.

3. שלב ניקוי מאבק וחול יעשה בצמוד ככל האפשר לשלב הצביעה ובשום מקרה לא יותר מאשר 24 שעות לפני הצביעה.

4. לפני אישור ניקיון הכביש ע"י המפקח לא רשאי הקבלן להתחיל בעבודת הצביעה.

5. יש לוודא כי פני השטח לפני הצביעה יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים ו/או רטובים.

6. על שכבה אספלטית חדשה, תבוצע הצביעה לאחר המתנה של שבועיים לפחות מיום הסלילה.

7. במידה ובאזור הביצוע ישנם בורות, סדקים וכד' הדורשים תיקון, יושלם התיקון לפי תחילת עבודות הצביעה.

02.06 צביעה
הצביעה תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בחוזה, והנחיות היצרן. כמו 
כן יקפיד הקבלן על ההדגשים וההנחיות הבאות:

1. שימוש בצבע שבאריזה סגורה ומקורית.

2. צורות ומידות הסימנים יהיו בהתאם לתכניות או הנחיות המפקח או הנחיות המופיעות ב"רשומות" 2501 ו – 2502 מינואר 1970 (עפ"י סדר הקדימויות הנ"ל).

3. ביצוע הצביעה יעשה בציוד, בחומרים ועפ"י הנהלים המאושרים.

4. לפני תחילת הצביעה, יכיל ציוד הצביעה הממוכן, בנוכחות המפקח, מחוץ לאתר העבודה.

5. לפני הצביעה, יש לבצע סימון מוקדם של מיקום וצורת הסימונים עפ"י תכניות או ההנחיות שתימסרנה לקבלן ע"י העירייה או המפקח. סימון זה חייב לא להראות כלל לאחר גמר הצביעה.

6. הביצוע יהיה מדויק ותאום את התכניות וההנחיות. כל סטיה וטעות של הקבלן מהמיקום המדויק תחייב מחיקה של הסימון השגוי באופן שלא יראה כלל. מחיקת הסימון כמוגדר במפרט. לא ביצע הקבלן את המחיקה תוך 48 שעות, תהיה העירייה רשאית לבצע את המחיקה ולנכות את ההוצאות מחשבון הקבלן.

7. במקרה של סימון במיקום שהסימון עדיין נראה יש להקפיד שהסימן החדש יחפוף במלואו את הסימון הקיים.

02.06.2 תנאי מזג האוויר

אין ליישם צבע כאשר טמפ' האוויר מתחת ל – 10 מעלות צלסיוס או מעל 36 מעלות צלסיוס ובלחות יחסית גבוהה מ – 85%. יש למדוד ולרשום את טמפ' האוויר בזמן הצביעה כל שעה.

02.06.3 כמויות




כמויות החומרים יהיו כדלקמן:

1. בצבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל נוזל (LL) המיושמים בריסוס, תהיה הכמות המינימלית 1.2 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי מינימלי של 1.5 מ"מ.

2. בצבעים דו רכיביים מטיפוס נוזל מוצק (LS) המיושמים בהברשה, תהיה הכמות המינימלית 3 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי מינימלי של 2.0 מ"מ.

3. מיד לאחר יישום הצבע, יש לרסס עליו כדוריות זכוכית מחזירות אור, בכמות של 250-300 גרם ל – 1 מ"ר (מלבד מעברי חציה).

4. יש לפתוח את הכביש לתנועה לאחר ייבוש מלא של שכבת הצבע (כמוגדר בת"י 935), אולם בכל מקרה לא יותר מ – 20 דקות לאחר גמר הצביעה לצבעים מטיפוס נוזל נוזל ו – 30 דקות לצבעים מטיפוס נוזק מוצק. בדיקת הייבוש תבוצע באמצעות גלגל לפי ת"י 935. 

02.06.4 הגנה על צבע טרי

סימונים טריים יוגנו על ידי חרוטים (קונוסים), הצבת החרוטים, הסרתם 
ופתיחת הקטע לתנועה, תבוצענה בהתאם לנהלים המפורטים בתקן והוראות המפקח.



02.06.5 מחיקת סימני צבע קיימים



אין למחוק סימנים קיימים על ידי כיסוי בצבע חדש. הסרת סימנים 
קיימים ולא תקינים תבוצע בהתאם למפורט בתקן.



02.06.6 צביעה חוזרת

אם שימת הצבע או השכבה המוגמרת אינה מניחה את דעת המפקח, הוא 
רשאי להורות על צביעה חוזרת, וזו תבוצע לפחות שעה אחת ולא יאוחר
 מ – 24 שעות אחרי ביצוע השכבה שנפסלה.

לא תשולם כל תוספת בגין השכבה הנוספת.

                       02.07 השכבה המוגמרת

פני השטח הצבועים יהיו אחידים וגבולות השטחים חייבים להיות חדים וברורים ללא נזילה והתזה הסמוכים.

02.07 בקרת איכות

               בקרת האיכות מתייחסת ל – 2 שלבים נפרדים:



02.08.1 בדיקות מוקדמות

לפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן מגדם בשיעור גלון לבדיקות מעבדה מוקדמות, אשר יבוצעו על חשבון הקבלן. באם לא יעמוד המדגם בבדיקות המפורטות בתקן, יפסל החומר כולו (גם אם הינו בעל תו תקן).

02.08.2 בדיקות במהלך הביצוע הן:

1. כמות הצבע למ"ר (או עובי השכבה).

2. כמות כדוריות הזכוכית למ"ר.

3. זמן ייבוש.

נוהל ביצוע הבדיקות יהיה בהתאם למפורט בתקנים.

02.09 חובת רישום

במהלך העבודה רושמים ביומן מיוחד את מקום הצביעה, תאריך ושעות העבודה, כמויות חומרים בהם נעשה שימוש ופרטים של החומרים, טמפ' האוויר בזמן העבודה, הערות לגבי מצב המיסעה לפני העבודה וכן כל פרט נוסף בהתאם לדרישות המפרט והמפקח.

02.10 קנסות וניכויים


02.10.1 ליקוי בבדיקות מוקדמות – במקרה של ליקוי בבדיקות מוקדמות 

  יפסל החומר הקבלן יידרש להחליפו.

02.10.2 ליקוי בכמות הצבע – במקרה של ליקוי בכמות הצבע, ינוכו 3%   
              ממחיר היחידה לקטע הלקוי לכל 0.1 מ"מ חריגה בעובי השכבה.  
              במקרה של חריגה העולה על 0.5 מ"מ, יפסל הקטע.

02.10.3 ליקוי בכמות כדוריות הזכוכית – במקרה של ליקוי בכמות 
               הכדוריות, ינוכו 5% ממחיר היחידה לקטע הלקוי, לכל 30 
               גרם/מ"ר חריגה מהתחום (פחות או יותר). במקרה של חריגה 
               העולה על 60 גרם, ייפסל הקטע.



02.11 מדידה לתשלום 




אופן המדידה לתשלום:




במטר אורך צבע, או שטח צבוע, או מחיר ליחידה – בתלות בסוג הסימון,



כמפורט בכתב הכמויות.

סעיפים אשר להם אין סימון מיוחד בכתב הכמויות, יימדדו במ"ר של שטח צבוע. התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והפעולות שפורטו במפרט, לרבות עבודות ההכנה ועבודות תיקון ו/או חידוש הצבע, באם תידרשנה.

03. אספקת והתקנת כפתורים עם מחזירי אור לסימון דרכים ("עיני חתול")



03.01 הקדמה

מפרט זה עוסק בתכונות הנדרשות מאביזר הבטיחות שהוא כפתור לסימון דרכים ("עיני חתול") שפורסם כתמרור ד – 3 בהודעת התעבורה (תמרורים) בקובץ תקנות 2502 מתאריך 1.1.70. 

מפרט זה עוסק בשני סוגי כפתורים עם מחזירי אור:

1. כפתורים מחומר פלסטי קשיח המיושמים בהידוק.

2. כפתורים מחומר מתכתי המיושמים על ידי נעיצה במיסעה.

03.02 תכונות נדרשות


1. חומרים, הרכב וגוונים

מסמר הכביש יורכב בעיקרון משני אלמנטים – גוף הכפתור ויחידת החזרת האור, גוף הכפתור יהיה בנוי מחומר פלסטי קשיח או חומר בלתי שביר אחר, יצוק כיחידה אחת או חרוט, שלא ייסדק, ישבר או יעקר בהשפעת עומסי התנועה. יחידת החזרת האור תורכב ממשטח החזר אור רציף העשוי מחומר קשיח כגון זכוכית או חומר פלסטי מיוחד ושעקרון החזר האור שלו הינו – עקרון פינת הקוביה, לחילופין או מכפתור שיחידת החזרת האור שלו תורכב מכדוריות זכוכית המיועדות לכך, שעקרון החזר האור בהן יהא החזרת אור כדורית ומסרט רקע פלסטי תואם. משטח החזר האור יהא עשוי מחומר בעל עמידות בפני שבירה, שחיקה או עקירה תחת עומסי התנועה.

האור המוחזר מהמשטח יהא בצבע צהוב או לבן וגוון החזר האור לא ישתנה בכל מהלך השירות בכביש. הכפתור יהיה בעל כושר ניקוי עצמי תחת גלגלי מכוניות כלומר לא יזדקק לרטיבות (גשם, טל) לצורך ניקויו.

2. ממדים וצורה 

גוף הכפתור יורכב מיחידה אחת שבה מקובע משטח החזרת האור. פני תחתית הכפתור יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים כדי לשפר את הדבקת הכפתור לכביש. בסיס היחידה יהא בצורת ריבוע שאורך צלעו בין 95 מ"מ (מינימום) ל – 105 מ"מ (מקסימום).
גובה היחידה מפני הכביש יהיה בין 10 מ"מ (מינימום) ל – 20 מ"מ (מקסימום). חזית היחידה העילית בכל ארבעת הכיוונים, תהא משופעת בזוית שבין 30 מעלות צלסיוס לבין 60 מעלות צלסיוס למישור בסיס היחידה העילית. יחידת החזרת האור תהיה עמידה בפני חדירת מים, קריעה, תלישה, שבירה או נזק מכני אחר.

השטח המחזיר או יהווה לפחות 70% משטח פני היחידה העילית בכיוון שבו מתוכנן החזר האור.

על פי הצורך, יותר השימוש בכפתור לסימון כביש בעל החזר אור חד או דו כיווני.

03.02.2 כפתורי מתכת 


א. חומרים, הרכב וגוונים

מסמר הכביש יורכב בעקרון משני אלמנטים – גוף הכפתור ויחידת החזרת האור. גוף הכפתור יהיה מאלומיניום או מפלדת אל חלד, או חומר מתכתי בלתי שביר אחר, יצוק כיחידה אחת, או חרוט, שלא יסדק, ישבר או יעקר בהשפעת עומסי התנועה. יחידת החזרת האור תורכב מכדוריות מיוחדות המיועדות לכך, שעקרון החזר האור בהם יהא החזרת אור כדורית ומסרט רקע פלסטי תואם. כמות הכדוריות המינימלית הנדרשת בכל כיוון החזר אור דרוש תהא – 21 יחידות. הכדוריות תהיינה מחומר קשיח ומעוגנות בגוף המסמר באופן שיבטיח עמידותן בפני שחיקה, שבירה או עקירה תחת עומסי התנועה.

הכדוריות תהיינה נטולות גוון או בצבע צהוב או לבן. גוון החזר האור הרצוי יהיה ללא שינויים בכל מהלך השירות בכביש. הכפתור יהיה בעל כושר ניקוי עצמי תחת גלגלי מכוניות, כלומר לא יזדקק לרטיבות (גשם או טל) לצורך ניקויו.

ב.    ממדים וצורה

גוף הכפתור יורכב משני חלקים עיקריים: יחידה עילית שבה מקובעת יחידת החזרת האור ואמצעי לעיגון בתוך המיסעה. אמצעי העיגון יהיה בצורת רגל באורך מינימלי של 50 מ"מ ובאורך מקסימלי של 80 מ"מ ובקוטר של 15-35 מ"מ. רגל העיגון תהא חרוטה או יצוקה כחטיבה אחת עם היחידה העילית. 

פני רגל העגון יהיו חייבים לכלול בליטות או שקעים כדי לשפר את  עיגון הרגל בתוך הכביש.

בסיס היחידה העילית יהא בצורת ריבוע שאורך צלעו בין 95 מ"מ (מינימום) ל – 105 מ"מ (מקסימום).

חזית היחידה העילית בכל ארבעת הכיוונים, תהא משופעת בזוית שבין 30 מעלות צלסיוס לבין 60 מעלות צלסיוס למישור בסיס היחידה העילית. יחידת החזרת האור תהיה קבועה בתוך שקע מתאים ביחידה העילית באופן שיבטיח אותה בפני קריעה, תלישה, שבירה או נזק מכני אחר. השטח המחזיר אור יהווה לפחות 50% משטח פני היחידה העילית בכיוון שבו מתוכנן החזר האור. על פי הצורך, יותר השימוש בכפתור לסימון כביש בעל החזר אור חד כיווני.



03.03 הנחה בשטח

03.03.1 כפתורי פלסטיק      

כפתור הכביש יעקב בכביש במקום המיועד. על פי נוהל (סוג חומר ההדבקה והרכבו, שיטת הכנתו ויישומו בשטח, דרישות ניקוי פני המיסעה והכנתה להדבקת הכפתור וכו') שתומלץ על ידי היצרן. נוהל זה חייב לאפשר תנועה על פני הכפתורים לא יאוחר מ – ½ שעה מתום היישום בשטח. כפתורים שיעקרו על ידי התנועה בעת היישום ו/או בעת תהליך התייבשות הדבק (תהליך המהווה חלק משיטת ההדבקה) יוחזרו ויודבקו על ידי המציע על חשבונו. לא תותר התקנת כפתורים בשטח על גבי כביש רטוב מגשם.

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה של מכון התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.

ההצבה בשטח (מקום, מרחקים בין כפתורים וכו') תהא כאמור בהנחיות להצבת תמרורים, עמודים ד/ 12 ו – ד/ 13 ו/או על פי התכניות והנחיות המפקח.




03.03.2 כפתורי מתכת 

כפתור הכביש יקבע בכביש במקום המיועד, על פי נוהל (אופן וממדי חור הקידוח, סוג חומר ההדבקה והרכבו וכו') שתומלץ על ידי היצרן.

על המציע לספק מסמך כתוב שבו תתואר בפרוט שיטת הצמדת הכפתור למיסעה. האמור במסמך זה יהווה נוהל מחייב לבקרת שיטת התקנת הכפתור בשטח. ההצבה בשטח (מקום, מרחקים בין כפתורים וכו') תהא כאמור בהנחיות להצבת תמרורים. עמודים ד/ 12 ו – ד/ 13 ו/או על פי התכניות והנחיות המפקח. 



03.04 דרישות איכות במעבדה

03.04.1 תכונות אופטיות כגון החזר אור לפני ואחרי מבחני שחיקה, כמות מותרת מקסימלית של יחידות פסולות מכלל כמות נבדקת וכו' יתאמו את האמור בתקנים מקובלים בעולם כגון: תקן פדרלי אמריקאי, תקן בריטי (B.S) או תקן גרמני (DIN). 

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה (באנגלית או מתורגמת לעברית) של מכון התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות. כולל תאור תמציתי קשר של הבדיקות עצמן.

03.04.2 תכונות קיים וחוזק כגון: עמידות בשחיקה, חוזק בלחיצה, חוזק במכה מכנית (IMPACT) וכו' יתאמו את האמור בתקנים מקובלים בעולם כגון: תקן פדרלי ואמריקאי, תקן בריטי (B.S) או תקן גרמני (DIN). 

ספק המוצר יתחייב להציג תעודה (באנגלית או מתורגמת לעברית) של מכון התקנים במדינה בה מיוצר או משווק כפתור הכביש לגבי עמידותו בדרישות האיכות המתייחסות לתכונות האופטיות, כולל תאור תמציתי קצר של הבדיקות עצמן.



03.05 מדידה לתשלום


          על פי יחידה בהתאם לסוגי הכפתורים.

                              04   . תמרור 



04.01 אביזרי תנועה – כללי 

כל אביזרי התנועה, צבעיהם, דוגמאות הסימון והכתוב עליהם יתאימו לכל הנדרש בקובץ "הודעת התמרורים" שבקובץ התקנות של דיני המדינה על כל תוספותיו. כמו כן יתאימו לפרטים המצוינים כ"הנחיות לאופן הצבעת תמרורים" של משרד התחבורה.



04.02 תמרורים ושלטים

1. התמרורים יהיו מחזירי אור וייוצרו לפי הנדרש במפרט 111 (מרץ 1968) בהוצאת מכון התקנים הישראלי.

2. עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר "3, יתאימו לקן ישראלי 103, וייקבעו בתוך יסוד בטון, ב – 150 במידות:
 50 X 40 X 40 ס"מ, מחוזקים בברזל, תחתית היסוד תהיה בעומק 70 ס"מ מפי המדרכה. ראש העמוד יכוסה בכיפה, מולחמת ומלוטשת.

3. תמרורים (באיי התנועה) יותקנו כך שתחתיתם תהיה 70 ס"מ מפי המדרכה, תמרורים אחרים יותקנו כך שתחתיתם תהיה 2.20 מטר מעל פני המדרכה. התקן להצמדת התמרור יהא לפי אחת השיטות במפרט אספקה 111, 10.1, 10.2, 10.3. 

4. על הקבלן לקבל אישור המפקח לגבי פריטי התמרור, המסגרות, החיבורים, העמודים והיסודות.

5. מחיר תיקון או החלפת תמרור כולל את מחיר אספקה והתקנת מערכת חיבור התמרורים.

תקן ישראלי 

ת"י   934

מכון התקנים הישראלי








     תקן זה בא במקום 








       התקן הישראלי ת"י 934 מאוגוסט 1975 

סימון דרכים: הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים

Road marking: Preparation of the asphalt road surface and marking 

________________________________________________________________ 

מלות מפתח: דרכים, סימון דרכים, אספלט, צבעים, הכנת פני כביש, צביעה.

תוכן העניינים

1. 
תחום התקן ……………………………………………………………….
1

2.
אזכורים …………………………………………………………………..
1

3. 
הכנת פני הכביש………………………………………………………….
1 

4.
הכנת הצבע………………………………………………………………..
2 

5. 
הצביעה……………………………………………………………………
2 

6. 
תנאים לצביעה…………………………………………………………..
3

7.
חובת רישום……………………………………………………………..
3

ת"י 934 

1. תחום התקן 

תקן זה דן בהכנת הפנים של כבישי אספלט לצביעה בסימני דרכים וקובע את שיטת הצביעה של כבישי אספלט בדרכים עירוניות ולא-עירוניות.

2.  אזכורים
 תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה:

 תקנים ישראליים

 ת"י 139 – נוזל על בסיס חומרים סינתטיים פעילי שטח לניקוי ידני של כלי אוכל 

 ת"י 161 – בטומנים לכבישי אספלט

 ת"י 785 חלק 3 – צבעים ולכות: לוחות תקניים לבדיקת צבעים

 ת"י 785 חלק 10 – צבעים ולכות: קביעת עובי השכבה

 ת"י 935 – סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים

 מסמכים זרים

ASTM E11 – 1987 – Wire-cloth sieves for testing purposes
3. 
הכנת פני הכביש

3.1 – הכנה לצביעה ראשונה – כשמכינים את פני הכביש לצביעה ראשונה, נוקטים נהלים 

         אלה קודם הצביעה:

3.1.1 – כביש, שפניו מכוסים באבק וחוק בלבד, ינוקה ניקוי יסודי במטאטא יבש או  

            באוויר דחוס, הכל לפי הנסיבות ובהתאם להחלטת המפקח האחראי.

3.1.2 – כביש, שעל פניו חומר מודבק, ינוקה ויוסר החומר המודבק עליו לפני הצביעה.

3.1.3 – כביש, שפניו מזוהמים בשמן, ינוקה וכל השמן יוסר ממקום הצביעה ומסביבתו              

            הקרובה. חומר הניקוי יהיה נוזל ניקוי, המתאים לתקן הישראלי ת"י 139 או 

            חומר ניקוי אחר, שיאושר על – ידי מזמין העבודה.

3.1.4 – כביש שיש בו חורים, ייסתמו החורים ופני הכביש ייושרו בהתאם להחלטת   

            המפקח האחראי.

3.1.5 – כביש, שיש בו שכבה מתפוררת שהאגרגאט יצא ממנה, תוסר השכבה המתפוררת.

            לאחר הטיפול, מטאטאים שוב את המשטח ומתקנים אותו על-ידי ציפוי בדיס (1)

            ביטומן או על-ידי מריחה בחומר מתאים אחר בהתאם להחלטת המפקח 
            האחראי.

            הביטו מן יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 161.

3.1.6 – על שכבה נושאת חדשה אין לצבוע סימנים אלא לאחר המתנה של שבועיים 
              לפחות מגמר הנחת השכבה או לפי קביעת המפקח האחראי

3.2 – הכנה לחידוש הצבע – כשמכינים את הכביש לחידוש הצבע נוקטים את הנהלים 
          המפורטים בסעיף 3.1 ונוסף עליהם עושים כלהלן:

3.2.1 – כביש, ששכבת הצבע הקודמת על פניו, יוסר כל לכלוך מפני שכבת הצבע לפני 
             הצביעה מחדש; סימני צבע מיותרים או לא-תקינים יוסרו בהתאם לנקוב בסעיף

             3.2.2.

             אין למחוק לזמן ממושך סימנים קיימים על-ידי כיסוי בצבע שחור.

-------------------------

(1) דיס – SLURRY.

3.2.2 – כביש, שיש עליו סימנים לא-תקינים, יוסרו הסימנים או שיצופו מחדש באחת או

            יותר מהשיטות שלהלן:

3.2.2.1 - מבער

3.2.2.2 – ריבוד חדש

3.2.2.3 – ציפוי בדיס ביטומן

3.2.2.4 – ציפוי עליון

            3.2.2.5 – מכונה להסרת צבע.

4.
 הכנת הצבע

  
 יש לצבוע אך ורק בצבעים, העומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 935.


 אין לערבב צבעים מיצרנים שונים. מותר לערבב מנות שונות של אותו סוג צבע מאותו
             יצרן רק באישור המפקח האחראי.

אם יש על פני הצבע שבמכל שכבה דקה שהתקשתה, מותר לצבוע בצבע באישורו של 
 המפקח האחראי לאחר שמסירים את השכבה שהתקשתה.

אם יש משקע בצבע, שניתן לערבוב בנקל, מותר לצבוע בצבע לאחר ערבוב וסינון דרך  מסננת בד, שגודל עינה 425-250 מיקרומטרים (נפה מס' 60 עד נפה מס' 40 לפי התקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים ASTM E-11 1987). 

משתמשים אך ורק במדלל שהומלץ על-ידי יצרן הצבע.

אין להוסיף מדלל בכמות העולה על הוראות יצרן הצבע.

מערבבים עם המדלל עד להומוגניות.

5. 
הצביעה

5.1 – כללי – לפני תחילת הצביעה יש לוודא שפני הכביש, המיועד להיצבע, הוכנו כנדרש 

         בסעיף 3.

         לצביעה משתמשים בכלים נקיים.

          מכינים תדמית (2) או תדמיות, לפי הצורך, לצביעת הסימון כאמור בהנחיות לאופן

          הצבת תמרורים של המפקח על התחבורה.

הצבע יכסה כיסוי מלא את כל התדמית.

5.2 – צביעה במברשת או בגליל – כאשר צובעים במברשת או בגליל משתמשים לפחות ב –½ ליטר צבע ל – 1 מ"ר של הסימנים (מידות נפח הצבע מתייחסות לצבע כפי שסופק בלא מדלל). צובעים בבת-אחת לא יותר מחצי מטר רבוע ומחלקים את הצבע באופן ווה על פני המשטח, בעזרת המברשת או הגליל. אחר-כך ממשיכים וצובעים את
                     הקטע הגובל, ומחברים את הקטעים.

--------------------- 

(2) תדמית – תבנית לצביעת הסימון.

כשהאגרגאט בולט כ- 2 מ"מ מן המשטח, או כשיש צורך למלא גומות קטנות,
            משתמשים בכמות צבע גדולה יותר. משתמשים לפחות ב – ¾ ל' למ"ר של
            הסימנים (מידות נפח הצבע מתייחסות לצבע כפי שסופק בלא מדלל). גם בצביעה על תפרים או על טלאים משתמשים בכמות צבע מוגדלת זו.

 
5.3 – 
צביעה בהתזה – כאשר צובעים באקדח התזה או במכונת התזה, מקפידים על 
 כמויות צבע לפחות ½ - ¾ ליטר ל – 1 מ"ר של הסימנים, בהתאם לתנאים שפורטו בסעיף 5.2 (מידות נפח הצבע מתייחסות לצבע כפי שסופק בלא מדלל).

מקפידים על קיום כל הוראות יצקן המכונה או האקדח לרבות הלחץ. מקפידים במיוחד על מהירות הנסיעה של המכונה (3) הן בעלייה, שם יש נטייה להאט את המהירות והן בירידה, שם יש נטייה להחיש את המהירות. אם משתמשים בכדורי זכוכית, מפזרים אותם בשיעור 150-100 ג' למ"ר.

5.4 -
עובי השכבה – העובי היבש של שכבת הצבע יהיה לפחות 180 מיקרומטרים. לבדיקת עובי השכבה מניחים על הכביש לוח פלדה או לוח זכוכית, המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 785 חלק 3, וצובעים אותו יחד עם הסימון. בודקים את העובי לפי התקן הישראלי ת"י 785 חלק 10 באחת השיטות שלהלן:

קביעת עובי השכבה היבשה או קביעת משקל הצבע היבש.

6. 
תנאים לצביעה


6.1 – אין לצבוע על משטח רטוב או לח. אין לצבוע כשצפויים גשם או ערפל.


6.2 – אין לחסום כביש אלא לאחר תיאום עם הרשות המוסמכת, בהתאם לתנאי 
                      התנועה. יש להציב תמרורים על פי תקנות התעבורה בהתאם להנחיות לאופן 
                      הצבת תמרורים.

6.3 – אין לפתוח את הכביש לתנועה כללית לפני שהצבע יבש בהתאם לאישור המפקח   האחראי.

         בודקים אם הצבע יבש על-ידי בדיקה בגלגל לפי התקן הישראלי ת"י 935 או על-ידי  נסיעה ברכב בודק.

7. 
חובת רישום

המפקח האחראי ירשום ביומן מיוחד פרטים אלה:

7.1 – תאריך הצביעה ושעתה:

7.2 – כמויות הצבע והשטח שנצבע:

7.3 – פרטים על הצבע שהשתמשו בו, לרבות שם היצרן ומספר מנת הייצור:

7.4 – פרטים לגבי פני הכביש והכנתם:

7.5 – פרטים אחרים בהתאם לדרישות המזמין או לפי החלטת המפקח האחראי.

--------------------------- 

(3) למכונות רבות מתאימה מהירות נסיעה 4-3 ק"מ לשעה.

ת"י 934 

בהכנת תקן זה השתתפו נציגים אלה:

איגוד למחקר צבעים


- ו' רוטשילד 

התאחדות התעשיינים

-
י' דוידוף, צ' קורץ

חברת העובדים


-
א' פליסר

לשכת המהנדסים


-ר' סרוסי

לשכת המסחר



- ש' ספיר

מחלקת עבודות ציבוריות

-
א' סטנסקו

מינוי אישי



-מ' קידר

מכון התקנים הישראלי

-
ק' סיברוני

משרד הבטחון



-מ' רונה

משרד הבינוי והשיכון


-א' פיקרצ'יק

משרד התחבורה


-
י' פרישר

משרד התעשייה והמסחר

-
א' בן-בסט

עירית תל – אביב


-ש' פלדמן

צבא הגנה לישראל


-ע' מרכפלד

צים, חברת השיט הישראלית
-
א' קליר

כן תרמו להכנת התקן:

נ' ברדנשטיין, א' גרוזמן, י' מור, א' פרידלנד.

מ' דיקר היה יושב ראש ועדת התקינה

י' פרישר היה יושב ראש ועדת המשנה לצבעים לסימון דרכים

ל' בוכור הייתה רכזת ועדת התקינה

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע, הטכניקה והתעשייה.

המשתמשים בתקנים יוודאו, שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

הצעות לשינויים יש לשלוח לפי כתובת מכון התקנים הישראלי.

תקן ישראלי

ת"י 935 

מכון התקנים הישראלי

סימון דרכים: צבעים לסימון דרכים

Road marking: Paints for road marking 

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

תוכן העניינים

הקדמה…………………………………………………………………………….
1

פרק א' – עניינים כלליים

101. 
חלות התקן …………………………………………………………….…
1 

101 א.
אזכורים……………………………………………………………………
1 

102.
אריזה וסימון…………………………………………………………….
1

103.
התאמה לתקן……………………………………………………………
2 

פרק ב' – דרישות

201. 
דרישות כלליות…………………………………………………………….
2 

202. 
ההרכ……………………………………………………………………..
3 

203.
דרישות פיסיקליות……………………………………………………….
3 

204.
כמות הצבע באריזה……………………………………………………..
4 

פרק ג' – שיטות בדיקה

301. 
בדיקת דקות הטחינה…………………………………………………..
5 

302. 
בדיקת הצמיגות………………………………………………………….
5 

303.
בדיקת ההתייבשות למגע………….……………………………………
5 

304. 
בדיקת זמן ההתייבשות למגע בגלגל………….…………………………..
5 

305. 
בדיקת העמידות בהחסנה………..……………………………………..
6 

306. 
בדיקת כושר ההסתרה………….………………………………………
6 

307. 
בדיקת הגמישות………………………………………………………..
7 

308.
בדיקת העמידות בקרינה………………………………………………..
7 

309.
בדיקת הברק…………………………………………………………….
8


310.
בדיקת הקלקול………………………………………………………….
8 

311. 
בדיקת העמידות בשחיקה……………………………………………….
10 

312.
בדיקת העמידות בטבילה במים…………………..……………………..
10 

ת"י 935 (מהמדורה משולבת)

הקדמה

כדי להשיג סימון תקין של כביש אספלט, יש להשתמש בתקן זה יחד עם התקן הישראלי ת"י 934. 

פרק א' – עניינים כלליים

101. חלות התקן

תקן זה חל על צבעים שגונם לבן וצהוב, המיועדים לסימון דרכים מצופות אספלט.

101א.
אזכורים


תקנים ישראליים המוזכרים בתקן זה:


ת"י 221

-
טרפנטין מינרלי


ת"י 785, חלק 3
-
צבעים ולכות: לוחות תקניים לבדיקת צבעים


ת"י 785, חלק 4
-
צבעים ולכות: בדיקת התייבשות משטח (שיטת באלוטיני)

ת"י 785, חלק 7 
- 
צבעים ולכות: בדיקת הגמישות (מוט גלילי)

ת"י 785, חלק 8
-
צבעים ולכות: שיטות בדיקה של צמיגות – בדיקת משך 

הזרימה בגביע הזרימה B4 

 
ת"י 785, חלק 10
-
צבעים ולכות: קביעת עובי השכבה


ת"י 785, חלק 12
-
צבעים ולכות: מדידת הברק האספקלרי של צבעים אל 






מתכתיים


ת"י 785, חלק 14 
-
צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב


ת"י 785, חלק 15
-
צבעים ולכות: קביעת דקות הטחינה


ת"י 785, חלק 17
-
צבעים ולכות: קביעת התכולה של החומר הנדיף והלא-נדיף


ת"י 785, חלק 19
-
צבעים ולכות: קביעת התכולה בנפח של הפיגמנטים בחומר






הלא-נדיף


ת"י 902

-
מים נטולי מלחים למעבדות


ת"י 934

-
סימון דרכים: הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים


ת"י 1132

-
צבעים ולכות: סבולת בכמות הצבע באריזה

102. 
אריזה וסימון

הצבע ייארז במכלים עמידים בהובלה ובהחסנה.

סגירת המכלים תאפשר השתמרות הצבע בתנאי החסנה מקובלים ותתאים לסגירה חוזרת.

הסימון יודפס במישרין על המכל או על גבי תווית הצמודה אליו היטב ושאי – אפשר להסירה בנקל.

כל מכל יסומן בכתב ברור ובר – קיימא בסימון שיכלול פרטים אלה:

102.1 שם היצרן וכתובתו או סימן המסחר הרשום שלו וכתובתו: אם הצבע נארז על-ידי אורז שאינו היצרן, גם שם האורז וכתובתו או סימן המסחר הרשום שלו וכתובתו:

102.2 המילים: "צבע לסימון דרכים", בתוספת מילה המציינת את הגוון: "לבן" או "צהוב":

102.3 כמות הצביעה באריזה (ליטרים):

102.4 סימן, המאפשר את זיהוי מנת הייצור ותאריך ייצורה:

102.5 הוראות שימוש

הסימון יהיה בעברית. מותר להוסיף סימון בשפה אחרת, בתנאי שלא יבלוט מהסימון בעברית. 

הסימון הנדרש בסעיף 102.4 יופיע גם במסמכים המצורפים לצבע.

להוראות השימוש תוסף הוראה:

"כדי להשיג סימון תקין של כביש אספלט יש לפעול בהתאם לנדרש בתקן הישראלי ת"י 934".

103. התאמה לתקן

103.1 התאמת מנה לתקן
כדי לקבוע אם מכלי צבע ממקור אחד וממנת ייצור אחת מתאימים לתקן, נוקטים נוהל 
זה: נוטלים מהמנה מדגם אקראי בין 2 מכלים. בודקים את ההתאמה של כל מכל שבמדגם לדרישות האריזה והסימון. מכל אחד משני המכלים נוטלים כ – 500 סמ"ק ומערבבים לדוגמה אחת בת 1000 סמ"ק לפחות, המייצגת את המנה. אם יש במכלים כמות קטנה של צבע, נוטלים מספר מספיק של מכלים עד לקבלת דוגמה מייצגת בת 1000 סמ"ק לפחות.

המנה מתאימה לתקן, אך ורק אם התאימו המכלים שבמדגם לדרישות האריזה והסימון ואם הדוגמה המייצגת התאימה לכל יתר דרישות התקן.

אין המנה מתאימה לתקן, אם לא התאימו המדגם או הדוגמה המייצגת לדרישה מדרישות התקן החלות עליהם.

103.2 התאמה של מכל צבע יחיד לתקן

          כדי לקבוע עם מכל צבע ותוכנו מתאימים לתקן, נוקטים נוהל זה:

(1) בודקים אם האריזה וסימונה מתאימים לדרישות האריזה והסימון.

(2) פותחים את המכל ונוטלים מתוכו לפחות 1000 סמ"ק צבע ובודקים את התאמת הדוגמה לכל יתר דרישות התקן.

מכל הצבע ותוכנו מתאימים לתקן, אם התאימו לכל דרישות התקן. המכל ותוכנו אינם מתאימים לתקן, אם לא התאימו לדרישה מדרישותיו.

אם כמות הצבע במכל אינה מספיקה לכל הבדיקות, אין בבדיקתו כדי לקבוע שהוא מתאים לכל דרישות התקן, אך יש שבדיקתו מאפשרת לקבוע את אי-התאמתו לתקן.

פרק ב' - דרישות

201. דרישות כלליות

הצבע יתאים להברשה, לריסוס או לצביעה בגליל. צבע הנתון במכל המקורי ייהפך לתערובת אחידה לאחר ערבוב קל בעזרת מקל. הצבע לא יכיל קרום, גושים לא פריכים, חומרים זרים וכדומה.

צבע מוכן לריסוס לא יסתום את הנחירים של מכשירי הריסוס. הצבע יאפשר קבלת קו סימון אחיד, שגבולותיו חדים וברורים, ללא נזילה מעבר לו.

הצבע יהיה לבן או צהוב, לפי הדרישה. בבדיקה חזותית באור יום טבעי לא-ישיר יהיה הצבע הלבן ללא גוון צהבהב יותר או אפור יותר מדוגמה מוסכמת.

גוון הצבע הצהוב יהיה מס 355 או מספר 356 לפי התקן הבריטי BS 38 IC. 
202. ההרכב 

בבדיקות לפי השיטות הנקובות בטבלה 1 יתאים הצבע לדרישות הנקובות בטבלה.

טבלה 1 

	סעיף
	התכונה
	הדרישה
	שיטת הבדיקה

	202.1
	תכולת החומר הלא-נדיף 

(אחוזים למאה במסה), מינ'
	68, אלא אם הוסכם אחרת
	ת"י 785

חלק 17

	202.2
	תכולת הפיגמנט לפי נפח 

(אחוזים למאה מנפח החומר הלא-נדיף), מקס'
	65
	ת"י 785

ק 19 חל


203. דרישות פיסיקליות

בבדיקה לפי השיטות הנקובות בטבלה 2 יתאים הצבע לדרישות הנקובות בטבלה.

טבלה 2 

	סעיף
	התכונה
	הדרישה
	שיטת הבדיקה

לפי סעיף

	203.1
	דקות טחינה (מיקרומטרים), מקס'
	60
	301

	203.2
	1. צמיגות הצבע (יחידות

      קרבס) (KREBS)

2. צמיגות הצבע לאחר הוספת המדלל המוצע על-ידי הספק בשיעור של 10% מנפח הצבע (יחידות קרבס), מינ'
	92-78

65
	302

	203.3
	התייבשות למגע (דקות), מקס'
	15
	303

	203.4
	זמן התייבשות למגע בגלגל
	יעמוד בבדיקה לאחר

45 דקות,

מקס'
	304

	203.5
	עמידות בהחסנה לאחר

הימצאות הצבע במכל 10

ימים ב – 42 מעלות צלסיוס

1. מראה

ב. צמיגות
	1. לא ייראו כל סימני הפרדה

2. לא יותר מ- 5 יחידות קרבס מעל הצמיגות

התחילית
	305


	סעיף
	התכונה
	הדרישה
	שיטת הבדיקה

לפי סעיף

	203.6
	כושר ההסתרה, מינ' 
	0.90
	306

	203.7
	גמישות 

   
	יעמוד בבדיקה
	307

	203.8
	עמידות בקרינה

1. מראה

2. שינוי בהחזרת האור

      בהתייחס לערך המקורי

      (אחוזים למאה), מקס'

      צבע לבן

      צבע צהוב
	פני הצבע לא ישתנו

5

12
	308 



	203.9
	ברק (אחוזים למאה), מקס'
	18
	309

	203.10
	קלקול (1), מקס'


	דרגה 4, אלא אם הוסכם אחרת בין היצרן לבין הצרכן
	310

	203.11
	עמידות בשחיקה (1)
	יעמוד בבדיקה
	311

	203.12
	עמידה בטבילה במים
	יעמוד בבדיקה
	312


2. כמות הצבע באריזה

    בבדיקה לפי התקן הישראלי ת"י 1132, תתאים כמות הצבע באריזה לדרישות הסבולת הנקובות באותו התקן, בהתאם לתכולה המוצהרת בסימון האריזה.

פרק ג' – שיטות בדיקה

3. בדיקת דקות הטחינה

בודקים כמתואר בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 15, בשימוש במדיד, שתחום עומקו 100-0 
מיקרומטרים.

3. בדיקות הצמיגות

1. צמיגות הצבע

בודקים את הצמיגות של דוגמת צבע בת 1 ליטר לאחר ערבוב ידני קל במשך 2 דקות 
בקירוב.

      בודקים, לפי התקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים ASTM D 562-1981. 

-------------------------- 

הבדיקה תיעשה לפי דרישה מיוחדת.

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

קובעים את המשקל הדרוש במד-צמיגות של סטורמר (stormer), בטמפרטורה 1 
מעלות + 25 צ', כדי להשיג 200 סיבובים לדקה של בוחש דו-כנפי בתוך דוגמת הצבע, ומדווחים על תוצאות הבדיקה ביחידות קרבס (krebs).

ב. 
צמיגות הצבע לאחר הוספת המדלל

מוסיפים לצבע את המדלל, המוצע על-ידי הספק בשיעור 10% מנפח הצבע. 
בודקים את צמיגות הצבע המדולל כמתואר בסעיף 302א'. 

303. בדיקת ההתייבשות למגע
     

צובעים לוח זכוכית, המתאים לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3 סעיף 305. צובעים שכבת צבע אחידה, שעובייה במצב יבש 180-150 מיקרומטרים.

בודקים את הלוח כמתואר בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 4. 

אפשר להשתמש בחול, שגודל גרגריו 250-125 מיקרומטרים, במקום בבאלוטיני.

304. בדיקת זמן ההתייבשות למגע בגלגל

עורכים את הבדיקה בטמפרטורה 2 מעלות = 25 צ' ובלחות יחסית 75-55%. 

צובעים לוח זכוכית, המתאים לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3, שמימדיו 200X100 מ"מ. צובעים שכבת צבע שעובייה במצב יבש 180-150 מיקרומטרים. מניחים את לוח הזכוכית הצבוע על משטח אופקי ומגלגלים על פני שכבת הצבע גליל, שעליו מורכבות 2 טבעות גומי. הגליל עם 2 טבעות הגומי יהיו כמתואר בציור 1 ובסעיפים 3.2, 3.4 ו – 3.5 שבתקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים ASTM D711-1984. מגלגלים את הגליל עם 2 טבעות הגומי על שכבת הצבע בלא לחץ ובקצב קבוע באופן שהגליל יעבור מרחק 10 ס"מ במשך 3 שניות בקירוב.

הצבע עמד בבדיקה, אם אן סימני צבע על טבעות הגומי.

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

305. בדיקת העמידות בהחסנה

מחסינים את הצבע במכל 10 ימים בטמפרטורה 42 מעלות צ'. לאחר ההחסנה בודקים חזותית את מראה הצבע. אחרי כן בודקים את הצמיגות כמתואר בסעיף 302א'.

306. בדיקת כושר ההסתרה

306.1 יריעת הפוליאסטר לצורך הבדיקה

לצורך הבדיקה משתמשים ביריעת פוליאסטר שקוף (2) בעלת עובי אחד. עובי היריעה יהיה בין 30 לבין 50 מיקרומטרים. מודדים את העובי של יריעת הפוליאסטר שהונחה על לוח מתכת בעזרת מד עובי מגנטי או לפי עקרון זרמי מערבולת (לפי התקן הישראלי ת"י 785 חלק 10, סעיפים 1005.2 או 1005.3). 

306.2 תהליך הבדיקה

צובעים יריעת פוליאסטר בעזרת מוט מריחה או התקן אחר מתאים. צובעים דוגמה אחת בשכבת צבע, שעובייה היבש הוא 50 מיקרומטרים בדיוק, או צובעים שתי דוגמות: אחת בשכבת צבע שעובייה היבש 50-40 מיקרומטרים, והאחרת בשכבת צבע, שעובייה היבש 60-50 מיקרומטרים. יש להקפיד שפני המשטח יהיו חלקים.

מסמנים על-פני המשטח המיועד למדידה עיגול, שקוטרו כ- 10 מ"מ. מודדים את עובי הצבע היבש אחיד עם עובי היריעה בתוך העיגול בעזרת מד-עובי. לשם קבלת העובי היבש של הצבע בתוך העיגול מפחיתים את עובי היריעה מן העובי הכולל של היריעה והצבע. מהדקים את היריעה, כשצידה הלא-צבוע כלפי משטח מלוטש של זכוכית שחציה לבנה וחציה שחורה (3), שהורטבה בטרפנטין מינרלי, המתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 221 לגבי טיפוס 1. מודדים את החזרת האור ממשטח הצבע באזור העובי הנמדד, פעם מעל המשטח הלבן ופעם מעל המשטח השחור.

למטרה זו משתמשים במד החזרת אור פוטומטרי (4). לפני המדידה מבטיחים, שהגיליון הצבוע יהיה במגע טוב עם הזכוכית, ללא בועות אוויר ביניהם. מודדים את החזרת האור (RW מעל המשטח הלבן ו – RB מעל המשטח השחור).

מספר המדידות יהיה כזה, שהדיוק הממוצע יהיה 0.5% = לפחות.

306.3 החישוב

מחשבים את יחס הניגוד (50R) בעובי של 50 מיקרומטרים לפי הנוסחה:

RB    

RW =50R 

-------------------------

(2) כגון יריעת MYLAR GP מתוצרת Dupont  או יריעת HOSTAPHAN RN מתוצרת Hoechst, שעוביה 

      הנומינלי 40 מיקרומטרים.

(3) הפרש החזרת האור בין הזכוכית הלבנה לבין הזכוכית השחורה יהיה 1%=83. 

(4) קריאת המכשיר המתקבלת תהיה פרופורציונלית לעצמת האור המוחזר בתחום של 1%, 


     כשהאור מתאים לגוון Y (ירוק) לפי שיטת ה – CIE.  

אם המדידות נעשו על ציפויים בעלי עוביים שונים מ- 50 מיקרומטרים, קובעים את הערך לעובי של 50 מיקרומטרים באחת הדרכים האלה:

1) בדרך של ביון (5), לפי גרף של יחס הניגוד בתלות בעובי, על ידי חיבור הנקודות הניסיוניות שבגרף בקו ישר:

2) בדרך של חישוב הערך הנדרש.

      כושר ההסתרה הוא יחס הניגוד R50.

307. בדיקת הגמישות

צובעים לוח פח לבן מצופה בדיל, המתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3 סעיף 303. צובעים שכבת צבע אחידה, שעובייה במצב יבש 50-40 מיקרומטרים.

3 ימים לאחר הצביעה בודקים את הלוח כמתואר בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 7 על מוט שקוטרו 6 מ"מ.

308. בדיקת העמידות בקרינה

מכינים לוח פלדה רכה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3 סעיף 302. גודל הלוח יהיה 5 X  10 ס"מ לפחות. צובעים על הלוח שכבת צבע אחידה, שעובייה לאחר הייבוש יהיה 100-60 מיקרומטרים. לאחר יומיים לפחות משהים את הלוח בקרינה לפי אחת השיטות שבסעיף 308.1. 

במקרה של חילוקי דעות קובעת הבדיקה לפי השיטה שבסעיף המשנה 308.1.3.

308.1 שיטות קרינה

308.1.1 קרינה ממנורת כספית

תולים את הלוח על המשטח הפנימי של תוף מסתובב, הנמצא במרחק של 15 ס"מ ממרכזו, במרכז התוף, במקביל לצירו, נמצאת מנורת כספית בת 400 וט, כגון: מנורה מסוג GEC MB/U clcar  או מסוג שקיל. התוף יסתובב סביב המנורה במהירות של כ – 90 סיבובים לדקה. מפסיקים את פעולת המכשיר אחרי 24 שעות. לאחר קירור הלוח לטמפרטורת החדר בודקים אותו כמתואר בסעיף 308.2. 

308.1.2 קרינה בוותרומטר (weatherometer)  

מקרינים על הלוח בוותרומטר אטלס מטיפוס DMC-R, שהאור העל-סגולי בו נוצר על-ידי קשת פחמן כפולה.

הלחות היחסית תהיה 5% = 50 והטמפרטורה של התרמומטר המונח על הלוח השחור תהיה 2 מעלות = 65 צ'. מפסיקים את פעולת המכשיר אחרי 24 שעות.

לאחר קירור הלוח לטמפרטורות החדר בודקים אותו כמתואר בסעיף 308.2.

---------------------- 

(5) ביון – interpolation. 

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

308.1.3 קרינה במכשיר V.U.Q 

מקרינים את הלוח הנבדק במכשיר בעל 8 נורות פלואורניות מסוג UV-B-313, המקרינות קרינה על-סגולה. הטמפרטורה של הלוח השחור תהיה 2 מעלות = 60 צ'.

מקרינים את הלוח הנבדק במשך 24 שעות.

לאחר קירור הלוח הנבדק לטמפרטורת החדר בודקים כמתואר בסעיף 308.2.

308.2 בדיקת הלוח 

בודקים את הלוח ובוחנים אם קיים הבדל בין ציפוי הצבע הנבדק לבין ציפוי דומה שלא נחשף למנורה. כשקיים ספק, מודדים את החזרת האור מהצבע המקורי ומהצבע שנחשף למנורה. למטרה זו משתמשים במכשיר פוטואלקטרי מתאים, המקרין קרן אור הפוגעת במשטח הצבע בזווית של 45 מעלות, ומודדים את האור שהוחזר בכיוון אנכי למשטח הצבע. לשם קביעת עמידותם של הצבע הלבן והצבע הצהוב באור, מציידים את המכשיר במסנן אור צהוב.

309. בדיקת הברק

        צובעים לוח זכוכית, המתאים לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3, סעיף 305. 

        צובעים באופן שתתקבל שכבת צבע אחידה, שעובייה במצב יבש 100-60 מיקרומטרים. 

        בודקים את הברק האספקלרי של הלוח כמתואר בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 12.

310. בדיקת הקלקול

310.1 תהליך הבדיקה 

מצפים 3 לוחות של פלדה רכה, שגודלם 5 X 10 ס"מ לפחות ושהוכנו בהתאם לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3, סעיף 302. מצפים את צידו האחד של כל לוח בשכבת ביטומן קשה.

תכונות הביטו מן הקשה יהיו:

· נקודת ההתרככות – 110 מעלות – 120 צ' (בבדיקה לפי התקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים ASTM D98 במכשיר טבעת וכדור).

· חדירות – 20-10 עשיריות של מ"מ (בבדיקה לפי ASTM D5) 

הציפוי ייעשה בתחליב של ביטומן קשה או בתמיסה של ביטומן קשה. עובי השכבה היבשה יהיה 350-250 מיקרומטרים והמשטח יהיה חלק. הביטו מן ייובש במשך 24 שעות לפחות בתנאים האופפים ואחרי-כן בטמפרטורה של 5 מעלות = 55 צ' למשך 100-96 שעות.

צובעים על שכבת הביטו מן שכבת צבע, באופן שעובי הצבע אחרי ההתייבשות יהיה 200-160 מיקרומטרים. מודדים עם עובי הביטו מן והעובי הכולל של הביטו מן עם הצבע המתאימים לנדרש לעיל.

אחרי ייבוש הצבע במשך 72 שעות חושפים את הלוחות לקרינה במכשיר, המתואר בסעיף 308.1.1, לתקופה של 120 שעות, או במכשיר, המתואר בסעיף 308.1.2 לתקופה של 360 שעות, או במכשיר, המתואר בסעיף 308.1.3, ל – 30 מחזורים בני 12 שעות כל אחד (סך הכל 360 שעות), כשכל מחזור כולל: 

· 8 שעות קרינה בלבד. הטמפרטורה של הלוח השחור תהיה 2 מעלות = 60 צ'.

· 4 שעות בלא קרינה ובלחות גבוהה (מעל 98%) עם עיבוי על הלוח הנבדק. הטמפרטורה של הלוח השחור תהיה 2 מעלות = 50 צ'.

במקרה של חילוקי דעות קובעת הבדיקה במכשיר המתואר בסעיף 3081.3.  

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

24 שעות אחרי ההוצאה ממכשיר ההקרנה בוחנים חזותית את משטח הלוחות ואחרי כן בודקים את הידבקות הצבע למשטח הביטו מן על-ידי חיתוך שתי וערב בהתאם לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 14.

חותכים 6 חתכים בכל כיוון, במרחק של 2 מ"מ זה מזה, ואחרי כן משתמשים בסרט דביק לבדיקת ההידבקות.

310.2 הערכת התוצאות

מעריכים את תוצאות הבדיקה על-פי הנתונים שלהלן:

310.2.1 ציון הפגמים במשטח


  הופעת פגמים במשטח הצבע, למעט יצירת אבק ולמעט המסת הביטו מן בצבע. 

             הציון נקבע על פי טבלה 3. 

טבלה 3 

	פגמים במשטח 
	ציון 

	מצב תקין
	1

	פגמים, ללא התקלפות
	2

	סדיקה והתקלפות עד מחצית השטח
	3

	התקלפות, ביותר ממחצית השטח
	4


310.2.2 ציון ההידבקות

  ליקויים בהידבקות הצבע לביטומן. הציון נקבע על-פי טבלה 4.

טבלה 4 

	ההידבקות (%)
	ציון

	מעל 95
	1

	מעל 60 ועד 95
	2

	מעל 30 ועד 60 
	3

	עד 30
	4


בחישוב ההידבקות אין להביא בחשבון משבצות, שבהן נשבר הביטו מן או נפרד מפני הלוח. אם בכל הלוחות מופיעים פגמים אלה ביותר מ-4 משבצות, יש לחזור על הבדיקה.

310.2.3 דרגת הקלקול

הערך של דרגת קלקול הצבע מתקבל על-ידי צירוף הציונים שניתנו לפגמים במשטח (סעיף 310.2.1) והציונים שניתנו להידבקות (סעיף 310.2.2).

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

311. בדיקת העמידות בשחיקה

בודקים את עמידות הצבע בשחיקה לפי התקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים 
ASTM D968. בודקים שבעה ימים לאחר צביעת לוח פלדה בשכבת צבע, שעובייה היבש בתחום של 100 – 120 מיקרומטרים.

לבדיקה משתמשים ב- 50 ק"ג של חול קוורץ, הנראה כבעל גרגרים חדים בבדיקה מיקרוסקופית ושגודל גרגריו מפורט להלן:

לאחר ניפוי של 100 ג' חול בנפה מס' 20 במשך 5 דקות לא יישארו על הנפה יותר מ- 5 ג'.

לאחר ניפוי של 100 ג' חול בנפה מסד 30 במשך 5 דקות לא יעברו יותר מ- 5 ג' חול.

בוחנים חזותית אם נחשף לוח הפלדה שמתחת לשכבת הצבע הנשחק.

הצבע עמד בבדיקה, אם לא נחשף לוח הפלדה שמתחת לשכבת הצבע הנשחק.

312. בדיקת העמידות בטבילה במים

צובעים לוח זכוכית נקי, המתאים לתקן הישראלי ת"י 785 חלק 3, סעיף 305. גודל הלוח יהיה 15 X  10 ס"מ לפחות. צובעים בעזרת מכשיר צביעה באופן שתתקבל שכבת צבע אחידה, שעובייה במצב רטוב 180 מיקרומטרים. מייבשים את הלוח, כשהוא מונח אנכית, בטמפרטורת החדר (21 מעלות – 27 צ') במשך 2 שעות.

בוחנים חזותית אם הופיעו בלוח בועות, ואם קיימים החלשת ההידבקות, שינוי בברק ובגוון ופגמים אחרים. בודקים באצבע אם שכבת הצבע התרככה. במקרה של חילוקי דעות ייבדק הלוח בלחיצה כמתואר בתקן הישראלי ת"י 785 חלק 21.

הצבע עמד בבדיקה, אם אין בועות, החלשת ההידבקות ופגמים אחרים ואם שכבת הצבע לא התרככה, למעט שינוי קל בברק או דהייה קלה.

ת"י 935 (מהדורה משולבת)

בהכנת תקן זה השתתפו נציגי מוסדות אלה:

אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל 
- 
צ' שתיל

האיגוד למחקר צבעים



-
י' צ' וויט, ו' רוטשילד

התאחדות התעשיינים



-
י' ורטהיימר, צ' קורץ

חברת החשמל





-א' פרידלנד

מחלקת עבודות ציבוריות



-
ח' גרוסברג

מכון התקנים הישראלי



-
ק' סיברוני

משרד הביטחון




-
מ' רונה

משרד הבינוי והשיכון




-א' פיקרצ'יק

משרד התחבורה




-
י' פרישר

צבא ההגנה לישראל 




-נ' עמינדב, מ' קידר

"צים" חברת השיט הישראלית


-
א' קליר

כן תרמו להכנת התקן: צ' אגוזי, ר' ברים

י' צ' וויט היה יושב ראש ועדת התקינה

ל' בוכור הייתה רכזת ועדת התקינה

כל המייצר מצרך, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי לפי היתר ממכון התקנים הישראלי לסמנו בתו תקן:

ת

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע, הטכניקה והתעשייה.

המשתמשים בתקנים יוודאו, שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. הצעות לשינויים יש לשלוח לפי כתובת מכון התקנים הישראלי.

מכון התקנים הישראלי 

רח' חיים לבנון 42, תל – אביב 69977

נספח ב'2 
עבודות חפירה/סימון

עירית עפולה 

עירית עפולה

בקשה לקבלת רישיון לביצוע עבודות חפירה

פרטי המבקש

        שם החברה______________________


גוש:_____________

        כתובת       _______________________


חלקה:____________

        שם מנהל העבודה_________________ ת.ז.________________

        טלפון______________ כתובת _____________________

   האם העבודה תבוצע ע"י קבלן משנה           כן                    לא

   שם קבלן המשנה_______________  ת.ז._____________

       כתובת__________________ טלפון___________ נייד____________

       חתימת מבקש הרישיון__________________ תאריך_______________

פרטי העבודה

       מהות העבודה_________________________________

       מקום העבודה _________________________________

       עומק החפירה_____________    פרטים נוספים__________________

       תקופת עבודה מבוקשת____ימים    מתאריך__________ עד תאריך_________

       שילוט ותמרור: לפי תכנית מס' _________________

       לפי הנחיות בחוברת להגנת עוברי דרך באתרי עבודה, תרשים מס' __________   

נספחים נדרשים

1. תכנית ביצוע עבודה- 2 עותקים מאושרים ע"י מחלקת מהנדס העיר- תאום 
מערכות, (הכוללת את המתקנים הידועים הקיימים באזור החצייה).

2.  אישור חברת חשמל.

3.  אישור חברת בזק.

4.  אישורים נוספים (יצוין במידת הצורך).

5.  ערבות בנקאית ע"ס 5,000 ש"ח בתוקף עד__________

                (גובה ערבות בנקאית ושאר פרטים יקבע ע"י מח' טכנית לפי הצורך)

6.    תשלום החזר הוצאות העירייה ע"ס ____________   (גובה התשלום יקבע ע"י  

       מח' טכנית על בסיס 750 ש"ח ליום העבודה הראשון בתוספת 250 ש"ח עבור כל 

       יום נוסף).

       _______________

_______________
     _______________

                שם המבקש                                 חתימה וחותמת                                      תאריך

הנחיות תמרור במהלך ביצוע עבודות חפירה 

מאת: רשות התמרור המקומית עפולה 

אל: משטרת ישראל תחנת עפולה

הנדון: עבודות בדרך / רחוב ______

א. בתאריכים _______ עד _________ יבצע הקבלן __________


עבודות ___________   .

ב. לצורך ביצוע העבודות יוצבו בדרך התמרורים בהתאם ל: 


תרשים משרד התחבורה מספר __________


תכניות שלבי ביצוע מספר ______________

ג. אמצעים נוספים __________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ד. הנחיות נוספות __________________________________


_____________________________________________


_____________________________________________

ה. הקבלן יתאם עם תח' המשטרה עפולה מועד לקבלת תנאי משטרת 


ישראל לביצוע עבודות בדרך, הנחיות לאופן הכוונת התנועה ואמצעי ההכוונה 


הדרושים .

6. הקבלן יהיה אחראי להצבת התמרור בהתאם להנחיות שניתנו במסמך זה .

___________________________                                               ____________         

שם + חתימה + חותמת יועץ בטיחות                                                     מר יוסי גפני 
                                                                                                                מהנדס העיר

*טופס זה אינו מהווה היתר חפירה

מפרט  טכני לקבלנים  המבצעים  עבודות חפירה  בעפולה
 רצ"ב תנאים כלליים ומפרט טכני לביצוע חפירות בעיר עפולה , אשר יש להביאם מראש לידיעת הקבלן , ולהעביר אלינו אותו חתום על ידכם וע"י הקבלן המבצע עבודות חפירה מטעמכם בשטח שיפוט העיר.   

המפרט הטכני המפורט להלן בא להשלים את האמור במפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) של מדינת ישראל ואינו מבטל אותם.

תשומת לב הקבלן מופנית לאחריותו לאיתור מערכות תת קרקעיות קיימות ולשמירה עליהם.

הקבלן מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם כל גורם רלבנטי שיהיה בשטח בין אם בעלי התשתיות האחרות, קבלנים נוספים, יזמי הפרוייקטים וכו'....

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה. אישור כיסוי כנ"ל, אינו גורע מאחריותו של הקבלן לעבודה במצבה הסופי.

אופי העבודה ושלבי הביצוע בהתאם למיקום השונה, מפורטים להלן :

1. מדרכה / משטח משולב
1.1. פירוק הריצוף לכל רוחב המדרכה / המשטח והנחת האבנים        
                            
על משטחי עץ.    
1.2. הסרת החול הקיים.

1.3. קיפול זהיר של הבד הגאוטכני הקיים לשימוש חוזר. כל נזק       
                             
שיגרם לבד על ידי הקבלן יוחלף לחדש.

1.4. חפירה לעומק הנידרש.

1.5. פינוי עודפי החפירה וסילוקן משטח האתר.

1.6. מילוי  התעלה לכל העומק בבטון CLMS.

1.7. החזרת הבד הגיאוטכני.

1.8. מילוי חול חדש.

1.9. ריצוף לפי הדוגמא הקיימת (החלפת אבנים פגומות)/ריצוף
חדש.

1.10. בעבודות כבילים הצנרת תונח בתוך שרוולים.

2. מדרכה / משטח אספלט
2.1 ניסור אספלט במשור דיסק.

2.2 פירוק האספלט לכל רוחב המדרכה / משטח.

2.3 חפירה לעומק הנדרש.

2.4 פינוי עודפי חפירה וסילוקן מהאתר.

2.5 מילוי התעלה לכל העומק בבטון CLMS.

2.6 ביצוע ריסוס יסוד 10 – MS בכמות 1 ק"ג/מ"ר .

2.7 ביצוע אספלט מדרכות בעובי הנדרש על פי הקיים.

2.8 בעבודת כבילים הצנרת תונח בתוך שרוולים.

3. כביש 
3.1 החפירה תבוצע במרחק 1 מ' מאבן השפה כל נזק שיגרם 
                             
לאבני השפה יוחלף לחדש.

3.2 ניסור אספלט במשור דיסק ברוחב התעלה .

3.3 חפירה לעומק הנדרש (סילוק עודפי החפירה מהאתר).

3.4 מילוי התעלה לכל העומק בבטון CLMS.                              

3.5 ניסור בשני צידי התעלה במרחק 30-40 ס"מ. קילוף 
                             
האספלט.

3.6 ביצוע אספלט לפי שיטת הפקק עפ"י פרט מצורף .

3.7 דף ריכוז בדיקות ודו"ח מעבדה מסכם.

3.8 חפירה בתוך כבישים בני 5 שנים - יבוצע ריבוד מלא או 
                            קידוח אופקי. הריבוד יבוצע לכל רוחב הכביש ולכל אורך תוואי 

                            החפירה.

3.9 

בעבודת כבילים הצנרת תונח בתוך השרוולים.

תנאים כלליים 

1. 
על הקבלן להודיע לעירייה 48 שעות לפני תחילת ביצוע עבודה ברחוב או באתר כלשהו.

2. 
לא יבוצעו עבודות חפירה בימי שישי או/ו ערבי חג ושבתות.

3. 
תוואי החפירה ייבדק על ידי המחלקות השונות של העירייה בהתאם לתכנית. ע"ג 
     
התכנית יסומנו המערכות העירוניות.

4. 
באזורים בהם קיימים מערכות תת קרקעיות עירוניות העבודה תבוצע ידנית   
      
בלבד.
5. סימון מערכות תת קרקעיות אינו מדויק ולא מחייב את העירייה לגבי נזק שעלול 

להיגרם להם.

6. במקרה של פגיעה במערכות עירוניות, יש להודיע מיידית למוקד 106 .  העירייה 

רשאית לתקן את הנזק ולחייב את הקבלן בגין הנזק שנגרם , או לדרוש מהקבלן לבצע את העבודה לפי ההנחיות שינתנו על ידי העירייה.

7. בשטחים מגוננים על הקבלן לחדש את כל שטח הדשא ומערכת ההשקיה.

8. על הקבלן לדאוג לניקיון שטח הכביש והמדרכה במהלך ביצוע העבודה.

9. באחריות הקבלן לתחם את שטח העבודה ולמנוע גישה למקומות מסוכנים כגון תעלות פתוחות וכו'.
10.  בכל יום עם סיום העבודה על הקבלן להשאיר את אתר העבודה וסביבתו נקי מכל מכשול ופסולת , אשר תפונה לאתר השלכה.
11.  באחריות הקבלן לדאוג להצבת שילוט , אביזרי בטיחות ותמרור במהלך ביצוע העבודה על פי תנאי רשיון המשטרה.
12. כל חריגה בנושא הניקיון ובתנאים דלעיל  במהלך ביצוע העבודה ובסיומה תביא לרישום דוחות ברירת קנס.
13.  במידה והקבלן לא יקפיד על התנאים דלעיל , העירייה תדאג להפסקת העבודה מיידית עד למילוי כל התנאים. 
14. על הקבלן להמציא בדיקות מעבדה לשכבות האספלט ממעבדה מאושרת מוכרת כגון : טכניון, איזוטופ.
15. על הקבלן לצרף ריכוז בדיקות ודו"ח מעבדה מסכם.
16. לאחר ביצוע העבודה, על הקבלן למסור לעירייה את שטח העבודה ולהחתים את הגורמים הרשומים המאשרים לצורך אישור העבודה.
17. קבלנים חיצוניים כגון: בזק, ח"ח, מקורות וכדו… יציבו שלט על כך שהחברה מבצעת עבודות  
תשתית לרווחת התושבים ומתנצלת על אי הנוחות הזמנית. 
18. העסקת עובד בטיחות מוסמך


על הקבלן להעסיק עובד, שהוסמך לכך בקורס "ניהול הסדרי בטיחות התנועה  


באתרי סלילה" של מכון לפריון העבודה.

      
העסקת הקבלן תחול על הסדרים חדשים והן על שינויים בהסדרים קיימים 

      
ההוראה חלה לגבי כל זמן ביצוע ההסדרים.

      
תנאי עבודה באתר של הקבלן:

      
א. בחברה יש עובד שהוסמך בקורס הנ"ל.

      
ב. לחברה יש חוזה חתום לביצוע הסדרי תנועה זמניים בכל עת, עם חברה       

          
המבצעת הסדרי תנועה.

     
ג. על הקבלן להגיש את שם חברת הבטיחות המאושרת ושם המפקח מטעמה. 

19.  הקבלן מתחייב לספק לפני קבלת ההיתר פוליסת ביטוח לעניין פעולותיו של הקבלן            

       בעבודות הנ"ל.


א. ביטוח כל העבודות לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל רכוש שהובא לאתר   

                העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא  

                לרבות כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי.

                סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות נשוא החוזה במלואו.


ב. הפוליסה תספק כיסוי לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה  

                חלק מהעבודות המבוטחות (החוזה) בשיעור של 10% ולא פחות מ- 100,000 $.


ג. הפוליסה תכלול כיסוי בגין נזקים שאירעו או התגלו במשך תקופת התחזוקה, 

                שלא תפחת משנים עשר חודשים, עקב סיבות מלפני תום תקופת הביטוח 

                הבסיסית וכן נזקים שיגרמו תוך ו/או עקב תקופת התחזוקה.


ד. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין לרבות של המבוטח, קבלני משנה 

                ועובדיהם או מי מטעמם בגין אובדן או נזק גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי 

                עקב פעילות כלשהי הקורה לנשוא הביטוח, בכל מקום בשטח מדינת ישראל    

                כולל בשטחים (פרט ברשות הפלסטינית).

                ביטוח זה יכלול כיסוי וסעיפים בין השאר להלן: גבולות האחריות בשווי 

                השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח של 1,000,000 $ 

                (מליון דולר ארה"ב) למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. כן ישופו 

                המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין 

                מקרה ביטוח.

                רכוש המזמין ו/או בפיקוחו, באחריותו, בשליטתו, ו/או בחזקתו יחשב כרכוש 

                צד ג' לעניין הביטוח שבעריכתנו, למעט רכוש המבוטח בפועל.

                חבות עקב שימוש בכלי רכב למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים 

                לנפגעי תאונות אלא אם נודיע מראש ובכתב. כל אלה לא יחולו עליכם        

                (המזמין).

חתימת וחותמת הקבלן  :                                                                      תאריך:

_________________                                                                        _____________               

	נספח להיתר  - לביצוע עבודות חפירה בתחום דרך




	תיק בניין : 
	מגרש :
	חלקה :
	גוש :
	תכנית מתאר מקומית או מפורטת :

	חלקות נוספות :         גוש :            חלקה :



	מספר בקשה : 
	היתר בניה מספר : 
	הועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה


 על פי סמכות רשות רישוי מקומית של הועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה, מאושר בזה לבצע:

	
	תיאור העבודה:



	
	

	
	מקום העבודה :

	חפירה / קידוח אופקי.
	שיטת העבודה :

	
	עומק הנחת הצנרת :

	נתקבלה ערבות בנקאית ע"ס  ______________ עד לתאריך __________
	ערבות :

	נתקבל צ'ק ע"ס ___________ עבור _______ ימי עבודה.


	החזר הוצאות :

	
	תאריך מותר לביצוע :

	
	משך ביצוע מאושר :

	עפ"י תרשים
	בטיחות באתר העבודה :

	                                                                                  
	יועץ בטיחות בתנועה


הנחיות כלליות:

1. העבודה תבוצע בכפוף למפרט הטכני המצורף, ולמפרט הכללי (הספר הכחול) של מדינת ישראל 

    ובהתאם  לתוכנית מצורפת המהווה חלק בלתי נפרד מהיתר זה.

2. הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים להגנת כל המשתמשים בדרך בין הולכי רגל   

    ובין  כלי רכב.

3. הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל נזק לצד שלישי שיגרם כתוצאה מהעבודה נשוא היתר זה.

4. הקבלן המבצע חייב להודיע 48 שעות מראש למח' הפיקוח בעירייה, על ביצוע העבודה.

5. עם סיום החפירה והנחת הצנרת, יזמין הקבלן את הפיקוח לבדיקה ואישור כיסוי.

6. לאחר סיום העבודה, יגיש הקבלן המבצע תוכנית AS MADE של עבודתו למח' הטכנית על נייר + מדיה  

    מגנטית.

ללא התוכנית הנ"ל, לא תשוחרר הערבות הבנקאית.

7. היתר זה הינו חלק בלתי נפרד מהמסמכים המצורפים, הנחיות הבטיחות, התנאים המיוחדים, המפרט   

    הטכני וכו'.

8. לא יבוצעו עבודות חפירה בימי ם שישי ושבת ובחגי ישראל.

שם המאשר :  _________________                               חתימה : ________________

העתק: גב' אתי בן אבו- ועדה לתכנון ובניה.

נספח ב'4
נהלי עבודה

המסמך מהווה חלק בלתי ניפרד ממכרז / חוזה זה.

1. מחירי היחידה הנם מחירי מסגרת להפעלת הקבלן, בהתאם לעבודות וכן בהתאם לתוכנית העבודה שתופעל ע"י העירייה.

2. על  הקבלן לערוך מדידה ואומדן על בסיס מחירי החוזה ולהגישן לאישור המפקח, המפקח יאשר בכתב את העבודות ורק לאחר מיכן יהיה רשאי הקבלן להתחיל בביצוע הנ"ל בכפוף לתנאי החוזה ונספחיו.

3. על הקבלן להחזיק צוות פועלים למקרה חירום בו מודיעים לו על תקלה בכבישים או מדרכות ועליו לצאת תוך שעתיים מרגע קבלת ההודעה.

4.  חל איסור מוחלט לעבוד בשבתות וחגי ישראל. 

5. אין המזמין מתחייב, כי כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות אומנם תבוצענה. מחירי היחידה לא ישונו אף אם הכמויות תהיינה קטנות בלבד ויחשבו כמכסים את כל ההוצאות הכלליות של הקבלן בכל מקרה שהוא ולא יושפעו מהכמות אלא אם נאמר אחרת בסעיף הנ"ל. כל חלק של עבודה שאינו כלול בכתב הכמויות, במפרט, או בתוכניות ואשר נדרש לביצוע השלם של העבודה כולה יבוצע ע"י הקבלן. עבור עבודה זו ישולם לקבלן על פי מחירון "דקל"  להיקפים גדולים בתוקף לחודש הביצוע פחות 15% הנחה ללא כל תוספת מכל סוג שהיא שמפורטת בסעיפי המשנה של מחירון "דקל".

6. לכל חשבון יצרף הקבלן מפה לאחר ביצוע בצירוף כתב חישוב כמויות ששניהם חתומים על ידו.

7. עם תחילת תקופת האחזקה, הקבלן מתחייב לבצע את האמור להלן:  

1. על הקבלן לדאוג לכך שאפשר יהיה לאתרו בכל עת בימי עבודה, למטרה זו לפני חתימת החוזה, הקבלן יצטייד בשני  מכשירים סלולריים. 

2.  על הקבלן להתייצב מידי בוקר במקום ריכוז עובדי העירייה במנהל תפעול לשם קבלת סידור עבודה, הנחיות והוראות.

3.  על הקבלן לציית לכל ההוראות הנוספות שיקבל מסמנכ"ל  תפעול או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.

4.  על הקבלן לבצע מיידית וללא שום שהות ולדאוג לתקנו תוך ביצוע כל עבודות העזר והבטיחות הנדרשים להסרת המפגע.

8. על הקבלן לבצע תיקון מיידי לפי הודעות ע"י קשר טלפוני או  או הודעת דוא"ל הכוללת הוראת ביצוע שיתקבלו מהמפקח או על פי סידור בתחילת יום העבודה, כמו כן, יעביר הקבלן דיווח בכתב על האתרים בהם בוצעו    העבודות הנ"ל בסוף יום העבודה.
נספח ג' 
חוזה

למכרז מס' 01/21

שנערך ונחתם עפולה ביום ______ לחודש ____שנת 2021
בין:                עיריית עפולה
 מרחוב __, עפולה

 (להלן :  "העירייה")

מצד אחד;

                       לבין:                 שם _________________ח.פ. ______

              מרחוב _______________________

_____________________

                                                                                        (להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הואיל: והעירייה פרסמה מכרז מס' 01/21 אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר עפולה (להלן: "המכרז");
והואיל:  והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;

והואיל: והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע שירותים אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר  עפולה, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו (להלן: "ה עבודות/השירותים");

והואיל: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות נשוא  המכרז בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1. מבוא
1.1 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2 העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.
1.3 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את רחובות העיר, ביקר ובחן  את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.
1.4 לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
2. תקופת החוזה
2.1 חוזה זה יהיה בתוקף למשך 24 חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום ____________ , (להלן:"תקופת החוזה"). על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 12 חודשים (להלן: "התקופה המוארכת") ועד ל-3 תקופות לכל היותר והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 
2.2 היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

2.3 הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 60 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.
2.4 העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. יחסי הצדדים
3.1 מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

3.2 הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

3.3 היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה וישפה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
3.4 הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987, על עדכוניו.
3.5 העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

3.6 הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף 3.5 לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה נוספת.
3.7 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
4. הצהרת והתחייבות הקבלן
4.1 מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

4.2 הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום  את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות  רכבים וציודים וכמות העובדים הדרושה לכל אזור.

4.3 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן.
4.4 לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.
5. התמורה
5.1 להלן התמורה:
	
	הנחה  %

	שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון
	


                (במילים :___________________________________________ אחוזים )

5.2 מוסכם בזאת כי במקרה של תוספת בהיקף עבודה, עפ"י הזמנה ואישור מורשי חתימה בעירייה בלבד, התוספת תחושב בהתאם למחירון בהפחתה שיעור ההנחה שבסעיף 5.1 לעיל.
5.3 ככל שקיים חסר של פריט / שירות במחירון המצורף למכרז (נספח ח'), יקבע המחיר בהתאם למחירון "דקל-מאגר מחירי בנייה ותשתיות" בהנחה של 15% מהמחיר המופיע במחירון "דקל", ללא כל תוספת מכל סוג שהוא.
5.4 הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה- 10 בכל חודש חשבון מפורט, בשני עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי המנהל. 

5.5 כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של שוטף + 90 יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות. 
5.6 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל.

5.7 הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה בנספח ז', הצעת המציע, סעיף 3 תעודכן  באופן הבא:

 45% מהסכום יעודכן אחת לשישה חודשים יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") הידוע ביום הגשת  החשבון האמור על בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.

 55%  מהסכום הנקוב בהצעה, יעודכן בגובה שיעור שינוי שכר המינימום, ככל שישתנה, בהתאמה.

6. אחריות פיצוי ושיפוי
6.1 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע העבודות או בקשר לעבודות. 
6.2 הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
6.3 הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.
6.4 הקבלן פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי כאמור לעיל ועל-פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו (ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך) בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמור לעיל.
6.5 הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.
6.6 העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

7. ביטוח:
7.1 להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי הדין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד' 1 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים").
7.2 הקבלן ימציא טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המוכרת בישראל . הקבלן ישוב ימציא, מידי שנה, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים מיד עם תום תקופת כל ביטוח, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. הצגת אשור קיום בטוחים תקין מהווה תנאי יסודי בהסכם. 
7.3 ביטוח כלי רכב- הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪ .למען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
7.4 "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ש"ח למקרה.

7.5 הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

7.6 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות, יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
7.7 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק.

7.8 הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

7.9 על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הבטוח הלאומי [נ"מ], תשנ"ה - 1995 ו/או כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעבידים.

8.  פיצויים מוסכמים:
8.1 מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים התמורה החודשית, (להלן: "פיצויים מוסכמים"),  בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:
	מס'
	הפרה
	פיצוי מוסכם בש''ח

	1
	אי לבישת אפודה זוהרת ונעלי בטיחות-לעובד
	500

	2
	אי העסקת עובדים בכמות נדרשת-לעובד
	700

	3
	העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל
	500

	4
	גרימת נזק לתשתיות-  לכל מקרה.
	מלוא התשלום יחול על הקבלן

	5
	מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור העירייה
	10,000

	6
	אי עמידה בכלל תנאי הבטיחות הנדרשים עפ"י חוק ו/או נוהל בטיחות (לרבות הפעלת כלי רכב ללא ביטוח/רישונות וכו')
	3,000

	7
	אי תיקון/צביעה/אחזקה-ליחידה
	400

	8
	אי עמידה בכללי בטיחות-למקרה
	500

	9
	הפרה חוזרת מעל פעמיים למקרה 
	2,000

	10
	אי ביצוע הוראות מנהל / מפקח
	300


8.2 הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.
8.3 במקרה של הפרה חוזרת ( הפרה 23 לעיל), הקבלן יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה.

8.4 מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  15 ימים והחלטתו בנושא הינה סופית. 
8.5 קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.
9. הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים
9.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב ומראש.
9.2 העברת 25%  מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 9.1 לעיל.
9.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
9.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
10.  הפרה ובטלות החוזה 

10.1 הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
10.1.1 לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 
10.1.2 להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות.

10.2 מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 
10.2.1 אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  20 יום מיום הטלתו. 

10.2.2 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. 

10.2.3 בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הקבלן. 
10.3 הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 

10.4 אין באמור בס"ק 10.1 10.2 ו- 10.3  לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
11. ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.
12. שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
13. ערבות לחוזה
13.1 להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה,  יפקיד  הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של (150,000 ₪ (במילים –מאה וחמישים אלף ₪  ) בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח  ד'2.  (להלן: "ערבות לחוזה (ערבות ביצוע)").
13.2 הערבות תהא לתקופת ההסכם, ממועד התחלת תקופת החוזה, בכל תקופת תוקפו של החוזה ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם ותוארך בהתאמה ככל והעירייה תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.
13.3 היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ("אופציה") ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

13.4 ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 24 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.
14. שונות
14.1 מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

14.2 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב נתקבלה 72 שעות לאחר הנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

14.3 מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
ולראיה באו על החתום:

	ראש העיר
	
	הקבלן הזוכה

	
	
	

	
	
	


נספח ד'1
אישור על קיום ביטוחים

	אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה
	תאריך הנפקת האישור 

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	מבקש האישור:
עיריית עפולה ומי מטעמה וגופים שלובים
 ("המזמין" או "הרשות")
	המבוטח

.......................  ו/או המזמין
	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*
	מעמד מבקש האישור*


	ת.ז./ח.פ. 
	ת.ז./ח.פ.
	

	היזם/הקבלן

	מען: יהושע חנקין, עפולה
	מען: 
	
	


	כיסויים

	פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת פוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום
	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה
	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	
	
	
	
	
	סכום
	מטבע
	

	כל הסיכונים עבודות קבלניות
	
	
	
	
	לפי מלוא שווי החוזה 
	
	309 ויתור תחלוף,    
312 נזק צמה, 
313 טבע,
314 גניבה,
316 רעש, 
318 המבקש מבוטח,  

324 המבקש מוטב 
328"ראשוניות",



	גניבה ופריצה
	
	
	
	
	כלול
	
	

	רכוש עליו עובדים
	
	
	
	
	כלול 
	
	

	רכוש סמוך
	
	
	
	
	כלול
	
	

	רכוש בהעברה
	
	
	
	
	כלול
	
	

	פינוי הריסות
	
	
	
	
	כלול
	
	

	צמ"ה 
	
	
	
	
	כלול 
	
	כנ"ל; ולענין צד ג' צמה, גם:
302 אח' צולבת, 
307 קבלני,
315 מל"ל, 
321 מבוטח נוסף בגין המבקש,
322 המבקש צד ',
329 רכוש המבקש צד ג,

	צד ג'
	
	
	
	
	5,000,000
	
	302 אח' צולבת, 
304 הרחב שיפוי, 
305 יריה, 
307 קבלני, 
309 ויתור תחלוף למבקש,    312 נזק צמה, 
315 מל"ל, 
318 המבקש מבוטח,  
321 מבוטח נוסף בגין המבקש, 322 המבקש כצד ג,
328 "ראשוניות",
329 רכוש המבקש צד ג, 
ביטול סייג חבות:          המוצר ו/או מקצועית

	אחריות מעבידים
	
	
	
	
	20,000,000
	
	309, 319,  328,

	חבות המוצר
	
	
	
	
	2,000,000
	
	כנ"ל לצד ג' בשינויים המתבקשים, וכן
332 גילוי 12ח', 


	פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

	067, 069 נשוא הביטוח כולל: עבודות התקני בטיחות וסימוני כבישים 


	ביטול/שינוי הפוליסה: שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.


	המבטח: חתימת האישור


נספח ד' 2

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

תאריך __________

לכבוד

עיריית עפולה
א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________
על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו  ערבים בזאת

 כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל –_____________    150,000 ₪ (במילים –מאה וחמישים אלף ₪) וזאת בקשר לביצוע אחזקה שנתית לסימון, תמרור, מעקות והתקני בטיחות בתחום העיר עפולה להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות המכרז 01/21.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 


אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  15/01/2021.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום (שנה מיום חתימת ההסכם)_____________ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך ________________                                                         בנק  __________

נספח ה' 

בטיחות כללי

1. הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה ונספח הבטיחות כללי.
2. על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה  (תשי"ד) 1954-  ופקודת הבטיחות בעבודה[נוסח חדש],(תש"ל)- 1970 - והתקנות על פיהם.

3. על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה.  
4. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח  מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים,  למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. 

5. במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח בעירייה, ולמפקח מטעם משרד העבודה(במידה והדבר נדרש על פי כל דין)
6. למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות בעירייה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

7. כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
8. העסקת עובד בטיחות מוסמך:

9. על הקבלן להעסיק עובד, שהוסמך לכך בקורס "ניהול הסדרי בטיחות התנועה באתרי סלילה" של מכון לפריון העבודה.

10. העסקת הקבלן תחול על הסדרים חדשים והן על שינויים בהסדרים קיימים הוראה חלה לגבי כל זמן ביצוע ההסדרים.

11. תנאי עבודה באתר של הקבלן:

                          א. בחברה יש עובד שהוסמך בקורס הנ"ל.

                          ב. לחברה יש חוזה חתום לביצוע הסדרי תנועה זמניים בכל עת, עם חברה המבצעת הסדרי  תנועה.

ג. על הקבלן להגיש את שם חברת הבטיחות המאושרת ושם המפקח מטעמה עם חתימת החוזה ומתן צוו התחלת עבודה. 

ד. הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים להגנת המשתמשים בדרך, בין אם הולכי רגל ובין אם כלי רכב.
שם המציע:_________________________

תאריך:____________________________

חתימה+חותמת :____________________________

נספח  ו' 

מחירון
	סעיף
	תיאור
	יחידה
	כמות
	 אומדן  

	1
	פרק 1 עבודות צביעה 

	1.1
	תת פרק 1.1 עבודות סימון וצביעה

	 
	המחירים בסעיפי צביעה כוללים פסים רציפים או לסירוגין לפי התוכנית. בכל מקרה התשלום יהיה על פי שטח או אורך צביעה בפועל

	1.1.10
	צביעת  קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30ס"מ לבן/צהוב/כתום מלא
	מטר
	1
	         3.81 

	1.1.20
	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 15 ס"מ לבן/צהוב/כתום מלא
	מטר
	1
	         2.86 

	1.1.30
	צביעת מעברי חציה קו עצירה או אחרים לבן/צהוב/כתום מלא
	מ"ר
	1
	       12.70 

	1.1.40
	צביעת חץ בודד לבן/צהוב/כתום מלא
	יח'
	1
	       26.00 

	1.1.50
	צביעת חץ כפול לבן/צהוב/כתום מלא
	יח'
	1
	       26.00 

	1.1.60
	צביעת חץ משלוש לבן/צהוב/כתום מלא
	יח'
	1
	       27.00 

	1.1.70
	צביעת אבני שפה אדום/כחול/צהוב
	מטר
	1
	         3.10 

	1.1.80
	מחיקת סימון קיים רוחב עד ס"מ בצבע שחור
	מטר
	1
	         2.54 

	1.1.90
	מחיקת סימון קיים ברוחב עד 15 ס"מ בעזרת קרצוף (3 מ"מ)
	מטר
	1
	         6.50 

	1.1.100
	מחיקת שטחי צבע
	מ"ר
	1
	       11.42 

	1.1.101
	יום עבודה של 8 שעות עבור סימון דרכים לא כולל צבע
	יום 
	1
	2000

	1.1.110
	סימון צבע סטנדרטי לפסי האטה כולל חצים לבן/צהוב/כתום
	יח'
	1
	       78.00 

	1.2
	תת פרק 01.2 אביזרי דרך
	 
	 
	            -   

	1.2.10
	אספקה והתקנת סמן מחזיר אור "עיני חתול" ממתכת בצבע לבן או צהוב חד צדדי מותקן בנעיצה או הדבקה
	יח'
	1
	       32.00 

	1.2.20
	כנ"ל אך דו צדדי
	יח'
	1
	       40.00 

	1.3
	תת פרק 01.3 צביעת תמרורים, מעקות בטיחות
	 
	 
	            -   

	1.3.10
	צביעת עמודי תמרורים, מעקות, בטיחות וכו' (צינור עד 3")
	מטר
	1
	       22.00 

	2
	פרק 2 עבודות צביעה עבור נכים

	2.1
	תת פרק 2.1 עבודות צביעה

	2.1.10
	צביעת עמוד חשמל עגול, תמרור, שלט רחוב בצבעים מנוגדים שחור/לבן, כחול/לבן עד הגובה 1.5 מ'
	יח'
	1
	       50.78 

	2.1.20
	צביעת עמוד חשמל מקונסטרוקציית  מתכת, פילר חשמל/בזק/אחר בצבע כחול/לבן או שחור/לבן עד לגובה 1.5 מ'
	יח'
	1
	     126.96 

	2.1.30
	צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 1.3מ' בפסים אלכסוניים בצבע כבישים לבן המחיר למ"א מעבר 
	יח'
	1
	       50.78 

	2.1.40
	תוספת לנ"ל עבור צבע צהוב או כחול
	מטר
	1
	         9.52 

	2.1.50
	סימון מסגרת לבנה לחניית נכים במידות 300/560 ס"מ
	יח'
	1
	     190.44 

	2.1.60
	צביעת חנית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול
	יח'
	1
	     317.40 

	2.1.70
	סימון מסגרת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים לבן ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע כחול במידות 60/60 ס"מ
	יח'
	1
	     228.53 

	2.1.80
	צביעה בשבלונה של סמל חנית נכים על מקום חנית רכב נכים בצבע כחול עם רקע לבן במידות 60/60 ס"מ
	יח'
	1
	     114.26 

	2.1.90
	צביעת רחבת הערכות לנכים בצבע כבישים כחול ברוחב 8 ס"מ
	יח'
	1
	       33.00 

	3
	פרק 3 אספקה והתקנת תמרורים

	3.1
	תת פרק 3.1 אספקה והתקנת תמרורים עירוני/בינעירוני

	3.1.10
	אספקה והתקנת תמרורי דרך מסוג עירוני מכל סוג שהוא מחזיר אור EG לרבות עמוד בוקר 3" ובגובה עד 4 מ'
	יח'
	1
	     171.40 

	3.1.20
	אספקה והתקנת תמרורי דרך מסוג עירוני מכל סוג שהוא מחזיר אור EG ללא עמוד 
	יח'
	1
	       63.48 

	3.1.30
	אספקה והתקנת תמרורי דרך מסוג בינעירוני מכל סוג שהוא מחזיר אור רב עוצמה HI לרבות עמוד בקוטר 4" ובכל גובה
	יח'
	1
	     190.44 

	3.1.40
	אספקה והתקנת תמרורי דרך מסוג בינעירוני מכל סוג שהוא מחזיר אור רב עוצמה HI ללא עמוד
	יח'
	1
	       76.18 

	3.1.50
	אספקה והתקנת תמרורים מוארים על עמודים
	יח'
	1
	     888.72 

	3.1.60
	אספקה והתקנת שלט לתמרור/הכוונה בצבעים מחזירי אור עם כיתוב לפי דרישה במידות 1.0X1.0 מ' לרוב עמודים
	יח'
	1
	     253.92 

	3.1.70
	אספקה והתקנת שלט לתמרור/הכוונה בצבעים מחזירי אור עם עם כיתוב לפי דרישה במידות 1.5X1.5 לרבות עמודים
	יח'
	1
	     380.88 

	3.1.80
	אספקה והתקנת מראה פנורמית וטר 92
	יח'
	1
	     620.00 

	3.1.90
	אספקה והתקנת שרוול פי.וי.סי בצבעים שחור צהוב לסירוגין בקוטר עד 3.5" מורכב על עמוד התמרור
	יח'
	1
	         2.80 

	3.1.100
	אספקה והתקנה מראה פנורמית וטר 92 כולל גב מאלומיניום מצופה מחזיר אור
	יח'
	1
	     620.00 

	3.1.110
	אספקה והתקנת שלט לתמרור/הכוונה בצבעים מחזירי אור עם כיתוב לפי דרישה במידות 1.0*1.0 על עמוד קיים
	יח'
	1
	     220.00 

	3.1.120
	כנ"ל אך במידות 60/40 ס"מ
	יח'
	1
	       79.35 

	3.1.130
	אספקה והתקנת שלט לתמרור/הכוונה בצבעים מחזירי אור עם כיתוב לפי דרישה במידות 60X40 סמ' לרבות עמוד
	יח'
	1
	     101.57 

	3.1.140
	התקנה בלבד של עמוד תמרור בקוטר 3" ובאורך 3.5 מ' העמוד יסופק על ידי המזמין
	יח'
	1
	       60.00 

	3.1.150
	התקנה בלבד של עמוד תמרור בקוטר 3" ובאורך 1.5 מ' העמוד יסופק על ידי המזמין
	יח'
	1
	       80.00 

	3.1.160
	אספקה והתקנת שלט מכל סוג שהוא להסברה ו/או להכוונת רכב ו/או הולכי רגל בעל מחזיר אור DI לרבות עמוד לפי ת"י 2247
	מטר
	1
	     761.76 

	3.1.170
	אספקה והתקנת תמרור מכל סוג שהוא להכוונת רכב ו/או הולכי רגל עגול בקוטר 60 ס"מ או בעל צלע 90 ס"מ ובעל מחזיר אור מדרגת DI לשימוש בינעירוני לרוב עמוד לפי ת"י 2247
	יח'
	1
	     222.18 

	3.1.180
	אספקה והתקנת תמרור כנ"ל אך עגול בקוטר 80 ס"מ או בעל צלע 120 ס"מ ובעל מחזיר אור מדרגת DI לרבות עמוד לשימוש בינעירוני לפי ת"י 2247
	יח'
	1
	     620.00 

	3.1.190
	תמרור ג-7 מואר בגדלים 70X 70 ס"מ או 80X80 ס"מ כולל 2 נורות פלורסנט 20 ווט לתאורה פנימית ונל"ג 250 ווט לתאורת מעבר החציה, מותקן על זרוע שוט באורך 2.5 מ' ועמוד בגובה 5.3 מ' לרבות יסוד מידות 70X70X90 ס"מ
	יח'
	1
	  4,500.00 

	3.1.200
	תוספת מחיר לתמרור ג-7 עמור זרוע באורך 3.5 מ'
	יח'
	1
	     438.02 

	3.2
	תת פרק 3.2 אספקה והתקנת תמרורי נכים
	 
	 
	            -   

	3.2.10
	אספקה והתקנת תמרור ג-43 לנכים דרגת EG בחנית נכים עם סמל נכים בינלאומי לרבות מספר רכב נכה, עמוד בקוטר 3" עובי דופן 2.2 מ"מ ובגובה עד 4 מ' מעוגן בבטון
	יח'
	1
	     250.00 

	3.2.20
	כנ"ל אך עם תמרור ג-43 דרגת HI
	יח'
	1
	     300.00 

	4
	פרק 4 מעקות כבישים מסוג W

	4.1
	תת פרק 4.1 מעקות דגם "W" 

	4.1.10
	אספקת והתקנת מעקה בטיחות חד-צדדי ממתכת מגולוונת "W" המרווח בין העמודים 4.0 מ'
	מטר
	1
	     250.00 

	4.1.20
	אספקה והתקנת מעקה בטיחות "W" כנ"ל אך כפול
	מטר
	1
	     350.00 

	4.1.30
	אספקת והתקנת מעקה בטיחות חד-צדדי ממתכת מגולוונת "W" המרווח בין העמודים 2.0 מ'
	מטר
	1
	     250.00 

	4.1.40
	אספקת והתקנת מעקה בטיחות "W" כנ"ל אך כפול
	מטר
	1
	     350.00 

	4.2
	פרק 4.2 מעקות כבישים OPENBOX
	 
	 
	            -   

	4.2.10
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה N2 עם רוחב פעיל W4 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     400.00 

	4.2.20
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה N2 עם רוחב פעיל W5 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     450.00 

	4.2.30
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1 עם רוחב פעיל W3 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     350.00 

	4.2.40
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1 עם רוחב פעיל W4 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     400.00 

	4.2.50
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1 עם רוחב פעיל W5 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     400.00 

	4.2.60
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1 עם רוחב פעיל W6 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     450.00 

	4.2.70
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W3 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     571.32 

	4.2.80
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W4 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     476.10 

	4.2.90
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W5 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     380.88 

	4.2.100
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W6 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     317.40 

	4.2.110
	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W7 מאושר ע"י הועדה הבין-משדית להתקני תנועה ובטיחות(הוצאה אחרונה) כולל כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה התקנה עפ"י מפרטי יצרן
	מטר
	1
	     253.92 

	4.2.120
	יחידת מעבר ממעקה קבוע פלדה (כדוגמת EDSP) למעקה פלדה קיים (W) ביצוע עפ"י מפרט יצרן
	קומפ'
	1
	     317.40 

	5
	פרק 5 עבודות ריג'י 

	5.1
	עבודת פועל לא מקצועי
	ש"ע
	1
	       30.00 

	5.2
	עבודת פועל מקצועי
	ש"ע
	1
	       32.00 

	6
	פרק 6 תיקון/החלפת תמרורים

	6.1
	תת פרק 6.1 תיקון/החלפת תמרורים

	6.1.10
	תיקון ויישור עמוד תמרור פגום
	יח'
	1
	       44.44 

	6.1.20
	יציקת יסוד בטון 60*40*40 במקום יסוד בטון קיים כולל פירוק היסוד הקיים חפירה ותיקון מדרכה כנדרש
	קומפ'
	1
	     126.96 

	6.1.30
	פירוק עמוד תמרור (על עמוד אחד) לרבות התמרור וסילוקם למקום שיורה המפקח
	יח'
	1
	       50.78 

	6.1.40
	החלפת תמרור פגום/דהוי מכל סוג שהוא על גבי עמוד קיים תמרור מחזיר אור דרגת EG
	יח'
	1
	       95.22 

	6.1.50
	תיקוני קטעי רצוף במדרכות כולל תיקוני אבני שפה (לאחר תיקון עמודי תמרורים) המחיר כולל החלפת מרצפות שבורות במידת הצורך
	מ"ר
	1
	       60.00 

	6.1.60
	פירוק ואחסון מעקה בטיחות להולכי רגל כולל פירוק זהיר
	מטר
	1
	       31.00 

	6.1.70
	הצבת תמרורים ושלטים ומפירוקים
	יח'
	1
	       38.09 

	6.1.80
	העתקת תמרור עירוני בינעירוני כולל העמוד ויסוד חדש
	יח'
	1
	       95.22 

	6.1.90
	תיקון עמוד שלט רחוב העבודה כוללת יישור עמוד השלט, יציקת יסוד  חדש, צביעה, ותיקון המדרכה בסביבת עמוד השלט
	קומפ'
	1
	     253.92 

	7
	פרק 7 אביזרי בטיחות

	7.1
	תת פרק 7.1 אביזרי בטיחות

	7.1.10
	צוות אבטחה לרוב עגלת חץ וכל ציוד הנדרש צוות אבטחה כולל 2 אנשים טנדר וכל אביזרי הבטיחות עבודת יום/לילה
	י"ע
	1
	  1,400.00 

	7.1.20
	עגלת חץ יום/לילה
	י"ע
	1
	     800.00 

	7.1.30
	מעקה מיני-גארד במידות 1.5/0.5/0.5 מ' מחיר שכירות ליום עד 30 ימי שכירות המחיר לא עולל הובלה הרכבה ופירוק
	מטר
	1
	         1.50 

	7.1.40
	כנ"ל אך לתקופה 30-60 יום
	מטר
	1
	         2.00 

	7.1.50
	כנ"ל אך מעקה בטיחות קצה
	מטר
	1
	         1.27 

	7.1.60
	הרכבה ופירוק של מעקה בטיחות לכביש "מיני-גארד"
	מטר
	1
	       10.16 

	7.1.70
	הובלה של 2101 מ"א "מיני-גארד"
	קומפ'
	1
	     571.32 

	7.1.80
	מעקה בטיחות "מיני-גארד" מחיר שכירות ליום עבור שכירות מראש מ-60 יום ומעלה המחיר כולל הובלה, הרכבה, פירוק וסילוק
	מטר
	1
	         0.90 

	7.1.90
	רשת גבוה תקני להולכי רגל על גבי "מיני-גארד" מחיר שכירות ליום עבור שכירות מראש בין 30-60 יום
	מטר
	1
	         0.63 

	7.1.100
	מעקה בטיחות "וריו גארד" מחיר שכירות ליום עבור שכירות מראש בין 90-180 יום המחיר לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק
	מטר
	1
	         1.27 

	7.1.110
	הרכבה ופירוק "וריו-גארד"
	מטר
	1
	       19.05 

	7.1.120
	הובלה של 80 מ"א "וריו-גארד" רדיוס 60 ק"מ
	קומפ'
	1
	     761.76 

	7.1.130
	מעקה בטיחות "וריו-גארד" מחיר שכירות ליום עבור שכירות מראש מעל 180 יום המחיר לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק 
	מטר
	1
	         1.14 

	7.1.140
	כנ"ל אך מעקה בטיחות קצה
	מטר
	1
	         2.22 

	7.1.150
	חרוט קונוס בגובה 75 ס"מ מחיר שכירות ליממה לרבות אספקה הצבה ואחזקה
	יח'
	1
	         0.94 

	7.1.160
	שלישית פנסים חיצוניים מהבהבים HI מורכבים על משולש אזהרה, מחיר שכירות ליממה לרבות אספקה הצבה ואחזקה צלע 90 ס"מ
	יח'
	1
	         9.20 

	7.1.170
	כנ"ל אך צלע 120 ס"מ
	יח'
	1
	         9.83 

	7.1.180
	שלישית פנסים חיצוניים מהבהבים HI מורכבים על עמוד 3" עם יסוד בטון מחיר שכירות ליממה לרבות אספקה, הצבה ואחזקה צלע 90 ס"מ
	יח'
	1
	       10.16 

	7.1.190
	כנ"ל אך צלע 120 ס"מ דרגת DG
	יח'
	1
	       11.42 

	7.1.200
	שלטים מכל סוג במידות עד 1.0 מ"ר HI מחיר שכירות ליממה לרבות אספקה התקנה ופירוק לתקופת מינימום של 30 יום
	יח'
	1
	       19.05 

	7.1.210
	שלט לפי מטר מרובע
	יח'
	1
	     316.58 

	7.1.220
	עצור
	יח'
	1
	     212.41 

	8
	פרק 8 - פריטים שונים

	8.1
	תת פרק 8.1  כללי

	8.1.10
	מערכת חיבור כול מערכת פרזול (שלה)
	יח'
	1
	         7.60 

	8.1.20
	עמוד 3" עובי דופן 2,2 מגולוון אורך 3 מטר
	יח'
	1
	       70.90 

	8.1.30
	עמוד 3" עובי דופן 2,2 מגולוון אורך 1.5 מטר
	יח'
	1
	       65.00 

	8.1.40
	עמוד 3" עובי דופן 2,2 מגולוון אורך 3.5 מטר
	יח'
	1
	     109.00 

	8.1.50
	התקנת עמוד 3"
	יח'
	1
	     117.10 

	8.1.60
	התקנת תמרור על עמוד קיים
	יח'
	1
	       37.00 

	8.1.70
	שרוול אנטיגרפיטי
	יח'
	1
	         2.40 

	8.1.80
	התקנת שרוול אנטיגרפיטי על עמוד קיים
	יח'
	1
	         0.57 

	8.1.90
	עיני חתול 10/10 אלומיניום חד צדדי
	יח'
	1
	       12.02 

	8.1.100
	עיני חתול 10/10 אלומיניום דו צדדי
	יח'
	1
	       17.72 

	8.1.110
	קונוס גובה 50
	יח'
	1
	       60.00 

	8.1.120
	קונוס גובה 75
	יח'
	1
	       80.00 

	8.1.130
	עמוד שומר חניה
	יח'
	1
	     350.00 


	
	
	
	


נספח ז'

הצעת המציע

	תאריך:______________



לכבוד
עיריית עפולה ("העירייה")

                                                              מכרז פומבי מס' 01/21
אחזקה כבישים ומדרכות בתחום העיר עפולה

מסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה מצוין באופן ברור "הצעת המציע", שם המכרז ושם המציע.
1. אני הח''מ________, ת.ז________ שהנני ממלא תפקיד של____________ אצל ______________ (להלן - "המציע"), מצהיר בזה כי הנני מצהיר בשם המציע, כי הפרטים המפורטים לעיל ולהלן הינם אמת, הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ (שם המציע), את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:
2. הצעת המציע
על המציע למלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו בהשוואה/בהתייחס למחירים המצויינים במחירון המצורף למכרז זה כנספח ו'.
	
	הנחה  %

	שיעור ההנחה ביחס למחירים הנקובים במחירון
	


(במילים :__________________________ אחוז )

1. הצעת המחיר מטעם המציע המפורטת לעיל, הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, ובמידה ותתקבל המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע למציע, כי ההצעה המפורטת להלן, תהיה תקפה והמציע יהיה מחויב למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.
2. במקרה שהצעת המציע תיבחר על ידי העירייה כהצעה הזוכה, יצורף המחירון המצ"ב כנספח לחוזה ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
3. המחירים המפורטים במחירון, מהווים את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעתי ויהוו את הבסיס לתוספת או  הפחתה של  השירותים והאמצעים כמפורט במכרז.
מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!
______________       



              
__________________

                תאריך





  חתימה וחותמת המציע 
מכרז פומבי   01/21 עיריית עפולה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________

                                                                                                             חתימה +חותמת 

