

[image: image1.png]



עיריית עפולה

אגף שפ"ע 

מכרז פומבי

מס' 07/2021
לביצוע עבודות בדיקה, אחזקה, שיפוץ והתקנה 

של מתקני משחק בגנים ציבוריים 

וגני ילדים

מועד אחרון להגשה : 05/10/2021
עד השעה: 12:00
תכולת חוברת המכרז:
	נספח
	

	א'
	הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז

	א' 1
	פרטי המציע

	א' 2
	מידע בדבר ניסיון קודם של המציע 


	א' 3
	אישור רו"ח על מחזור כספי

	א' 4
	תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

	א' 5
	תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין

	א' 6
	נוסח ערבות למכרז (ערבות השתתפות)

	א' 7
	הצהרת המציע

	ב'
	מפרט השירותים

	ג' 
	חוזה

	ד' 1 
	 ערבות לחוזה(ערבות ביצוע)

	ה'
	בטיחות כללי

	ו'
	 אישור עריכת ביטוחים

	ז'
	 דו''ח בדיקה חזותית חודשית

	ח'
	רשימת הגנים וסקר תשתיות

	ט'
	מחירון משכ"ל למתקני משחקים לגני משחקים ציבוריים וגני משחקים במוסדות חינוך

	י'
	הצעת המציע


1. הוראות כלליות 
1. הזמנה להציע הצעות
עיריית עפולה ("העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לביצוע עבודות בדיקה, אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים בתחום השיפוט של העירייה , כמפורט במכרז זה על נספחיו, לרבות בחוזה, על נספחיו, המצורף למכרז.
2. רקע
העירייה מעוניינת להתקשר עם קבלן ראשי לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בשטח השיפוט של העירייה (להלן: "העבודות" / "השירותים").
2.1. בדיקה, תיקון והבאה לתקן של כל המתקנים בשטח העירייה אחת לשנה עפ'י תקן 1498, בתוספת התקן החדש מת"י חלק 7.
2.2. תחזוקה מונעת ושיפוץ של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות המתבצעות על ידי העירייה ו/או ע''י הקבלן.
2.3. התקנת מתקני משחק חדשים ו/או העתקה והתקנה של מתקני משחק קיימים.
2.4. הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי, וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות. בנוסף, יהיה הזוכה אחראי על נושאי הבטיחות העבודות ועל התיאום בין עובדיו השונים שיועסקו בו, ויבצע את התפקידים, המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצורף למכרז זה. הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות ולהוראות העירייה.
2.5. תמורת ביצוע העבודות תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם למחיר שהציע הזוכה בהצעתו וכמפורט בחוזה המצורף למכרז.
3. לוח זמנים למכרז
3.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
	פעילות
	מועד

	מועד מפגש וסיור קבלנים
	12/09/2021 בשעה 11:00

	מועד אחרון לשאלות הבהרה
	26/09/2021 עד השעה 12:00

	מועד אחרון להגשת הצעות 
	05/10/2021 עד השעה 12:00

	תוקף ערבות הגשה למכרז
	05/01/2022


3.2. העירייה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.
תנאים להשתתפות במכרז (תנאי סף)
4. כללי
4.1. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים יפסלו.
4.2. תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו. אין להגיש הצעה המשותפת למספר מציעים, קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
4.3. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים במכרז זה תיפסלנה.
5. מעמד משפטי
5.1.  המציע הינו יחיד או תאגיד רשום על פי חוק ברשם רשמי  בישראל. 
5.2. אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.

· יש לצרף את פרטי המציע - בנוסח המצורף כנספח א'1 למכרז. 
6. ניסיון של המציע
6.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים, כדלקמן:
· בעל ניסיון של לפחות שנתיים רצופות במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז זה, במתן שירותי אחזקת מתקני משחק  עבור לפחות 2 רשויות מקומיות.
· יש לצרף המלצות ביחס לשירותים שסופקו ע"י המציע - בנוסח המצורף כנספח א'2 למכרז.
· בעל מחזור כספי (שנתי) של העבודות נשוא המכרז, בהיקף שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ בשנה, לפני מע''מ, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו בכל אחת מהשנים 2013 ו – 2014.
· יש לצרף אישור רו''ח על מחזור כספי - בנוסח המצורף כנספח א'3 למכרז. 
7. רישיונות 

7.1. המציע בעל אישור אישור אסמכה ממכון התקנים בהתאם לתקן 1498 (ת.י.).
· יש לצרף העתק של האסמכה כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד כהעתק מתאים למקור.
8. מעמד המציע

8.1. יחיד-  יצרף תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

8.2. תאגיד – 
1. יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם  התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

2. אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  בשם המציע ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז.
9. עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים
9.1. אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון.

9.2. אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.
9.3. תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 
· לשם הוכחת האמור לעיל יצורף להצעה תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעה בנוסח המצורף כנספח א'4 למכרז. 
10. תצהירים

10.1. תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום-  בנוסח המצורף כנספח א'5 למכרז.
10.2. הצהרת המציע – בנוסח המצורף כנספח א'7 למכרז.
10.3. תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים בנוסח המצורף כנספח ח' למכרז.
· התצהירים לעיל יהיו חתומים על ידי המציע עצמו 
ומאומתים על ידי עו''ד

11. תשלום עבור מסמכי המכרז
המציע יצרף להצעתו העתק קבלה על תשלום עבור המכרז.
הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור - תהיה העירייה רשאית לפסלה.
12. ערבות מכרז 

12.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון תקף לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981, על שם המציע, בסכום של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), שתהיה בתוקף לפחות עד ליום 05/01/2022 בנוסח המצורף כנספח א'6 למכרז, ובנוסח זה בלבד.  
12.2. לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.
12.3. יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות, על ערבות ההצעה להיות בנוסח זהה לזה המצורף למסמכי פניה זו.
12.4. נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע.
12.5.  העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי הארכת תוקף ערבות ההצעה, על אף בקשת העירייה, שקולה לחזרה מההצעה .
12.6. המציע יציין על עותק ההצעה אליה מצורפת הערבות המקורית – "מצורפת ערבות מקורית".
12.7. הצעה שלא צורפה אליה ערבות תפסל על הסף ולא תידון כלל.
13. דרישת פרטים מהמציע:

העירייה תהא רשאית, במסגרת הצעתו של המציע, לפי שיקול דעתה, לפנות ו/או לדרוש מהמציע ו/או ללקוחות לצורך אימות או השלמת או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או פרטים נוספים המפורטים בהצעתו וכן לפנות למציע לצורך השלמת מסמכים, לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

14. השתתפות בסיור קבלנים
14.1. ההשתתפות בהליך זה והגשת הצעה תהיה מותנית בהשתתפות בסיור קבלנים שייערך ביום  12/09/2021 בשעה 11:00 יתקיים מפגש הבהרות,  מקום המפגש – ברחוב הבוכרים 10 אזור התעשייה, עפולה. לברורים במנהל תפעול 04-6484236/202.
14.2. המציע יירשם אצל נציג העירייה והעירייה תשלח אל המציעים אשר נכחו בסיור הקבלנים, סיכום של סיור הקבלנים.
14.3. סיכום סיור הקבלנים ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי פניה זו.
מובהר כי, ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים חובה !
15. תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז
תשלום בסך 2,000 ₪ בגין תשלום רכישת מהווה תנאי להשתתפות בו. לשם הוכחת התשלום, יש לצרף קבלה על שם המציע בגין התשלום כאמור .  
16. עיון במסמכי המכרז
16.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז  באתר העירייה , בלשונית "מכרזים ודרושים" או  במשרדי העירייה , לאחר תיאום טלפוני בטלפון, תיאום בטלפון : 04-6484236/202, אצל הגב' מיטל ארגמן.
16.2. הליך הבהרות
16.3. החל מיום פרסום פניה זו ועד ליום 26/09/2021 בשעה 12:00 , רשאי כל אדם לפנות לעירייה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת meital@afula.muni.il או באמצעות פקס' מס' 04-6401771 שנתקבל עליו אישור מסירה, ולהעלות הבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה. יש לוודא כי הפניה התקבלה בעירייה בטלפון 04-6484236/202
16.4. לעירייה קיים שיקול דעת מוחלט במתן התשובות. העירייה אינה מתחייבת להשיב לשאלות כל שהן, או לכל השאלות.
16.5. מסמך הבהרות- ישלח לכל רוכשי המכרז אשר השתתפו בסיור הקבלנים, מבלי לחשוף את תוכן הפניה ואת זהות הפונה. בעקבות הליך ההבהרות, יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות, ההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.
16.6. מובהר כי, הסברים ותשובות שניתנו בעל פה במהלך הסיור ואשר לא הופצו בכתב אינם מהווים חלק ממסמכי ההליך, וכי אך ורק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.
16.7. מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
17. מבנה ההצעה
17.1. על המציע לצרף להצעת המחיר את המסמכים המפורטים בה. המציע יפרט את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק.
17.2. הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה וחתומה בנפרד מיתר מסמכי המכרז.
17.3. המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף, שאינו נדרש במפורש. העירייה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור. 
17.4. ההצעה תוגש בעברית. מסמכים שאינם בעברית או באנגלית – יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
17.5. ההצעה תוגש תוך ציון חלקים סודיים בה, אם ישנם כאלה.
18. הנחיות למילוי הצעת המחיר
18.1. המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו כאחוז הנחה במקום המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך. אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.
18.2. על המציע לצרף להצעתו את המחירים המרכיבים את התשומות עליהם מתבססת הצעת המחיר ויהוו את הבסיס לתוספת או  הפחתה מהצעת המחיר.
18.3. המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות במתן השירותים.
18.4. תשומת לב המציעים לכך שלתמורה החוזית תתווסף הצמדה למדד, בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה ההתקשרות ועל המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.
19. הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, הנושאת  את שם ההצעה, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 05/10/2021 בשעה 12:00, את ההצעה יש למסור במסירה אישית לגב' זהבה עובדיה , בבניין העירייה קומה כניסה  ברח' יהושע 47. 
19.1. ההצעה תוגש ב-2 עותקים זהים, כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את התפרקותה. העתק אחד יסומן כמקור.

19.2. להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים. ההצעה תוגש על ידי הנחתה בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה. 
19.3. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
19.4. כל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתם בחותמת המציע (במקרה של תאגיד) ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו. 
19.5. החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו, וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע. 
19.6. הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך, שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

19.7. למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויק/ים ו/או שאינו/ם אמיתי/ים, רשאית ,העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה,  שלא לקבל את הצעתו,  גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.
19.8. אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בכל אחת משתי חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה. 
לעירייה קיימת הזכות לפי שיקול דעתה, להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור.
19.9. הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
19.10. בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
20. קניין מסמכי המכרז:

20.1. הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה, הן של העירייה המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה.
21. תוקף ההצעה
21.1. ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
21.2. ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
22. דירוג ההצעות
22.1. המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת כנספח י' למכרז.
22.2. ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף – תזכה במכרז, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא לבחור בה, לרבות חריגה בלתי סבירה מהאומדן שהכינה העירייה או חוסר כשירות או ניסיון לא מספק או ניסיון לא חיובי של העירייה או של גוף אחר עם שירות המציע.
22.3. לעירייה ו/או לועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולת האשראי וכיו"ב, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
23. חתימה על החוזה
23.1. כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה, יידרש הזוכה להמציא לעירייה, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות מ- 7 ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על קיום ביטוחים.
23.2. אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהיה העירייה רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה.
23.3. המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"צו התחלת עבודה" והזמנת עבודה, היה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 6 חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
23.4. המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי העירייה תבצע עבודות אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים בהתאם לצרכיה, תקציבה,  ובהתאם להזמנת המנהל כהגדרתו בחוזה לקבלן מידי פעם בפעם. 
23.5. במידה והחליטה העירייה כי לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה לשביעות רצונה, תהא רשאית העירייה במשך 3 חודשים הראשונים מיום חתימת הזוכה על חוזה ההתקשרות, להודיע לקבלן הזוכה על ביטול ההסכם, ולהתקשר בהסכם עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני לאחר המציע שזכה, וזאת ללא צורך ביציאה למכרז חדש.
24. ביטוחים:
24.1. הזוכה ימציא לעירייה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף כנספח ג' 1 ,למסמכי המכרז.
24.2.  הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.
25. ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

25.1. מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף כנספח ד' 1, למסמכי המכרז.
25.2. היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת המציע מתחיב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 
26. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל. מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.
27. ביטול המכרז
העירייה תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים כלשהם בשל ביטול המכרז.
בכבוד רב,

עיריית עפולה
נספח א' 1

פרטי המציע

	שם המציע
	

	כתובת המציע
	

	מספר טלפון
	

	מספר נייד
	

	מספר פקס
	

	כתובת דוא''ל (E-MAILׂ)
	


	פרטי איש קשר מטעם המציע

	שם איש הקשר

	תפקיד
	כתובת דוא"ל


	מס' טלפון

	מס' פקס'
	מס' טלפון נייד


מעמד המציע
צורת ההתאגדות של המציע         חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________
מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________
מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:
	שם
	ת.ז.
	תפקיד בתאגיד

	
	
	

	
	
	


נספח א' 2

מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

לכבוד

ועדת המכרזים 

עירייה עפולה

ג.א.נ.

הנדון: ביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים

  מכרז מס 07/21
החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ (שם מלא) ע.מ. / ח.פ. ___________ (להלן: "המציע"), ביצע עבורנו כקבלן ראשי ____________________________________את השירות / שירותים הבאים :

	תקופת השירותים:
	החל מיום:___________
	

	
	ועד ליום  :___________
	

	היקף השירותים:
	
	

	מספר הגנים שתוחזקו
	
	


א. חוות דעת על ביצוע  השירותים שניתן ע"י המציע:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ד. חוות דעתנו על רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי של העובדים:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
ה. חוות דעתו על היענות לביצוע מטלות יוצאות דופן:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

פרטי נותן חוות הדעת:

	שם
	

	תפקיד
	

	טלפון
	

	שם הרשות
	


חתימה: ____________      תאריך :__________                     ____________________

                               חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    (חובה)
נספח א' 3

אישור רו''ח על מחזור כספי
         תאריך: __________
לכבוד
ועדת המכרזים

עיריית עפולה
____,____
אני רו"ח _____________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של ___________ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מספר 07/21 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים, עבור עירייה עפולה:

1. המחזור הכספי של המציע ב- 2 השנים האחרונות, הנובע מפעילות בתחום השירותים המבוקשים במכרז היה: 
בשנת 2019: __________ (ובמילים: ________________________________) ש"ח לא כולל מע"מ 

בשנת 2020: __________ (ובמילים: ________________________________) ש"ח לא כולל מע"מ
2. למיטב ידיעתי המציע איננו נמצא בהליכי פירוק, לא הוצא נגדו צו כינוס נכסים והוא איננו נמצא בהליכי עריכת הסדר עם נושיו.
בכבוד רב, 

רו"ח
   ____________________           ____________________            ________________
חתימה


          חותמת


       תאריך
____________________            ________________          




               כתובת



מספר טלפון
___________________                                                              ________________          

               תאריך


                                                                 חתימה
נספח א' 4
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. שמספרה _________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:
שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני הח''מ מגיש את התצהיר בשם,__________________________ שמספרה  ___________ (להלן: "החברה" או "המציע"), בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך.
1. תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן – "החוק") וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה למכרז מספר 07/21 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים, עבור עירייה עפולה (להלן: "המכרז") (להלן: "המכרז").
2. עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות - הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור 

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                    


 ___________________
        חותמת 




    חתימה
נספח א' 5
תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1976 -

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 07/21 , ח.פ. ______  (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן:

"בעל שליטה":
כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").

"בעל עניין":
כמשמעו בחוק החברות.

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל עניין
למציע (יש לסמן X במשבצת המתאימה) 

לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 , לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-

הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג - 31 באוקטובר    2002 , לפי  חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ
חוק ו/או הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________

חתימה+חותמת

אישור

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________                    


 ___________________
        חותמת 




    חתימה
נספח א' 6  

 נוסח ערבות למכרז 

(ערבות השתתפות) 

	תאריך __________


לכבוד
עירייה עפולה
כתובת__________

הנדון: כתב ערבות מס' _________________

1. לבקשת _________________ (להלן – "הקבלן"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 50,000 (חמישים אלף) שקלים חדשים (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מס' 07/21 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים.
2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.

3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 
4. ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  15/09/21.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 05/01/2022 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

בכבוד רב, 










	 [שם וכתובת הערב]


נספח א' 7 
הצהרת המציע
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם  ______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת, בקשר עם מכרז 7/21  לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.
2. כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
3. ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, בחנתי את דרכי הגישה לאתר, את השטח המיועד לעבודה, את מקום המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
4. יש בכוחו של המציע להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.

5. הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
6. הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

7. הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כח אדם, כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ''ו- 1996.

8. הנני מצהיר, כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת העירייה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכי ידועים לי/למציע כל המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות, כאמור, במלואן ובמועדן.
9. הנני מאשר, כי אני/נציג מטעם המציע השתתף בסיור הקבלנים.
10. אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבעה העירייה ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן תתקבל, אני/המציע מתחייב לחתום על החוזה כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו,  לרבות עניין העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
11. הנני מצהיר כי, ידוע לי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העירייה, שמורה לה הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז. כן אני מצהיר, כי ידוע לי שלעירייה שמורה הזכות לבטל את המכרז ולא לבצע את העבודות כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
12. המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים), תשנ"א- 1991 ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 
13.  ידוע לי, כי בכל התקשרות עם העירייה בקשר למכרז זה, אהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל, והעירייה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהיא המתחייבת מהוראות הפקודה, מהתקנות ועפ"י כל דין בנושא הבטיחות. כמו כן ידוע לי/ למציע שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה, בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, תשי"ד- .1954 אי מילוי הוראות החוק, הינו עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע לעירייה.
14. אני מסכים שהצהרה זו תחשב כהרשאה לעירייה, או למי מטעמה, לפנות לכל רשות מרשויות המדינה, לקבלת אישור לנכונותה.
15. הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין. 
16. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם:__________  ___   תפקיד אצל המציע:___  __________          תאריך:_________

חתימה+חותמת:_____________

אישור
אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                                   
                      

 ___________________
        חותמת 




    חתימה 

נספח ב'

מפרט השירותים
הגדרות:

העירייה - עירייה עפולה
המנהל - סמנכ''ל תפעול  של העירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע מכרז זה.

המפקח - מי שמונה על ידי העירייה ו/או על ידי המנהל לפקח על ביצוע עבודות הקבלן או המנהל בעצמו.

הקבלן – הקבלן הזוכה במכרז זה, לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה,   הפועל בשמו ומטעמו בביצוע העבודות.
1. הוראות כלליות
ביצוע השירותים יהא בהתאם לרמת הדרישות המפורטת, להוראות מפרט השירותים.

מפרט זה כולל תיאור לעבודות תחזוקת מתקני משחק בגנים ילדים. מתקן או תיקון שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי תו תקן מתקני משחק מס' 1498.

כל העבודות, החומרים, הציוד והעלויות הנגזרות מביצוע מלא ושלם של ההוראות הכלליות והוראות המפרטים ללא יוצא מן הכלל, הן על חשבון הקבלן, למעט חומרים או פעולות לגביהן נכתב במפורש במפרט כי הן על חשבון הרשות המזמינה.
1.1 התאמת כל מתקני המשחק בגני הילדים בתחום העירייה, לדרישות התקן הישראלי מספר 1498 בתוספת התקן החדש מת"י חלק 7 והמצאת אישורי מכון התקנים להתאמת הגנים לדרישות התקן.

1.2 אחזקת ו/או שיפוץ מתקני משחק באופן שוטף, כולל תיקון כל ליקוי במתקני המשחק בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר 1498.
1.3 החלפת אלמנטים שונים במתקני המשחק, על בסיס מחירון מתקני לפי מחירון-"דקל- מחירון בניה, פרק 42 , 42.050 מתקני משחק", בהנחה של 15%, ללא עלות התקנה ולאחר אישור המנהל.
1.4 בדיקת כל המתקנים המצויים בגני הילדים, בכל חודש והגשת דו"ח מפורט בדבר תקינות כלל המתקנים בכל גן וגן) הקבלן ינהל יומני עבודה ויצרפם לדו"ח)- כנספח ז' הרצ''ב למסמכי מהמכרז.
1.5 הקבלן יהיה אחראי בכל שנה)כעבור 12 חודש ממועד הבדיקה האחרונה ( על המצאת אישור מעבדה ואישור מכון התקנים הישראלי בדבר תקינות המתקנים.

1.6 המוקד העירוני של העירייה יעביר אפליקציה של המוקד עם פניות תושבים הקבלן  יעבוד ישירות עם המוקד ועם המפקח.
1.7 על הקבלן לתקן כל פגם תוך 24 שעות מרגע ההודעה.
1.8 במקרה חירום על הקבלן לתקן כל פגם תוך שעתיים על הקבלן לטפל בליקוי או לסגור את המתקן ע"פ הוראת מכון התקנים עם שילוט מתאים.
1.9 על אף האמור לעיל, על פגם המהווה סיכון בטיחותי יתוקן ו/או יטופל ללא דיחוי, ובכל מקרה יגרום הקבלן לכך שהמתקן / האתר לא יהווה סיכון בטיחותי בין באמצעות מניעת גישה למתקן / אתר ובין בביצוע כל פעולה נחוצה לשמירת על הבטיחות בנוסף.
2. תיאור העבודות
1. כללי:

1. הגימור

כל מתקני המשחקים צריכים להיות בעלי גימור טוב וחלק ושבמקומות הנגישים לא יהיו פינות חדות או מחוספסות. 

2. חומרים

מתכת 

חלקים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת, כגון: פחים, קפיצים, צינורות, שרשראות, ברגים וכו'. 

צביעת פלדה מגולוונת:

· הכנת שטח לפני גלוון ע"י התזת חול בדרגה   2SA5. 

· גלוון מוצרי מסגרות ע"י טבילה באבץ חם, לפי ת"י 918. 
· הכנת שטח לצביעה: שיוף קל ע"י נייר ליטוש 100 ושטיפה ע"י מדלל 100-4. 
· שכבה ראשונה – צבע יסוד "אפוגל" או שווה ערך בעובי של 60-50 מיקרון.  המתנה לייבוש של 24 שעות.
· שכבה שניה ושלישית – שתי שכבות של צבע פוליאורטן אקרילי דו-רכיבי עליון "גלזוריט 21" או שווה ערך בעובי של 40-35 מיקרון לכל שכבה, עם המתנה 24 שעות לכל שכבה. 
· למזמין תהיה הזכות להזמין צבע "גלזורט 21" או שווה ערך בכל גוון מתוך קטלוג. 
צביעה בתנור ע"י אבקת פוליאסטר טהור, בגוון הנדרש

עובי שכבות הצבע

· ביקורת עובי שכבות הצבע בעבודות המתכת: תערכנה בדיקות בעזרת מכשור מתאים לאימות עובי שכבות הצבע ע"י המפקח או ע"י מכון התקנים הישראלי. 

3. כבלי פלדה

· כבלים עשויים מחוטי פלדה יהיו מגולוונים בעלי חוזק גבוה. הכבלים יצופו פרופילן אדום עמיד בקרינה אולטרה סגולית.  מומלץ שהכבלים יהיו ככל האפשר מחוץ לתחום הגישה, כדי למנוע הילכדות ידיים. טבעות מתיחה של כבלים יהיו מצוידות 

· בתפסים ויהיו מנירוסטה. הטבעות יהיו מוגנות מפני פתיחה ללא כלי עבודה. 

אין להשתמש בכבלים מפוליפרופילן, מפוליאתילן או מחומרים דומים.

4. שרשראות

· השרשראות יהיו מפלדה מגולוונת בהתאם לתקן הגרמני 1981-685 DIN חלק z.  קוטר התיל שממנו עשויות חוליות השרשרת יהיו 6 מ"מ לפחות. החוליות יהיו קצרות, כדי למנוע היתפסות אצבעות בין חוליות השרשרת לבין חלקי החיבור. 

5. יציקת הבסיסים חייבת להיות לפי הנחיות קונסטרוקטור.

6. צביעה – ניקוי הישן, צביעה בפעמיים גלזוריט ופעמיים צבע עליון גלזוריט. צביעת עץ כנ"ל  ובנוסף יש לצבוע שוב בפעמיים לכה לשימור הצבע העליון. את   הצביעה יש לבצע פעם בשנה. 
7. מתקן שפורק יפונה מיד משטח הגן לתיקון או לאחסון זמני למקום בתיאום עם המפקח תוך החזרת פני השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי.
8. מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח.
9. לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח הגן ללא השגחת הקבלן.

10. מודגש, כי כל החלפים והחומרים הנדרשים )לרבות מלט , חול , חצץ, דבק או צבע(  עבור האחזקה השוטפת, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו הכל במידת הצורך.

3. העבודות
1.  שיפוץ קרוסלה – יש להחליף שרוול "4 בעובי 10 מ"מ + 3 מסבים. אחד לחץ 21   ציריים, כולל הציר, וכן לבצע תיקוני צבע, והחלפת דיקט ימי בעובי 18 מ"מ במושבים 
והרצפה. רצפת מתכת יש לצפות בפוליאוריטן בעובי 3 מ"מ.    
    ב.   שיפוץ חיות קפיץ – החלפת קפיץ ושיפוץ צבע (צביעה לפי סעיף צביעה) קפיץ  
          חייב    להיות תיקני עובי 20 מ"מ וקוטר 20 ס"מ, אורך 40 ס"מ, סה"כ 7.5  
          פסיעות.

ג.   שיפוץ מחפרון – החלפת מושב, המושב צריך להיות מאינסרט מתכת מצופה 
       פוליארוטן   צבעוני. החלפת כף למחפרון – הכף צריכה להיות עשויה בקליט 
       (חומר פלסטי משוריין   בעובי 8 מ"מ). צביעה לפי מפרט צבע.      


     ד.   שיפוץ קרדנית – שיפוץ הציר יעשה עם 9 מסבים מס' 6004 צביעה לפי מפרט 
             צבע. החלפת   צמיג לצמיג ללא מתכת.
     ה.   שיפוץ סביבון פעוטות – החלפת מושבים פגומים, המושב חייב להיות 
              מפוליאוריטן  החלפת ציר עם מסבים חייב להיות לגר בקוטר 3", בעובי 5 
             מ"מ עם 3 מסבים  מס' 51108. 

     ו.    שיפוץ עלה ורד – כשיש שבר בקפיץ יש להתקין שפיץ ספירלי בקוטר 20 
              ס"מ, בעובי   20 מ"מ ובאורך 40 ס"מ 7.5 פסיעות. כשיש שבר בדיקט יש 
             להחליף לפלטות פלסטיק    בעובי 20 מ"מ.  
   ז.    שיפוץ רב נדנדות – החלפת מסבים שחוקים למסבי בית (מק"ט 204 UCP). 
         החלפת מושבים פגומים: למושב במידות 45 X 25 X 5 ס"מ, עשוי כולו פח  
         מגולוון, מחוזק, מצופה  פוליאוריטן, עמיד בקרינת UV . 

             החלפת שרשראות: החוליה הקטנה צריכה להיות מגולוונת בגילוון עמוק 
              עמיד לחלודה,   וכנ"ל לגבי השקלים.         

         השקלים חייבים להיות סגורים היטב וללא קצוות חדים, יש לבדוק את  
         (הציר) הבורג  שיהיה עשוי פלדה ובלתי שחוק.    

ח.    שיפוץ נדנדת סירה – 
        החלפת עץ – העץ צריך להיות עץ רב שכבתי צבוע ב- 3 שכבות לכה המתאימה  
        לתנאי חוץ.  

        החלפת עמוד – העמוד צריך להיות מצינור 4", בעובי 4 מ"מ. 

        החלפת מסבים – יש להחליף את בית המסבים הפנימיים לבית מסב X 3 יח' 
        (מס' מסב  6004) צבועים גלזורית.    

ט.   תיקון ו/או החלפת שרשראות – יש להשתמש בשרשרת תיקנית פסיעה קטנה 
       בעובי 6     מ"מ מגולוון, לנדנדות סירה יש להשתמש בשרשרת תקנית 8 מ"מ.

 י.    החלפת צמיג בקרדנית – יש להשתמש מציגים בקוטר 70 ס"מ, צמיג ישן 
       חובה ללא   מתכת (צמיגי גומי)     

י"א.   החלפת מושבים:
1)    נדנדות תלויות – מושב עשוי אינסרט מפח מגולוון וציפוי פוליאוריטן 
       במידות       X4525X5 ס"מ. הפוליאוריטן מסוג M.E.R עמיד בקריעה  
       ושחיקה. 

2)    לסביבוני פעוטות ולעלה ורד – מושב מפוליאוריטן מסוג M.E.R, כולל 
        אינסרט   פנימי.

י"ב.   החלפת כבלים – פוליאמיד בעובי 16 מ"מ, מכבר אלומיניום סגור.

י"ג.    החלפת מושב עץ לעלה ורד – החלפה לפלטת פלסטיק בעובי 20 מ"מ.

י"ד.    החלפת כף למחפרון – כף מחפרון עשויה בקליט משוריין.

ט"ו.    החלפת שקלים - לנדנדות סירה שקל 8 מ"מ, לנדנדות שקל 6 מ"מ לאחר 
           סגירת השקל   יש לשבור את ידית האחיזה ולשייף את המקום. למניעת 
          פתיחת השקל.

ט"ז.    החלפת ידית לנדנדות סירה. ידית מצינור ½ מגולוון צבוע גלזורית 100 
            מקרון.

י"ז.     החלפת קיט מסבים לנדנדת סירה – מסב בית כולל 3 מסבים סגורים 
           (למניעת חדירת  רטיבות) מולבש עם 2 ברגים מגולוונים לעמוד קיים. ציר 
            השרשרת עשוי גם כן לגר   ושקל קבוע בתוכו למניעת סיבוב ושחיקת 
            השקל.

י"ח.   החלפת ידית פלסטיק או מתכת לחיות קפיץ.

י"ט.    השלמת עצים לתופים מסתובבים עץ בודד אורן.
כ.      השלמה/החלפת לוחות עץ בכל מידה במתקני עץ.

כ"א.    החלפת מושב קרוסלה.

כ"ב.    החלפת ריצפת קרוסלה.
כ"ג.    התקנת והחלפת צמיג בולם לנדנדות – יש להשתמש בצמיגים בקוטר 70  
           ס"מ, חובה  ללא מתכת.

כ"ד.    מתקן משולב – תיקון מתקן משלים יעשה ע"י חלקים מקורים בשימוש 
           מחברים    מקוריים.

כ"ה.    דפנות פנל משחק – עשוי מפלסטיק, כדורי חשבונייה, X מיקס דריקס, 
            משולשי צבע –    אותיות עשויים מפוליאוריטן עמיד UV ומסוג REM.

כ"ו.     החלפת מנהרות גלישה – המנהרות חייבות להיות מפלסטיק, פוליאתילן 
           בעובי 10 מ"מ.

כ"ז.     החלפת מגלשות. המגלשות חייבות להיות מפלסטיק.

כ"ח.    פרוק בסיס – פירוק וסילוק בסיס הבטון מהגן הציבורי מבלי לפגוע במתקן 
             המשחקים.

כ"ט.    יציקת בסיס בטון חדש והתקנת משחק לפי הנחיות קונסטרוקטור.

ל.       מתקן חבלים – החלפת הכבל: הכבל יהיה 16 מ"מ עובי 5 ליבות תיל, 10 
          כריכות כל ליבה  בגלוון עמוק ובציפוי פולי עמיד, החיבורים יהיו מחברי   
          אלומיניום לחוץ ועגול.  

אמצעי חיבור, כגון ברגים ואומים במקומות נגישים יהיו מגולוונים, יהיו מכוסים בכיפות או שיהיו שקועים. 

כל המתקנים יאושרו ע"י מהנדס בטיחות שיועסק על חשבון הקבלן. התכניות המאושרות על ידי מהנדס הבטיחות יוגשו לאישור המנהל. 

4. תכנון

1. המתקנים יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו. תכניות המתקנים יאושרו ע"י מהנדס  קונסטרוקטור שיועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל תכניות המתקנים המאושרות ע"י המהנדס הקונסטרוקטור יוגשו לאישור המנהל מיד לאחר חתימת החוזה. 
5. סימון מתקנים

כל מתקן יסומן במקום נגיש ובולט לעין בעברית, בסימון ברור על לוחיות, באותיות ובספרות שגודלן לפחות 8 מ"מ. בלוחות יירשם: שם יצרן, מס' קטלוגי, שנת ייצור והתקנה, הגבלת גיל ילדים לשימוש, תו תקן, ספרור אותיות או שמות עפ"י דרישת האגף. הלוחות יוצמדו למתקן בצורה שלא ניתן להורדה בים אדם.  בשלטים המיועדים למתקני ילדים בגיל שמעל 4 שנים ייכתב בנוסף "ילדים עד גיל 4 שנים חייבים בליווי מבוגר". 

6. משטחי גומי כמצע למתקני משחק – שיטת VPS
6.1   מפרט טכני 
משטחים אלו יש להכין לפני התקנת המתקנים באתר, ועם גמר התקנת המתקנים יבוצע משטח הגומי.

הנחיות מכון התקנים, שעובי הגומי יהיה בהתאם לגובה הנפילה ויבוצע על ידי חברה בעלת תו תקן בלבד.

כבר בזמן ביצוע ההזמנה יש לוודא, שמשטח הגומי כבר הוזמן מחברה בעלת תו תקן כאמור.

במידה ועד למועד ההתקנה עדיין לא הוזמן על ידי הלקוח משטח הגומי, אין לצאת להתקנת המתקנים.

מיד בגמר ההתקנה יש לסגור את המתקן בצורה שלא תאפשר בו שימוש של ילדים.

רק לאחר השלמת הגומי ובדיקת מכון התקנים ניתן יהיה לפתוח את המתקן לשימוש.

מובהר כי, השלמת משטח גומי עד לגודל 100X100 ס''מ לגן, תהא על חשבון הקבלן.

במידה  ויידרש להחלפת כל משטח הגומי המחיר יקבע במחירי עלות של הקבלן לחומר בלבד ללא חישוב שעות עבודה הכלולות באחזקה החודשית
השיטה: 

שיטת VPS הינה שיטה אשר בה יוצקים את משטחי הגומי באתר מיד לאחר התקנת מתקני המשחק וזאת להבדיל מהשיטה אשר בה מביאים לאתר משטחי גומי מוכנים. 



משטח הגומי מורכב משתי שכבות:

SBR – גומי שחור גרוס המהווה את השכבה הראשונה ואשר בה קובעים את עובי המשטח הרצוי. 

EPDM – גומי מיוחד נגד שחיקה אשר מהווה את השכבה העליונה, שכבה זו היא בעובי קבוע של 10 מ"מ. 

· יציקת משטח אחיד ללא פסי חיבור (פוגות). 

· התאמת גובה המשטח לגובה המתקנים בהתאם לדרישות התקן ללא מדרגות בין הגבהים השונים. 

· אפשרות ליציקת השכבה העליונה בצבעים שונים ויצירת דוגמאות דקורטיביות ומשחקי רצפה. 

· שתי השכבות החלחלות מים ואין הצטברות של מים על גבי המשטח. 

· יש לצקת את משטח הגומי על גבי כורכר מהודק או על גבי אספלט/משטח בטון (כל זאת על פי הוראת המפקח וללא תוספת מחיר). 

יציקת הגומי באתר:

· מריחת פריימר על פני הבטון.

· יציקת שכבה ראשונה של גומי SBR מעורבב עם ביינדר. עובי השכבה בהתאם לגובה המתקנים. 

· המתנה של 24 שעות לייבוש.

· מריחת פריימר על שכבת ה- SBR. 

· יציקת שכבה שניה של גומי EPDM בעובי 10-9 מ"מ.

· המתנה של 24 שעות לייבוש. 

· משטחי הגומי בהתאם למפרט הנ"ל ובהתאם לגובה המתקנים מאושרים לשימוש ע"י מכון התקנים הישראלי.

7. מצע חול:
דרישת התקן היא שגודל הגרגירים יהיה בין 0.2 עד 2 מ"מ, והחול יהיה נקי ואינו מעורבב באדמה ואבנים. דרישת מכון התקנים היא כי תילקח דוגמא של חול מהשטח המיועד להתקנה ורק לאחר קבלת אישור מעבדת מכון התקנים לתקינות החול, תבוצע התקנת המתקנים. חובה

על המצעים להיות בגובה 30 ס"מ לפחות.
8.   סומסומיה (גרעינית גן):
דרישות התקן הן כי גודל הגרגירים יהיה 2-8 מ"מ.
הסומסומיה חייבת להיות מסופקת ממחצבה בעלת תו תקן של מכון התקנים בלבד.

כל חומר אחר שאינו עומד בדרישה זו, לא יאושר על ידי מכון התקנים.

במידה וגרעינית הגן תוזמן ממחצבה, שאינה בעלת תו תקן, תילקח דוגמא מהשטח המיועד  להתקנה ורק לאחר קבלת אישור מעבדת מכון התקנים לתקינות המצע, תבוצע התקנת המתקנים.

מכון התקנים דורש, שלפני התקנת המתקנים תסופק תעודת משלוח של המחצבה המורשת   המראה, שהמצע סופק לאתר 

ההתקנה על ידי מחצבה בעלת תו תקן כאמור. על המצעים להיות בגובה 30 ס"מ לפחות.

9. הסרת גרפיטי
במסגרת הטיפול החודשי יהא על הקבלן לדאוג להסיר כתובות גרפיטי ממתקני המשחק.
10. הבאה לתקן ואישור מכון התקנים –

עם תחילת העבודה הקבלן יגיש למפקח לאישורו רשימת כל האתרים המצוינים בנספח ז' הרצ''ב למסמכי מכרז זה, עם ציון המועדים בהם יובא כל אתר
לתקן ויסופק עבורו אישור מכון התקנים לצורך ת"י  1498.
.
כח אדם וציוד

10.1 כח אדם 
10.1.1  הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז את כל כח האדם המקצועי הדרוש לביצוע מיטבי של משימותיו, בכמות מספקת. העובדים אותם יעמיד הקבלן לביצוע המשימות יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיסית לביצוע המשימות.
10.1.2  קבלת כח האדם אותו יעמיד הקבלן במסגרת מכרז זה, מותנה בקבלת אישורו של הקב''ט העירייה, עובד אשר לא יאושר ע''י הקב''ט העירייה לא יועסק ע''י הקבלן לביצוע עבודות מכרז זה ועל הקבלן לדאוג להעמיד עובד אחר במקומו בהתאם לדרישות המכרז. 
10.2 ציוד

כל הכלים אותם יעמיד הקבלן יהיו במצב תקין, וכשרים לביצוע העבודה הדרושה  והקבלן מתחייב להעמיד את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

11. יומן העבודה
11.1 הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס דו''ח חודשי המצורף למכרז וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

11.2 היומן ייחתם, אחת לחודש, ע"י המפקח והקבלן , הסתייג הקבלן מפרט כלשהו מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את העירייה.
12. הפסקת עבודות

12.1 העירייה רשאית להורות לקבלן, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, על הצורך בהפסקת העבודות, כולן או מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה. והקבלן מתחייב למלא אחרי הוראה כזו של העירייה לא יאוחר מ- 10 ימים ממועד קבלת ההוראה.

12.2  הופסקו העבודות כאמור לעיל, לפרק זמן של יותר משלושים יום, רשאי הקבלן לדרוש מהעירייה עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על-ידו עד למועד הפסקת העבודות לפי המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.
12.3 תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

12.4 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על-ידו.  כמו כן פיגור בתשלום התמורה לקבלן על ידי העירייה במועד, לא תהווה עילה להפסקת עבודה ותהווה הפרה יסודית של החוזה.
13. היתרים ורישיונות

13.1 הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, על חשבונו, לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, או מי מטעמו  וזאת בכפוף לכל דין.

13.2 עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
13.3 הוראות כל דין  הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין.
14. עובדים וקבלני משנה 

14.1 הקבלן מתחייב כי תינתן עדיפות, בקליטת עובדים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לתושבי העירייה עפולה,  בין באמצעות שרות התעסוקה ובין במישרין, ככל וכשירותם תתאים לצורכי ביצוע העבודה נשוא המכרז.
14.2 הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או להעביר, ו/או להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה ללא אישור מראש ובכתב ע''י העירייה. 

15. עבודות נוספות

בנוסף לביצוע עבודות כאמור במפרט השירותים לעיל,  רשאית העירייה להזמין עבודות נוספות בגין שיפור, שדרוג ו/או השלמה למתקני המשחק בהתאם למחירון מתקני לפי מחירון-הרצ"ב בנספח ט' בחוברת - מחירון בניה, פרק 42 , 42.050 מתקני משחק", בהנחה של 15%.

16. התמורה

16.1 התמורה בגין ביצוע עבודות השיקום והתחזוקה של מתקני המשחק תחושב עפ"י ביצוע העבודה בפועל מידי חודש.

16.2 הקבלן יגיש מידי חודש את רשימת המתקנים שנבדקו וטופלו על ידו במשך אותו חודש בצירוף אישורי מכון התקנים כנדרש.

16.3 לחשבון החודשי יוסיף את דרישת התשלום עבור עבודות נוספות שבוצעו על ידו במהלך החודש החולף ככל שבוצעו ועפ"י רשימת הערכים שבחוזה.

16.4 לחשבון החודשי יצורף העתק דו"חות העבודה מיומן העבודה.

17. שמירת דינים 

17.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל , וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. מבלי לפגוע באמור לעיל, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים בהתייחס למערכות תשתית וכבלים. 

17.2  הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים בחוזה, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.

17.3 הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.

17.4 העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם העירייה.

17.5 הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג – 1952, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.

17.6 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העירייה ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה.
נספח ד' 
חוזה

למכרז מס' 07/21

שנערך ונחתם עירייה עפולה ביום ______ לחודש ____שנת ____
בין:                עירייה עפולה
 עפולה

 (להלן :  "העירייה")

מצד אחד;

                       לבין:                 שם _________________ח.פ. ______

              מרחוב _______________________

_____________________

                                                                                       (להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הואיל: 
והעירייה מעוניינת בתחזוקת מתקני משחק בגני המשחקים שבמוסדות החינוך ובגנים הציבוריים בתחום שיפוטה (להלן: "העבודות ו/או השירותים" והכל כפי שיפורט בחוזה זה.
והואיל:
והעירייה פרסמה מכרז מס' 07/21 לביצוע עבודות בדיקה, אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים בתחום העיר  עפולה (להלן: "המכרז");

והואיל:  
והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;

והואיל: 
והעירייה החליטה לקבל את הצעת הקבלן לביצוע העבודות נשוא המכרז , בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו (;
והואיל:
והקבלן עוסק בין היתר, בייעוץ מקצועי, בבדיקות, תחזוקה, והתקנה של מתקני משחקים של רשויות מקומיות ובידו המיומנות המקצועית וההסמכה לכך;

והואיל: 
וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות נשוא  המכרז בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא
1.1 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2 נוסח הסכם זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אך האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך.
1.3 למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.
	"העירייה"
	
	עיריית עפולה;

	
	
	

	"המנהל"
	
	מנכ"ל העירייה, האחראי מטעמה על ביצוע השירותים, או מי מטעמו המופקד על מתן הוראות ופיקוח שוטף על מתן השירותים על ידי הקבלן, ומשמש כאיש קשר בין העירייה לקבלן. כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על ידי המנהל ייראו כאילו ניתנו על ידי העירייה לפי הסכם זה, למעט הנחיה ו/או אישור שיש בו הטלת חיוב כספי על העירייה.  למען הסר ספק, יובהר כי הנחיה ו/או הוראה שיש בה כדי להטיל חיוב כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי הצדדים, לרבות מורשי חתימה של העירייה.

	
	
	

	"המכרז"
	
	מכרז 7/21 לביצוע עבודות בדיקה, אחזקה, שיפוץ והתקנה 
של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים, הכולל את כל מסמכי המכרז, כפי שפורטו בפרק ב למסמכי המכרז.

	
	
	

	"הקבלן"
	
	הקבלן כהגדרתו לעיל, לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתקבל על כך אישור העירייה), יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

	
	
	

	"השירותים"
	
	שירותי בדיקה, עבודות אחזקה, והתקנה של מתקני משחקים במוסדות חינוך וגנים ציבוריים.

	
	
	

	"מדד"
	
	מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש 08/2021  שפורסם ביום 15 לחודש או בסמוך לכך.

	
	
	

	"התמורה"
	
	שכר הטרחה כמפורט בהסכם

	
	
	

	"ההסכם"
	
	הסכם זה לרבות נספחיו, וכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי העירייה


1. אופן ההתקשרות והתחייבויות הצדדים
2. העירייה מוסרת בזאת לידי הקבלן, והקבלן מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות לביצוע העבודות כמפורט בדרישות המכרז, לרבות פירוט העבודות בנספח ב' – מפרט השירותים למסמכי המכרז וכל שירות רלוונטי שיידרש מעת לעת על פי צרכי העירייה.
3. הקבלן מצהיר, כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים בו, כי ראה וסקר את מתקני המשחק הקיימים, כי ביקר ובחן  את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה, כי הוא מכיר את כל הכלול בדרישות המכרז, וכי ביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו וכי מצגיו הינם מצגי אמת ומדוייקים. כמו כן, הקבלן מצהיר בזה, שידוע לו כי אך ורק על סמך מצגיו והצהרותיו באשר לאפשרויותיו וכישוריו למלא אחר כל הוראות הסכם זה והתחייבויותיו למלא אחר לוח זמנים קובע בהסכם זה, הסכימה העירייה להתקשר עימו. הצהרות אלה הינן מעיקרי בסכם זה והפרתן מהווה הפרה יסודית שלו.
4. 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו ויהיו לו כל תקופת ההסכם הידע המקצועי, היכולת, המשאבים, הכישורים והמיומנות להפעיל ולמלא אחר כל דרישות העירייה במכרז זה, לרבות כל הציוד הנדרש , כח אדם מקצועי ומיומן, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים בהתאם לכללי והוראות החוק, ההנחיות והתקנים הנהוגים ו/או הדרושים לשם ביצוע הבדיקות, התחזוקה וההתקנה של מתקני משחקים של העירייה ובהתאם להוראות כל דין, לשביעותרצונה של העירייה ובהתאם להסכם. הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.
5. 
הקבלן מתחייב כי הינו בקיא בכל הדרישות וההנחיות של משרדי הממשלה השונים ומכון התקנים ביחס להתקנה, תחזוקה ובדיקת מתקני משחקים, וכן את דרישות התקן הישראלי מס' 1498.
6.  
הקבלן מתחייב, כי ברשותו יהיו כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות עפ"י כל דין לביצוע העבודות נשוא ההסכם. הנחיות סעיף זה הינן מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.
7. 
הקבלן מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
8. 
הקבלן מתחייב כי יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם זה בנאמנות המסירות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנ"ל, כל זאת תוך עמידה בלוחות-הזמנים אשר יקבעו או יאושרו, על ידי העירייה, ומילוי דווקני של הוראות ההסכם וההוראות שתינתנה לו על ידי העירייה בהתאם להסכם.
9. 
הקבלן מצהיר, כי ברשות בודק מטעמו יהא בכל משך תקופת ההתקשרות רישיון ותעודות בר-תוקף לביצוע בדיקות מתקני משחקים. הנחייה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
10. הקבלן מצהיר, כי בינו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו לבין העירייה, אין ולא יווצרו כל יחסי עובד-מעביד. הקבלן מצהיר, כי הינו בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין העירייה הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
11. הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי עובדיו, הצוות ו/או בעלי המקצוע שיועסקו על ידו וייחשב כמעביד בלעדי שלהם בקשר עם הסכם זה לצורך כל דין ויהיה אחראי לתשלום מלוא שכרם ו/או שכר טרחתם, לניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי ולכל יתר הניכויים שיש לנכותם בהתאם להוראות כל חוק או דין ויבטח אותם, על חשבונו בביטוח מעבידים ו/או כל ביטוח המכסה את העסקתם.
12. הקבלן מתחייב להעסיק ולהעמיד לצורך מילוי כל התחייבויותיו, כאמור בהסכם זה, את כל העובדים, האנשים, אנשי הצוות, ו/או בעלי מקצוע שיהיה בהם צורך על מנת למלא ולבצע את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה. מובהר ומודגש בזה, כי הקבלן יעמיד לרשות העירייה אך ורק עובדים שאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל. לפי דרישתה של העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יהיה חייב הקבלן להחליף כל עובד שיועסק מטעמו בעירייה לביצוע השירותים נשוא המכרז, בעובד אחר. 
13. הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ואשר מקורו או יסודו בקביעה שהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונה מהמוצהר בהסכם זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הקבלן בהסכם זה.
14. מבלי לגרוע מהמוסכם לעיל ובהתחשב בכך שהשירותים מסופקים על ידי קבלן לעירייה, אם למרות האמור בסעיף זה לעיל תחוייב העירייה לשלם סכום כלשהו למי מהמועסקים על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו  בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבהסכם זה, כאשר יסודו של החיוב בקביעה שהתקיימו יחסי עובד-מעביד בין העירייה לבין אותו אדם, מתחייב הקבלן לפצות את העירייה ו/או לשפותה, בגין כל חיוב שיוטל כאמור על העירייה, לרבות כל ההוצאות שבהם תישא העירייה עקב החיוב כאמור. 
15. מוסכם שהעירייה תנכה מהקבלן ועל חשבונו ומכל תשלום שיגיע לו, את כל תשלומי החובה לפי החוק, כגון: מס הכנסה ו/או הניכויים במקור למס הכנסה. הקבלן מצהיר בזה כי הינו בעל תיק ניכויים לעובדיו בביטוח הלאומי.
16. העירייה מתחייבת לשתף פעולה עם הקבלן ולסייע כמיטב יכולתה בכל ענין הקשור עם ביצוע השירותים על פי הקבוע בהסכם.
17. הקבלן מתחייב שלא להסב לצד ג' התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולהימנע מהעסקת קבלני משנה אלא אם קיבל לכך את הסכמת העירייה בכתב ומראש. לעירייה שיקול הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה והעסקת קבלן משנה. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות הסכם זה ולטיב השירות על הקבלן בלבד.
18. הקבלן מתחייב כי הסכם זה לא יתפרש כמעניק לו זכות כלשהי או כמטיל על העירייה ו/או כל מי מטעמה חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם זה.
2. סודיות
19. הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין בעל פה ובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות העירייה ותאגידה, לרבות כרשות ציבורית, עסקית וכמעסיקת עוובדים, ולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבודה, מקורות מימון ותנאיהם, תנאי עבודה, תוכניות, מפרטים, נתונים וכל מידע אחר הנוגע לעירייה ו/או לתושבים בתחומה (להלן: "המידע"). סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
20. עוד מתחייב הקבלן, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על ידי אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע שנמסר לקבלן מצד שלישי אשר החזיק בו כדין. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
21. עוד מתחייב הקבלן להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם יימסר המידע, על התחייבות לשמירת סודיות כאמור להלן. הקבלן מתחייב כי כל האמור לעיל יקוים גם על ידי עובדיו /ואו קבלני המשנה המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים והוא יהיה אחראי כלפי העירייה בגין כל הפרה של הסעיפים הנ"ל על ידי מי מהם. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
3. העבודות
22. העבודות נשוא ההסכם הן בין היתר עבודות בדיקה, קבלת היתר ממכון התקנים (תקן), אחזקה שוטפת של כל מתקני המשחקים של העירייה או שבאחריותה, בגני משחקים ובאתרים אחרים שבאחריות העירייה, המפורטים בנספח ח' (להלן: "גני המשחקים") בהתאם לדרישות תקן ישראלי מס' 1498 על כל חלקיו (להלן: "התקן") וכפי שיעודכן מעת לעת, אחזקה שוטפת של המתקנים בהתאם בהתאם לדרישות התקן, הוראות דין ספציפי הנוגעות למתקני משחק בכלל ובגני שעשועים / גני ילדים והוראות כל דין והסכם זה על נספחיו.
23. מובהר בזאת, כי לעירייה שמורה הזכות לשנות, מעת לעת, את מספר הגנים, אשר לגביהם יבצע הקבלן את העבודות [לתוספת או להפחתה] ללא כל מגבלה.
24. השירותים יבוצעו על ידי הקבלן בכל ימי השנה, למעט ימי חג, ערבי חג ושבתות.
25. כתנאי לביצוע העבודות, יציג הקבלן לעירייה, טרם תחילת ביצוע העבודות, אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א-2001, לרבות אישור כאמור שיימסר גם לגבי כל עובד של המציע שמוצע לעבוד ו/או יעבוד בעבודות אחזקה במוסדות חינוך.
26. ככל שמדובר באחזקת גני משחקים במוסדות חינוך, עבודות האחזקה תתבצענה בשעות אחה"צ, שעות בהן לא שוהים תלמידים במוסדות החינוך, בתקופת חופשות העבודות יכולות להתבצע בשעות הבוקר תוך תיאום עם המפקח.
27. נציג הקבלן יהיה זמין בכל העת למשרה של תקלה / תאונה חמורה.
28. הקבלן מתחייב לתאם את הפעולות עם העירייה ולדווח לעירייה או למפקח מטעמה  על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע ו/או הרס על ידי אדם.
29. הקבלן מתחייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטיות למתן השירותים, לרבות בכל הנוגע להעסקת עובדים.
30. לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
31. העבודות כוללות, בין השאר, כדלקמן:
31.1 בדיקות ואחזקת גני המשחקים של העירייה באופן שוטף, כולל תיקון שוטף של 
ליקויים במתקניהם וצביעתם, והכל בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 1498.
31.2 אחריות וביצוע תיקון בהתייחס לכל נזק שנגרם למתקן מכל סיבה שהיא, לרבות 
ממחדל ו/או מעשה ו/או תיקון פגום של הקבלן , ונדליזם, נזקי טבע , בלאי- הנובע 
משימוש רגיל או כתוצאה משינוי, אם יחול, בדרישות התקן במהלך תקופת 
ההתקשרות.
 

ולמעט רכיבים שלמים במתקן כגון מושבי נדנדה, מגלשות וכיו"ב רכיבים שלמים– 
לגבי החלפת רכיבים שלמים האחריות לביצוע התיקון היא של העירייה, העירייה 
תהיה רשאית לבצע את התיקון באמצעות הקבלן או באמצעות צד שלישי.
31.3 ביצוע העבודות המופיעות במפרט השירותים [פרק ב']
31.4 הכנת תיקי גן מעודכנים בהתאם להנחיות מכון התקנים ואיש הקשר מטעם העירייה, ביחס לכל גני המשחקים שימסרו לטיפולו של הקבלן. תיקי הגן יכללו לפחות את הנתונים הבאים: שם הגן, מיקומו, פירוט ומספור המתקנים בגן, תמונות של כל מתקן ומתקן, דו"חות בדיקה, יומני עבודה ודו"חות תחזוקה. תיקי הגן ישמרו במדיה דיגיטלית שהקבלן יספק ולנציגי העירייה תהיה נגישות מלאה למדיה זו בכל עת.
31.5 בתחילת העבודה  יכין הקבלן, בתיאום עם המפקח, תיק גן ראשון הכולל את שם הגן, מיקומו, פירוט ומספור המתקנים בגן, תמונות של כל מתקן ומתקן, דו"חות בדיקה, ויעבירו לנציג העירייה כחוברת כרוכה.
31.6 המצאת אישורים מגורם מוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בדבר תקינות מתקני המשחקים כפי הנדרש בתקן, וזאת בין אם בתום ביצוע ההתאמה, ובין אם באופן שוטף, ואישורים מאת מעבדה מאושרת על פי התקן.
31.7 בדיקה ותפעול של כל גני המשחקים ומתקניהם שלגביהם תחול ההתקשרות אחת לחודש, והגשת דו"ח מפורט בדבר תקינותם. הקבלן ינהל יומני עבודה ויצרפם לתיקי הגן
31.8 למען הסר ספק, על הקבלן לבצע גם ביקורת תקופתית ושנתית ביחס לכל המתקנים וכן ביקורת תלת שנתית מכון התקנים או כל מעבדה שתוסמך לכך, הכל כמפורט בדרישות התקן וכאמור בהסכם זה.
31.9 על הקבלן לתאם כשבוע מראש את פעילויותיו ובכלל זה עבודות שיפוץ ותחזוקה בגנים עם איש הקשר בעירייה או המפקח מטעמה. 
32. התגלה ליקוי חמור / קריטי באחד ממתקני המשחק שבטיפול הקבלן או שעלה צורך בהחלפת מתקן שלם - רשאית העירייה ליצור קשר עם הקבלן ולזמנו לצורך תיקון והסדרת הליקוי.
על הקבלן להעמיד את המשאבים המתאימים לטיפול הולם בתקלה ולסלקה בתוך ארבע (4) שעות מזמן קבלת הקריאה, ובתוך 48 שעות לתקנה.
33. במקרה של נזק שאינו נובע מאחד המקרים מנויים בסעיפים דלעיל - יעדכן הקבלן את העירייה לפני תיקון הליקוי ויסגור את המתקן או האלמנט הפגום לשימוש.
34. על הקבלן להגיש לעירייה הצעת מחיר לתיקון הליקוי.
35. תיקון הליקוי ייעשה רק לאחר קבלת הזמנה בכתב מאת העירייה.
36. העירייה לא תהיה מחויבת למסור את ביצוע התיקון לקבלן, בכלל או אם הצעתו גבוהה מהצעות קבלנים אחרים.
37. למען הסר ספק, בכל מקרה אחר - הקבלן יידרש לבצע את התיקון, על חשבונו, ללא עלות נוספת.
38. השלמה או החלפה של חומר המצע של גני המשחקים לשם עמידה בדרישות התקן. החומר אותו יש להוסיף, הוא משטחי דשא או סומסומית לבנה או חול לבן תקני או משטח גומי תקני או דשא סינטטי תקני, הכל לפי המשטח הקיים במקום. הוספת כל חומר מסוג אחר במצע או שינוי סוג המצע מחייבת אישור בכתב מאיש הקשר בעירייה – במידה ויידרש להשלים או להחליף חומר כלשהו – הנ"ל יהיה כנגד הזמנת עבודה נפרדת ובתשלום נפרד.
39. על הקבלן להקצות טלפון סלולרי המתאים לצורך קבלת הודעות שרות לליקויים בגנים 24 שעות ביממה. הקבלן יישא בעלות התקנת וחיבור הטלפון למוקד העירייה במידה ויבוצע.
40. בכל גן יותקן שלט גן גדול במקום בולט ונגיש. בשלט הגן יצוין: סמל גן, שם הגן, תאריך בדיקה אחרון, פרטי קשר לדיווח במקרה שמתגלה תקלה באחד ממתקני המשחק וכל מידע רלוונטי נוסף. תקבע תבנית אחידה לשילוט גני המשחק בשטח העירייה, התבנית תאושר על ידי נציג העירייה טרם הצבתה בשטח ע"י הקבלן.
41. במידה והקבלן מעסיק עובדי השטחים המוחזקים, חובה עליו לוודא כי לעובדים אלו אישורי עבודה תקפים. כמו כן עליו לעדכן מראש ולקבל את אישור קב"ט העירייה ובמקרה של עבודה במוסדות חינוך גם קב"ט מוסדות חינוך ולפעול בהתאם להנחיותיו לגבי העסקתם בשטח הישוב, וכן עליו להפקיד שומר חמוש לצידם.
42. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות, ולמלא אחר כל הוראות המפקח.
43. הקבלן יגיש למכון התקנים או כל מעבדה מוסמכת ע"י רשות המעבדות שתקבע בעתיד, את רשימת הגנים אותה הוא מתחזק ויפעל לקבלת הרחבת היתר תו תקן עבור גנים אלו.
44. כל פעילויותיו של הקבלן בגנים של מוסדות החינוך יהיו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
45. תקופת החוזה
45.1 חוזה זה יהיה בתוקף למשך 36 חודשים מיום חתימתו ביום ______  ועד ליום ____________ , (להלן:"תקופת החוזה"). על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 12 חודשים (להלן: "התקופה המוארכת") ועד ל-3 תקופות לכל היותר (בסה''כ עד ל- 72 חודשים) והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 
45.2 היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

45.3 הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 60 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.
45.4 העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
46. יחסי הצדדים
46.1 מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

46.2 הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

46.3 היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה וישפה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
46.4 הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987, על עדכוניו או כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הקבלן ועל עובדיו.
46.5 העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

46.6 הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף 3.5 לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה נוספת.
46.7 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
47. הצהרת והתחייבות הקבלן
47.1 מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
47.1.1  הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות מורשה עפ"י תקן ת"י 1498 לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,וכן כי אישורים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.
47.1.2 
הוא מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות, ברמה מקצועית גבוהה ובנאמנות לשביעות רצון העירייה, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.
47.1.3 
בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים להסכם, לרבות מצבם הפיסי של כל אחד ממתקני המשחקים והאישורים שהוצאו, ככל שהוצאו, לגבי כל אחד מהם וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי בביצוען של הוראות הסכם זה.
47.1.4 
הוא מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שאתר העבודה הינו פתוח לשימוש ילדים, ולפיכך מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם. הקבלן מתחייב לגדר כל פתח, בור חפירה וכו', וכן את אתר העבודה באופן שימנע כניסת ילדים, מפגעים להולכי רגל ויפריד באופן מוחלט את אתר העבודה מהאתר הפתוח לילדים. הקבלן יסמן את אתר העבודה (סימון מתאים לשעות היום והלילה) ויכין דרכי גישה חלופיות.
47.1.5 
הוא מכיר את כל נהלי הבטיחות הנדרשים ע"פ כל דין לצורך ביצוע העבודות, לרבות הוראות והנחיות משרד העבודה - וכי הוא יפעל בביצוע העבודות בהתאם וכמתחייב להוראות ונהלים אלו, לרבות ע"פ התקנים הנדרשים.
47.1.6 
הקבלן מצהיר כי הוא בחן את אופי העבודות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה.
47.1.7 
הקבלן מצהיר כי הוא ביקר בכל מוסדות החינוך ובגנים הציבוריים שבתחום העירייה ובדק את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן, ובכלל זה, ערך בדיקה אילו מבין כלל מתקני המשחקים הקיימים   בגני המשחקים השונים אינם עומדים בתקן ת"י 1498 של מכון התקנים ואת היקף העבודות הנדרש על מנת שיעמדו בתקן והוא מתחייב לבצע את העבודות כאמור במלואן.
47.1.8 
הקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים הדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.
47.1.9 
בכלל זה מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות, וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים בהסכם.
47.1.10 הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם זה.
הקבלן מצהיר כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.
47.1.11 בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
47.1.12 יישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו.
47.1.13 ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
47.1.14 יקיים, מעת לעת, לפי דרישת המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם סיור משותף בגני המשחקים נשוא המכרז בהם מבוצעות על ידו עבודות.
47.1.15 יתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך במסמכי המכרז ו/או לפי הוראות המפקח.
47.1.16 ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע עבודות האחזקה בגני המשחקים נשוא המכרז כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע או אי ביצוע העבודות נשוא המכרז.
47.1.17 ככל שהקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.
47.1.18 הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976.
47.1.19 הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
47.1.20 הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.
47.1.21 הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בעניין שכר מינימום וכי במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח שצורף למכרז.
47.1.22 לא יעסיק בעבודות עובדים זרים. עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל והינם תושבי / אזרחים מחו"ל.
47.1.23 כל עובד שיועסק בביצוע העבודות במוסדות חינוך יהיה לגביו אישור תקף ממשטרת ישראל בדבר העדר מניעה להעסקתו לפי חוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, תשס"א-2001.
47.1.24 הקבלן מצהיר כי עבודות האחזקה במוסדות החינוך תתבצענה בשעות אחה"צ, שעות בהן לא שוהים תלמידים במוסדות החינוך. בתקופת החופשות העבודות יכולות להתבצע גם בשעות הבוקר תוך תיאום עם המפקח.
לא ישתמש במפתחות שיימסרו לו אלא רק לצרכי העבודות ולא ימסרם לכל גורם / צד שלישי.
47.1.25 ידוע לו שלגבי כל מידע / מסמך שמגיע לידיו / לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סודיות והוא יפעל בהתאם.
47.1.26 כי יהיה ברשותו כל אישור / רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה.
47.1.27 כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל 18.
47.1.28 כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.
48. התמורה
48.1 בהתאם להצעת המציע, נספח ט' למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
48.2 סך התמורה תחולק ל-36 חודשים, התמורה תשולם מידי חודש.
48.3 מובהר כי התמורה תשולם עבור כל גני המשחקים, ללא תלות בגודל הגנים או מספר המתקנים הנמצאים בהם.
48.4 תחילת תשלום התמורה תהא לאחר הבאת כלל הגנים לתקן 1498(ת''י).
48.5 בנוסף לאמור בסעיף 3 בהצעת המציע, נספח ט' למכרז, ככל שקיים חסר של פריט / שירות / עבודה, יקבע המחיר בהתאם למחירון "דקל-מאגר מחירי בנייה ותשתיות" בהנחה של 15% מהמחיר המופיע במחירון "דקל".
48.6 הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה- 4 בכל חודש חשבון מפורט, בשני עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי המנהל. 

48.7 החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך 10 ימים לגזברות.
48.8 כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של שוטף+45 יום לאחר מועד הגשת החשבון המאושר לגזברות. 
48.9 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל.
48.10 מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר (נספח ט') הינה סופית ומוחלטת וכוללת תמורה עבור כל השירותים שהתחייב הקבלן לספק לעירייה במסגרת מסמכי המכרז.
48.11 הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה בנספח י', הצעת המציע, תעודכן  באופן הבא:
 45% מהסכום יעודכן אחת לשישה חודשים יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") הידוע ביום הגשת  החשבון האמור על בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.


55% מהסכום הנקוב בהצעה, יעודכן בגובה שיעור שינוי שכר המינימום, ככל שישתנה, בהתאמה.
48.12 למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן השירותים על פי ההסכם, לרבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים , ייעוץ, ביצוע עדכונים, הפקת דוחות, העברת דוחות וקבצים לגורמי פנים וחוץ או כל נושא אחר המוגדר במסגרת מסמכי המכרז. הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, בכל שיעור שהוא, לא תקנה לזוכה במכרז עילה לתביעה להגדלת המחיר שהציע במכרז או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי.
49. אחריות פיצוי ושיפוי
49.1 הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק לגוף  ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, לרבות, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או על ידי מי שנתון למרותו.
49.2  הקבלן יהא אחראי בגין כל  נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייה ושל כול אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת המים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
49.3 הקבלן  מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כול נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 50.1 לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, ובכל מקרה שהעירייה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהעירייה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי העירייה לפי חוזה.  

49.4 הקבלן  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיי עם דרישתה הראשונה בכל סכום שיהא על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 
50. ביטוחים:
50.1 מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו להלן- קבלן) ו/או על פי דין או  הסכם, מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא  יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף כנספח  למכרז הסכם זה (להלן- האישור), וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע העירייה.
50.2 המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן, לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח, הינה תנאי מוקדם למתן אישור העירייה לפעול על פי ההסכם, לרבות תשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. לא יהיה בעיכוב במתן אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום, עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הקבלן משום הפרת ההסכם מצד העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
50.3 מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העירייה ומי  מטעמה אינן מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, התאמתם לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם.
50.4 ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבוטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי הקבלן. כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבטלו בהמשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה לעירייה 60 יום מראש ובכתב (בדואר רשום).
51.  פיצויים מוסכמים:
51.1 מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית, (להלן: "פיצויים מוסכמים"),  בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:
	מס'
	הפרה
	פיצוי מוסכם בש''ח

	1
	העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל
	500

	2
	ביצוע העבודה שלא לשביעות רצון המנהל
	500

	3
	אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך (לגן בודד)
	500

	4
	בגין אי מתן השירותים (לגן בודד)
	1,000

	5
	אי המצאת דו"ח חודשי (לגן בודד)
	1,000

	6
	אי המצאת אישור שנתי במועד לגן משחקים-לגן בודד
	1,500


51.2 הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד הידוע ביום ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.
51.3 במקרה של הפרה חוזרת , הקבלן יזומן לשימוע בפני סמנכ''ל תפעול העירייה.

51.4 מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשתת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה תוך  15 ימים והחלטתו של סמנכ''ל תפעול העירייה בנושא הינה סופית. 
51.5 בכפוף לזכות הערעור כאמור, קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.
52. הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים
52.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב ומראש.
52.2 העברת 25%  מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 53.1 לעיל.
52.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
52.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
53.  הפרה ובטלות החוזה 

53.1 הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
53.1.1 לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה מהקבלן בין בכתב ובין למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  
53.1.2 לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 
53.1.3 להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות.

53.2 מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 
53.2.1 אם יוטל עיקול על כספים, לרבות טיפול עיקול זמני, המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  60 יום מיום הטלתו. 

53.2.2 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים, לרבות פירוק או כינוס נכסים זמני והללו לא בוטלו בתוך 20 יום.
53.2.3 בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הקבלן. 
53.3 הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 

53.4 אין באמור בס"ק 54.1 54.2 ו- 54.3  לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
54. ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.
55. שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
56. ערבות לחוזה
56.1 להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה,  יפקיד  הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של (100,000 ₪ (במילים –מאה אלף ₪  ) בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח  ד'2.  (להלן: "ערבות לחוזה (ערבות ביצוע)").
56.2 הערבות תהא לתקופת ההסכם, ממועד התחלת תקופת החוזה, בכל תקופת תוקפו של החוזה ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם ותוארך בהתאמה ככל והעירייה תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.
56.3 היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ("אופציה") ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת. 

56.4 ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית, או כל חלק ממנה, בכל מקרה שהמנהל מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 24 שעות מהשעה בה נמסרה לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.
57. שונות
57.1 מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

57.2 כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב נתקבלה 72 שעות לאחר הנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

57.3 מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון בלבד.
ולראיה באו על החתום:

	ראש העירייה
	
	הקבלן הזוכה

	
	
	

	גזבר העירייה
	
	

	
	חותמת העירייה
	


נספח ד'1
ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

תאריך __________

לכבוד

העירייה עפולה
א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________
על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו  ערבים בזאת

 כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל –_____________    100,000 ₪ (במילים -מאה אלף ₪) וזאת בקשר לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות המכרז 07/21.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 


אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  15/00/00.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום (שנה מיום חתימת ההסכם) 00/00/00  ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך ________________                                                         בנק  __________

נספח ה' 

בטיחות כללי

1. הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה ונספח הבטיחות כללי.
2. על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה  (תשי"ד) 1954-  ופקודת הבטיחות בעבודה[נוסח חדש],(תש"ל)- 1970 - והתקנות על פיהם.

3. על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה., מבלי שתהיה חובה על העירייה לתת הוראות כאמור.
4. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח  מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים,  למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. 

5. במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח בעירייה, ולמפקח מטעם משרד העבודה(במידה והדבר נדרש על פי כל דין)
6. למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות בעירייה אם ינתן ומבלי שיש חובה לתת כזה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

7. כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
שם המציע:_________________________

תאריך:____________________________

חתימה+חותמת :____________________________

	
	
	
	


נספח  ו' 

נספח ביטוח

נספח ב'

	אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה
	תאריך הנפקת האישור 

	אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

	מבקש האישור: 

עיריית עפולה ומי מטעמה  וגופים שלובים  ("המזמין")
	המבוטח
........................ (להלן "החברה" או "הקבלן") ו/או המזמין
	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*
	מעמד מבקש האישור*


	ת.ז./ח.פ.
	ת.ז./ח.פ.
	

	היזם/הקבלן

	מען: עפולה
	מען: 
	
	


	כיסויים

	פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מספר הפוליסה
	נוסח ומהדורת פוליסה
	תאריך תחילה
	תאריך סיום
	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה
	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

	
	
	
	
	
	סכום
	מטבע
	

	"כל הסיכונים" עבודות קבלניות
	
	
	
	
	לפי מלוא שווי החוזה 
	
	309 ויתור תחלוף,    
312 נזק צמה, 
313 טבע,
314 גניבה,
316 רעש, 
318 המבקש מבוטח,  

324 המבקש מוטב 
328"ראשוניות",



	גניבה ופריצה
	
	
	
	
	כלול
	
	

	רכוש עליו עובדים
	
	
	
	
	כלול 
	
	

	רכוש סמוך
	
	
	
	
	כלול
	
	

	רכוש בהעברה
	
	
	
	
	כלול
	
	

	פינוי הריסות
	
	
	
	
	כלול
	
	

	צמ"ה 
	
	
	
	
	כלול 
	
	כנ"ל; ולענין צד ג' צמה, גם:
302 אח' צולבת, 
307 קבלני,
315 מל"ל, 
321 מבוטח נוסף בגין המבקש,
322 המבקש צד ',
329 רכוש המבקש צד ג,

	צד ג'
	
	
	
	
	8,000,000
	
	302 אח' צולבת, 
304 הרחב שיפוי, 
305 יריה, 
307 קבלני, 
309 ויתור תחלוף למבקש,    312 נזק צמה, 
315 מל"ל, 
318 המבקש מבוטח,  
321 מבוטח נוסף בגין המבקש, 322 המבקש כצד ג,
328 "ראשוניות",
329 רכוש המבקש צד ג, 
"רשלנות רבתי"

	אחריות מעבידים
	
	
	
	
	20,000,000
	
	309, 319, 328,

	חבות המוצר משולב אחריות מקצועית
	
	
	
	
	4,000,000
	
	כנ"ל לצד ג' בשינויים המתבקשים, וכן
332 גילוי 12ח', 
"רשלנות רבתי"


	פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

	נשוא הביטוח כולל: עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים.



	ביטול/שינוי הפוליסה: שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.


	המבטח: חתימת האישור


נספח ז' 

דו''ח בדיקה חזותית חודשית 

	שם הגן
	מיקום

	
	

	שם הבודק
	תאריך הבדיקה

	
	


.1 סוגי המתקנים הקיימים בגן
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
.2 תאור המתקנים:
______________________________________________________

__________ ____________________________________________
______________________________________________________
.3 סיכום והערות :

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
-----------------------------                                     ------------------------------

חתימת מפקח מטעם  הרשות                                           חתימת ב"כ הקבלן
נספח ח'
1- רשימת  גנים במוסדות חינוך וכתובתם
	מספר 
	אתר
	כתובת
	סמל מוסד
	כמות מתקנים 

	1
	אגוז 
	תדהר 15
	634717
	3

	2
	אופק א'
	כליל החורש 33
	531723
	3

	3
	אופק ב'
	כליל החורש 33
	525568
	3

	4
	אור 
	כצנלסון 2
	501429
	5

	5
	אורן 
	קוממיות 23
	574962
	5

	6
	אחיות 
	קרן היסוד 3
	502328
	3

	7
	איילים 
	מנחם בגין 7
	634642
	3

	8
	אלה 
	יצחק שדה 45
	575142
	5

	9
	אלומות 
	יצחק שדה 6
	318816
	4

	10
	אלון חנ"מ 
	ההגנה 13
	574954
	3

	11
	אמירים א' 
	שרת 62
	500686
	5

	12
	אמירים ב'
	שרת 63
	500694
	5

	13
	ברכת רחל א' 
	 
	526350
	5

	14
	ברכת רחל ב' 
	קינמון 18
	535682
	4

	15
	ברכת רחל ד' 
	כצנלסון 2
	579474
	5

	16
	ברקת א'
	שוהם 10
	531707
	4

	17
	ברקת ב'
	שוהם 10
	524777
	4

	18
	גפן א'
	חבצלת 26
	531731
	3

	19
	גפן ב
	חבצלת 26
	531749
	4

	20
	דובדבן א'
	דובדבן 16
	579821
	3

	21
	דובדבן ב'
	דובדבן 16
	579797
	3

	22
	דוכיפת 
	ז'בוטינסקי 25
	119487
	4

	23
	דולב 
	קרן היסוד 3
	627596
	3

	24
	דפנה 
	החודש 18
	627570
	3

	25
	דקל 
	כורש 17
	617613
	5

	26
	האתרוג 
	נגבה 3
	535674
	5

	27
	הדסים א' 
	הסוכנות היהודית 6
	500736
	7

	28
	הדסים ב' 
	הסוכנות היהודית 6
	501346
	7

	29
	הדסים ג'
	רימון 3
	500561
	4

	30
	הלל 
	פשוש 13
	501320
	3

	31
	זית 
	לאה גולדברג 20
	634717
	3

	32
	זמיר 
	רימון 3
	534271
	4

	33
	חבצלת א'
	חבצלת 26
	382721
	3

	34
	חבצלת ב'
	חבצלת 26
	421792
	3

	35
	חברותא 
	נגבה 3
	624601
	5

	36
	חושן א'
	האורנים 43
	356394
	5

	37
	חושן ב'
	האורנים 43
	370650
	6

	38
	טופז א'
	ספיר 5
	579623
	3

	39
	טופז ב'
	ספיר 5
	579631
	3

	40
	יהלום א'
	ספיר 10
	573683
	4

	41
	יהלום ב'
	ספיר 10
	573691
	4

	42
	יסמין א' 
	ירושלים 36
	579649
	3

	43
	יסמין ב'
	ירושלים 36
	579763
	4

	44
	יעל רום א' (ל.מ)
	חטיבת כפיר 15
	 
	2

	45
	יעל רום ב'
	חטיבת כפיר 15
	634659
	3

	46
	יערה 
	הכשרת היישוב 16
	627661
	5

	47
	יפה ירקוני א'
	יפה ירקוני 12
	569517
	4

	48
	יפה ירקוני ב'
	יפה ירקוני 12
	569509
	4

	49
	כפיר א
	חטיבת כפיר 15
	635417
	3

	50
	כפיר ב
	חטיבת כפיר 15
	634683
	1

	51
	לאה גולדברג א' (ל.מ)
	לאה גולדברג 20
	ל.מאוכלס
	4

	52
	לאה גולדברג ב'
	לאה גולדברג 20
	634667
	3

	53
	לוטם א' 
	לוטם 25
	356410
	3

	54
	לוטם ב' 
	לוטם 25
	369025
	3

	55
	מעלות א' 
	פנקס צבי 13
	502591
	5

	56
	מעלות ג' 
	פנקס צבי 13
	502617
	5

	57
	נועם  
	הנרייטה סאלד 42
	900894
	5

	58
	נורית א
	בציר 20
	634675
	4

	59
	נורית ב
	בציר 20
	500587
	3

	60
	ניצנים 
	האורנים 15
	502336
	5

	61
	ניר 
	יצחק שדה 45
	500850
	4

	62
	נרקיסים  
	ההגנה 16
	524785
	3

	63
	סוניה 
	החורש 18
	500546
	3

	64
	סי.פי ניצן 
	ההגנה 53
	502229
	1

	65
	סי.פי. שקד 
	ההגנה 53
	419283
	1

	66
	סיתוונית ג'
	מצדה 13
	501353
	7

	67
	סיתונית א'
	האירוסים 19
	125757
	4

	68
	סיתונית ב'
	האירוסים 19
	502252
	4

	69
	ספיר א 
	ארבע אמהות 10
	463018
	4

	70
	ספיר ב' 
	ארבע אמהות 10
	463026
	4

	71
	עגורים 
	ההגנה 53
	502294
	1

	72
	עומר א'
	הכשרת היישוב 5
	500710
	5

	73
	עומר ב' 
	הכשרת היישוב 5
	500728
	5

	74
	עופרה 
	וולפסון 32
	500637
	5

	75
	פטל
	לאה גולדברג 20
	634691
	3

	76
	פרח 
	האורנים 15
	500751
	5

	77
	פרפרים ב'
	השקד 6
	502351
	6

	78
	צליל 
	הכשרת היישוב 16
	500876
	5

	79
	קרן אור 
	מצדה 13
	500835
	8

	80
	קשת 
	הנרייטה סאלד 31
	617605
	3

	81
	רונה רמון
	חביבה רייך 14
	624593
	3

	82
	רותם 
	הולנד 1
	500793
	5

	83
	רימון  ג'
	מנחם בגין 7
	634634
	3

	84
	רימון א' 
	מנחם בגין 7
	502393
	3

	85
	רימון ב'
	מנחם בגין 7
	502401
	3

	86
	רעים 
	וולפסון 32
	500678
	5

	87
	רקפות
	שיבת ציון 22
	500843
	5

	88
	שוהם א'
	ספיר 12
	524751
	3

	89
	שוהם ב'
	ספיר 12
	524769
	3

	90
	שושנים א' 
	הולנד 8
	500611
	5

	91
	שושנים ב'
	הולנד 8
	500629
	5

	92
	שיבולים 
	השקד 7
	449249
	4

	93
	שיר 
	ז'בוטינסקי 25
	500769
	4

	94
	שנהב א'
	חביבה רייך 14
	579771
	3

	95
	שנהב ב'
	חביבה רייך 14
	579789
	3

	96
	שקד א' 
	קרן היסוד 
	500652
	3

	97
	שקד ב'
	קרן היסוד
	500660
	3

	98
	שקמה
	קרן היסוד
	977280
	3

	99
	תאנה ב' 
	כורש 17
	502377
	5

	100
	תדהר א'
	תדהר 15
	525576
	4

	101
	תימורים 
	קרן היסוד 3
	502344
	3

	102
	תמר אריאל 
	חביבה רייך 14
	624635
	3

	103
	תמרים
	קוממיות 23
	502526
	4

	104
	תרשיש א'
	תרשיש 14
	439273
	4

	105
	תרשיש ב'
	תרשיש 14
	439281
	4


2- רשימת גנים משחק וכושר ציבוריים וכתובתם 

	מספר 
	אתר
	כתובת
	כמות מתקנים 

	1
	אח"י אילת
	קפלן
	4

	2
	אליהו סויסה
	אבן גבירול 47
	9

	3
	אסף שמחוני
	אסף שמחוני 22
	8

	4
	ארבע אמהות- דבורה הנביאה
	ארבע אמהות
	8

	5
	ביאליק כושר
	הרצל 22
	4

	6
	ביאליק ציבורי
	הרצל 22
	7

	7
	בן צבי
	בן צבי 30
	4

	8
	בני ישראל
	בני ישראל 10
	6

	9
	בריכה עירונית כושר
	דוד אלעזר
	3

	10
	ברני
	סלעית 27
	6

	11
	ברני כושר
	סלעית 27
	3

	12
	גאולים ציבורי
	הקונגרס חנקין
	11

	13
	גאולים כושר
	הקונגרס חנקין
	1

	14
	גלבוע
	פרץ ציוני וולפסון
	7

	15
	גן השכונה ציבורי
	הגן 17
	10

	16
	גן השכונה כושר
	הגן 17
	5

	17
	האירוסים
	האירוסים 22
	3

	18
	האלה ציבורי
	האלה 9
	5

	19
	האלה כושר
	האלה 9
	3

	20
	העלייה
	העלייה
	10

	21
	ז'בוטינסקי
	ז'בוטינסקי 10
	10

	22
	חסידה ציבורי
	חסידה 20
	3

	23
	חסידה כושר
	חסידה 32
	2

	24
	חצב עליון
	חצב 73
	3

	25
	חצב תחתון
	חצב 67
	5

	26
	חצב כושר 
	חצב אירוסים
	2

	27
	חריש
	חריש 12
	5

	28
	יצחק שדה ציבורי
	יצחק שדה 37
	7

	29
	יצחק שדה כושר
	יצחק שדה 58
	3

	30
	כורש
	כורש
	6

	31
	כצנלסון
	כצנלסון 9
	4

	32
	לוטם
	לילך 12
	12

	33
	מנחם בגין
	מנחם בגין
	1

	34
	מצדה
	מצדה
	4

	35
	מצפה
	מצפה 34
	6

	36
	נחשון
	הנרייטה סאלד 7
	4

	37
	נסיס ציבורי
	הבנים 11
	4

	38
	נסיס כושר
	הבנים 11
	4

	39
	סביון ציבורי
	סביון 4
	8

	40
	סביון כושר
	סביון
	2

	41
	סייפן
	סייפן 16
	1

	42
	ספורטק / פרג
	פרג 11
	8

	43
	פארק נינג'ה
	פארק עירוני
	6

	44
	פארק פעוטות
	פארק עירוני
	14

	45
	פארק בוגרים
	פארק עירוני
	18

	46
	פארק כושר קיר טיפוס
	פארק עירוני
	8

	47
	פארק כושר סקייטבור
	פארק עירוני
	5

	48
	פארק כושר פעוטות
	פארק עירוני
	4

	49
	פרץ ציוני
	פרץ ציוני 29
	8

	50
	קינמון
	קינמון 12
	9

	51
	קירשטיין (שלי דדון)
	קירשטיין 8
	17

	52
	שבעת המינים ציבורי
	שעורה 7 המינים
	8

	53
	שבעת המינים כושר
	שעורה 7 המינים
	3

	54
	ש" עגנון
	ש"י עגנון 5
	6

	55
	שלדג
	שלדג 2 עפולה
	 

	56
	תל ברכאן
	תל ברכאן
	3

	57
	תרשיש ציבורי
	לשם 31
	4

	58
	תרשיש כושר
	לשם 31
	2


נספח  ט' 

מחירון 
	
	מחירון משכ"ל
	 

	
	
	

	
	מתקני משחקים לגני משחקים ציבוריים וגני משחקים במוסדות חינוך
	 

	
	
	

	מק״ט
	תיאור
	מחיר יחידה בש״ח(לא בולל מע״מ)

	2
	מתקנים משולבים
	 

	119521
	מתקן משולב ממתכת בעל 2 משטחים משולשים, מגלשה ומנהרת זחילה
	30,600

	114670
	מתקן זחילה וגלישה לפעוטות הכולל צומת אחת ו- 3 פעילויות
	54,000

	119522
	מתקן זחילה ומשחק לפעוטות הכולל משטח אובלי, לוחות משחק ועמודי עץ
	39,600

	107914
	מתקן פעילות משולב עם אלמנטי טיפוס, רשת כבלים, הליכת ידיים ומגלשת צינורות
	63,000

	107915
	מתקן פעילות משולב עם אלמנטי טיפוס, הליכת ידים ומגלשת צינורות
	73,800

	107916
	מתקן פעילות משולב עם אלמנטי טיפוס ומגלשת גלית
	85,500

	114578
	מתקן פעילות משולב ממתכת במסלול מעגלי עם רשת משולשת אלכסונית וקיר טיפוס משולשים בזוית
	103,500

	107918
	מתקן פעילות בעל 2 קשתות עם קן לציפור קיר טיפוס סולם שלבים מגלשת צינורות וסביבון
	144,000

	106919
	מתקן פעילות קשתי עם קיר טיפוס פלסטי וסביבון משופע
	76,500

	106918
	מתקן פעילות קשתי עם סולמות קיר טיפוס ומגלשה מצינור מתכת
	89,100

	107917
	מתקן פעילות קשתי עם קן לציפור קיר טיפוס סולם שלבים ומגלשת צינורות
	90,000

	 
	משקל תת פרק 2.0 בציון הבולל לפרק : 5%
	 

	2.1
	מתקנים מיוחדים
	 

	113320
	נדנדת עלה ורד לשני משתמשים במצב חצי שכיבה
	16,200

	113321
	נדנדת עלה ורד קפיצי בעמידה לשני משתמשים מנירוסטה
	21,600

	113322
	נדנדת עלה ורד ל- 3 משתמשים על שלושה קפיצים מנירוסטה
	21,600

	119523
	נדנדת עלה ורד עלים ל־ 3 משתמשים על שלושה קפיצים עם מושבי-משענת מעוקלים
	18,000

	119524
	נדנדת עלה ורד על 3 קורות עם מכוניות קצה על שלושה קפיצים
	19,800

	114581
	נדנדת עלה ורד ל- 2 משתמשים בצורת עיגול מנירוסטה
	16,200

	114582
	נדנדת עלה ורד ל־ 2 בצורת קשת ומושבים פרח מנירוסטה
	22,500

	114583
	עלה ורד מנירוסטה בצורת ״S״ דמוי תולעת
	48,600

	117140
	עלה ורד במבנה קשת בישיבה ותלייה
	14,850

	117141
	נדנדת עלה ורד מנירוסטה ל-4 משתמשים עם משטח מרכזי על 2 קפיצים
	20,520

	119525
	נדנדת עלה ורד במבנה חסקה מנירוסטה
	31,500

	
	
	

	119526
	עלה ורד רב כיוונים ל־2 משתמשים במבנה סירה
	19, 800

	119527
	מתקן רחף באמצעות משטח עמידה
	16,200

	119528
	נדנדת עלה ורד בעמידה עם מנהרה מרכזית
	44,100

	121881
	עלה ורד מנירוסטה - במבנה עגול עם רשת כבלים
	22,050

	113323
	מתקן אקסטרים בעל 2 סביבונים מנירוסטה
	32,400

	119529
	מתקן אקסטרים בעל 2 סביבונים
	27,000

	113324
	קרוסלה שטוחה לשיווי משקל מנירוסטה
	60,000

	113325
	מתקן קרוסלה אנכית בצורת טבעת המסתובבת 360 מעלות
	49,500

	114584
	קרוסלה עם 3 מושבים בצורת פרח מנירוסטה
	25,200

	121882
	קרוסלה מפלסטיק פוליאתילן מבנה מנופח
	31,500

	117142
	סביבון עמידה ל-3 משמשים עם 3 לוחות
	10,350

	117143
	סביבון עמידה ותלייה מנירוסטה עם טבעת אנכית
	10,500

	117144
	סביבון ישיבה מנירוסטה עם כדור עליון
	10,500

	117145
	סביבון עמידה מנירוסטה עם כדור ועמוד מעוקל
	10,500

	113326
	מתקן נדנדה עלה ורד בצורת סירה עם משטח דריכה פנימי מותאם לבעלי מוגבלויות
	240,000

	106297
	נדנדה קורת חבל תלויה על חצובת פלדה בעזרת כבלים
	53,100

	119530
	נדנדה קורת חבל תלויה על עמודי פלדה בעזרת 4 זוגות כבלים
	37,800

	113327
	דמות נענוע מנירוסטה, על קפיץ
	5,400

	121883
	דמות נענוע גדולה מפוליאתילן במבנה מנופח, על קפיץ
	9,900

	107022
	נדנדת ענק קרדנית עם סל קן לציפור, בעלת 3 קשתות מפלדה
	58,500

	117147
	נדנדה קרדנית עם עמוד ומושב עגול, בעלת 2 קשתות מפלדה
	45,000

	119531
	נדנדה קרדנית עם מבנה דמוי חללית, בעלת 3 עמודים מעוקלים מפלדה
	117,000

	119532
	נדנדה תלויה לכיסא גלגלים (לנכים)
	59,400

	119533
	נדנדה תלויה עם זוג מושבים מחוברים - לבוגר ולפעוט(מושב פתוח-מושב סגור)
	31,500

	119534
	קרוסלת כבלים עם מושב קן ציפור
	36,000

	119535
	קרוסלת כבלים עם משטח פלסטי
	36,000

	119536
	קרוסלה ל-2 כיסאות גלגלים, שטוחה במפלס ״0״ (לנכים)
	81,000

	106334
	מתקן טיפוס עם מושב קן לציפור
	40,500

	107912
	מתקן טיפוס לפעוטות הכולל קן לציפור רשת טיפוס היקפית ועמוד מרכזי
	47,700

	107919
	מתקן טרמפולינה עם 3 נק׳ עיגון
	40,500

	113329
	מתקן החלקה ממתכת על מסלול קשתי בודד(איירוסקט)
	72,900

	106946
	מתקן החלקה ושיווי משקל בצורת טבעת
	52,200

	117148
	מסילת גלישה בעלת זוג כבלים ומושב משותף(אומגה)
	85,500

	120823
	מסילת גלישה מעגלית מנירוסטה עם מאחז בתלייה(אומגה מעגלית)
	25,200

	
	
	

	117149
	מתקן דמוי כבאית עם 2 הגאים, המתקן על 4 קפיצים
	36,000

	117150
	מתקן כדורי מסתובב תלוי על קורה
	19,800

	119537
	מתקן טיפוס בצורת כיפה עם טבעות
	118,800

	121884
	מתקן טיפוס דמוי כיפת פלנטריום עם 8 צלעות ועמודי עץ
	373,500

	121885
	מתקן קירות טיפוס היקפיים - בעלי פאות משושים
	295,000

	119538
	מתקן לוחות לפעוטות עם 3 עמודים, מגלשה וטיפוס סלעים
	34,200

	119539
	מסלול שיווי משקל עם משטחים מעוקלים ומעקות
	67,500

	119540
	טרמפולינה שקועה בקרקע ובגודל 100/100 ס״מ
	53,100

	113330
	מתקן פעילות משולב עם אלמנטי טיפוס מנירוסטה, הליכת ידיים ומגלשת צינורות מנירוסטה
	94,500

	113331
	מתקן משולב לפעוטות הבנוי ממגדל בית מרכזי ו־2 מגדלים
	108,000

	113333
	מתקן משולב עם שני מגדלים כשביניהם רשת טיפוס כבלים הבנוי מעץ רב שכבתי ונירוסטה
	117,000

	117151
	מתקן משולב מנירוסטה בכיסוי לוחות דמוי חיות, הכולל 3 משטחים, מעבר של קיר ורשת טיפוס
	126,000

	113334
	מתקן טיפוס הבנוי משלושה עמודים מרכזיים שביניהם רשת טיפוס ואלמנטי טיפוס כולל שק איגרוף ומגלשת בננה
	99,000

	113335
	מתקן נידנוד ערסלי מכבלים
	14,400

	113336
	מתקן פעילות אקסטרים הבנוי משבעה עמודים מרכזיים שמסביבם ומעליהם אלמנטי טיפוס ומשחק
	153,900

	119541
	מתקן פעילות אקסטרים עם תאורת לדיםןס£ע) הבנוי משבעה עמודים מרכזיים שמסביבם ומעליהם אלמנטי טיפוס ומשחק
	180,000

	119542
	מתקן פעילות אקסטרים הבנוי מתשעה עמודים מרכזיים שמסביבם ומעליהם אלמנטי טיפוס ומשחק
	189,000

	119543
	מתקן פעילות שיווי משקל הבנוי מארבעה עמודים מרכזיים שמסביבם ומעליהם אלמנטי שיווי משקל ומשחק
	72,000

	113337
	מתקן מגלשה מעוקלת עם ביתן ג׳ונגל ורשת טיפוס
	153,000

	113341
	מתקן משולב עם ביתן על עץ שבסמוך אליו מגדל בצורת טירה
	351,000

	113347
	מתקן פעילות אקסטרים הבנוי מקשתות ועמודים מעוקלים שביניהם אלמנטי טיפוס
	127,800

	113348
	מתקן פעילות אקסטרים ענק הבנוי מקשתות ועמודים מעוקלים שביניהם אלמנטי טיפוס
	288,000

	113349
	מתקן אקסטרים בעל קשתות ועמודים מעוקלים שביניהם אלמנטי טיפוס וטבעת ענקית
	225,000

	119544
	מתקן פעילות הבנוי משני עמודים משופעים ושתי קשתות הכולל סביבון לולייני, משטח טיפוס וזוג טבעות נדנוד
	107,100

	113351
	מתקן דמוי טרקטור מחפר
	118,800

	113352
	מתקן דמוי מערבל בטון
	94,500

	113353
	מתקן דמוי טרקטורון עם זחלים
	92,700

	121886
	מתקן דמוי כלי תחבורה
	72,000

	119545
	מתקן מנירוסטה דמוי מכונית שטח במבנה "באגי-ראלי"
	94,500

	119546
	מתקן מנירוסטה דמוי מכונית שטח במבנה ג׳יפ ספארי
	121,500

	121887
	מתקן מנירוסטה דמוי משאית כבאית
	112,500

	121888
	מתקן מנירוסטה דמוי כלי תחבורה
	108,000

	
	
	

	119547
	מתקן משולב בכיסוי לוחות דמוי זיקית, הכולל מגדל מלבני, מגלשה ומדרגות
	81,000

	121889
	מתקן משולב בכיסוי לוחות דמוי כרכרת סינדרלה, הכולל 2 מגדלים עם עמודי אלומיניום, וביניהם גשר כבלים
	193,000

	121890
	מתקן משולב בכיסוי לוחות דמוי זחל, הכולל מגדל עם עמודי אלומיניום, מדרגות, רשת כבלים, קיר טיפוס ומגלשה
	145,000

	121891
	מתקן משולב בכיסוי לוחות דמוי מגדל ביתן בובות, הכולל מגדל עם עמודי אלומיניום, מדרגות, עמוד טיפוס ומגלשות
	148,000

	121892
	מתקן משולב בכיסוי לוחות, הכולל 2 מגדלים צמודים עם עמודי אלומיניום, מדרגות, רשת כבלים ומגלשות
	185,000

	121893
	מתקן משולב בכיסוי לוחות, הכולל 4 מגדלים עם עמודי אלומיניום, ביניהם קיר טיפוס עם רשת כבלים למעבר, ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	335,000

	114587
	מתקן פעילות בצורת פירמידת בסיס משושה עם גשר ג׳ונגל ומגדל מרובע
	270,000

	119548
	מתקן פעילות בצורת פירמידת בסיס מרובע עם 2 משטחים, מגלשת מנהרה, מגלשה מעוקלת וסולם כנפיים קשתי
	160,000

	114609
	מתקן דמוי פטריה לפעוטות כולל טיפוס וגלישה
	37,800

	114610
	מתקן טיפוס דמוי אוהל במבנה דו שיפועי
	16,200

	114611
	מתקן טיפוס ספיראלי בעל 2 מרכזים
	21,600

	114612
	מתקן משולב דמוי ספינת מפרשים בעל 2 קומות ושלושה תרנים
	534,600

	117155
	מתקן משולב עם מגלשה 3 מסלולים, מערכת ירידה, טיפוס דמוי גזע עץ ומדרגות
	100,800

	117156
	מתקן טיפוס בשילוב 4 קירות מפותלים ורשתות טיפוס
	54,900

	119549
	מתקן טיפוס מבנה 5 קוביות עם מדרכי טיפוס
	130,500

	119550
	מתקן פעילות משולב הכולל משטח מרובע, 2 רשתות מפותלות, מדרגות ומגלשה
	171,000

	119551
	מתקן משולב מעץ הכולל 5 מגדלים מרובעים במבנה מבצר ומגלשה ספיראלית
	198,720

	119554
	מתקן פעילות משולב הכולל 5 מגדלים משולשים בעלי עמודים מעוקלים בצורת גבעול
	183,600

	121894
	מתקן משולב הכולל 4 מגדלים מעמודי אלומיניום, וביניהם מדרגות ומנהרה, ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	595,000

	121895
	מתקן משולב הכולל 3 מגדלים וביתן בובות, מעמודי אלומיניום ולוחות מעוצבים
	156,600

	119555
	מתקן משולב הכולל 3 מגדלים, מנהרה קונית, אלמנטי טיפוס וגלישה, הליכת ידיים טבעות, וטיפוס מפותל
	268,200

	119556
	מתקן משולב הכולל 2 מגדלים, מנהרה קונית, מדרגות, מגלשת בננה, סולם ומגלשת מנהרה
	98,100

	119557
	מתקן משולב הכולל מגדל מרובע, מגלשה וטיפוס דריכה ספירלי
	82,800

	114586
	מתקן משולב הכולל מגדל מרובע, מדרגות סגורות וטיפוס סלעים
	82,800

	119558
	מתקן משולב הכולל 3 מגדלים וביניהם מדרכים מדורגים, גשר סלעים ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	214,200

	121896
	מתקן משולב מדמה עצים הכולל 4 מגדלים וביניהם מדרגות ומנהרת זחילה, ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	475,000

	121897
	מתקן משולב מדמה רובוט הכולל 2 מגדלים צמודים, ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	395,000

	
	
	

	121898
	מתקן משולב מדמה טירה הכולל 3 מגדלים וביניהם מדרגות, ומסביבם אלמנטי טיפוס וגלישה
	495,000

	121899
	מגדל משושה ממתכת עם משטח כבלים ספירלי
	333,000

	105189
	מתקן כבלים בצורת יהלום
	126,000

	119559
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה מרובעת - 5.5/5.5/3.8 מ׳
	108,000

	105190
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה מרובעת - 9/9/5.8 מ׳
	135,000

	119560
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה מרובעת - 11/11/7.4 מ׳
	153,000

	119561
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה מחומשת קוטר 9.5 גובה 5.8 מ׳
	144,000

	119562
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה משושה קוטר 10.4 גובה 5.8 מ׳
	162,000

	119563
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה משושה קוטר 13.4 גובה 7.8 מ׳
	198,000

	119564
	מתקן כבלים עם עמוד מרכזי בצורת פירמידה משושה קוטר 15.8 גובה 9.3 מ׳
	243,000

	119565
	מתקן כבלים עם 2 עמודים מרכזיים בצורת 2 פירמידות מחוברות 6 עוגנים ־ 12/7/3.8 מ׳
	189,000

	119566
	מתקן כבלים עם 2 עמודים מרכזיים בצורת 2 פירמידות מחוברות 6 עוגנים -19/12/5.8 מ׳
	252,000

	119567
	מתקן פירמידת יהלום מכבלים עם עמוד מרכזי ו־4 עמודי תמיכה, בגובה 3.5 מ׳
	108,000

	119568
	מתקן פירמידת יהלום מכבלים עם עמוד מרכזי ו־4 עמודי תמיכה, בגובה 5.7 מ׳
	144,000

	119569
	מתקן פירמידת יהלום מכבלים עם עמוד מרכזי ו-4 עמודי תמיכה, בגובה 8.7 מ׳
	180,000

	106948
	מתקן טרמפולינה המחובר בעזרת כבלי טיפוס לעמודים
	162,000

	119570
	מתקן רשת שיווי משקל עם 20 צלחות ו-5 משטחים
	70,000

	106949
	מתקן טיפוס בצורת איגלו עם רשתות כבלי טיפוס וחבלי ג׳ונגל
	315,000

	106952
	מתקן טיפוס כבלים עם משטח טיפוס ומגלשת מנהרה
	108,000

	107920
	מתקן טיפוס כבלים בצורת כדור מנירוסטה עם רשתות, משטחי טיפוס ועמוד גלישה
	189,000

	107921
	מתקן משולב עץ קני ציפור בעל עמוד מרכזי בצורת תורן
	117,000

	114677
	מתקן טיפוס כבלים בצורת כדור מפלדה עם רשתות, משטחי טיפוס, רשת טיפוס וצינורות גלישה.
	135,000

	114588
	מתקן טיפוס כבלים בצורת רגלי עכביש מנירוסטה
	153,000

	119571
	מתקן טיפוס כבלים בצורת עכביש מנירוסטה, עם משחק אלקטרוני בתאורת (LED^h7
	189,000

	117153
	מתקן טיפוס רשת מרחבית תלויה על עמודים הכולל, 4 סלים תלויים, יריעות גומי, 2 מגדלים עם מגלשת מנהרה, ותצפית עגולה.
	468,000

	119572
	מתקן פירמידת יהלום כבלים עם 4 עמודי פינה, רשתות אופקיות מסביב ומגלשה
	261,000

	
	
	

	119573
	מתקן כבלים הבנוי מ-2 פירמידות חצי עיגול עם גשרים ביניהם
	423,000

	119574
	מתקן כבלים במבנה סריג כיפה עם מגלשת מנהרה
	603,000

	119575
	מתקן כבלים דמוי מסגרת מסלול ישר גלי, הכולל רשתות טיפוס, משטח משופע, כבלי טיפוס, ורשת משפך.
	477,000

	119576
	מתקן כבלים דמוי מסגרת מסלול מעוקל גלי, הכולל רשתות טיפוס, משטח משופע, ערסלים, משטחי דריכה, מושב קן ציפור, כבלי טיפוס, ורשת משפך.
	882,000

	119577
	מתקן כבלים דמוי מסגרת מסלול צלחת משופעת, הכולל רשתות טיפוס, סולם חבלים, כבלי טיפוס ורשת אנכית
	684,000

	121900
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה ישר קצר, במידת אורך של 15.0 מטר(beginners)
	121,500

	121901
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה ישר ארוך, במידת אורך של 29.0 מטר (intermediate)
	189,900

	121902
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה גל ארוך, במידת אורך של 44.0 מטר(pro plus)
	423,900

	121903
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה אובלי, במידות 16.4/6.0 מטר(speed ring)
	369,900

	121904
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה משולש, במידות 16.4/14.9 מטר(tristar)
	413,100

	121905
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה מעוין, במידות 20.7/10.3 מטר(quadragon)
	432,000

	121906
	מסלול רכיבה מודולרי ־ מבנה גביע, במידות 26.4/12.0 מטר (world cup)
	593,100

	121907
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה מתקדם, במידות 27.7/13.7 מטר (advanced)
	736,200

	121908
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה לולאה, במידות 16.4/14.3 מטר(infinity loop)
	836,100

	121909
	מסלול רכיבה מודולרי ־ מבנה אובלי עם משולש, במידות 25.6/20.4 מטר (speedstar)
	862,200

	121910
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה אובלי בתוך מלבן, במידות 24.1/12.8 מטר(engulf)
	#########

	121911
	מסלול רכיבה מודולרי - מבנה תלת אובלי, במידות 24.3/19.5 מטר(enterprise)
	######### TTTTtTiTTT((TT7T7T

	121912
	ערכת כניסה/יציאה למסלול רכיבה מודולרי - באורך 4.0 מטר(entry/exit kit)
	76,500

	121913
	ערכת תאוצה למסלול רכיבה מודולרי - באורך 19.0 מטר(accelerator kit)
	225,900

	 
	משקל תת פרק 2.1 בציון הכולל לפרק : 12%
	 

	2.2
	מתקנים בודדים- דמויות ע״ג קפיץ
	 

	102723
	דמות ממתכת על קפיץ אחד
	3,024

	102725
	דמות מעץ רב שכבתי משולב בעץ או לביד על קפיץ אחד
	3,024

	102726
	דמות מפוליאתילן במבנה מנופח, על קפיץ אחד
	3,024

	119578
	דמות עשויה מחומר HDPE/HPL על קפיץ אחד
	3,240

	102727
	דמות כפולה ממתכת על קפיץ אחד
	3,456

	102728
	דמות כפולה ממתכת, על שני קפיצים
	3,780

	
	
	

	114613
	דמות כפולה מחומר HDPE/HPL על קפיץ אחד
	4,050

	102733
	דמות כפולה לנכים מחומר HDPE/HPL על קפיץ אחד
	4,410

	102731
	משטח עמידה ותנועה ממתכת על 4 קפיצים
	4,500

	102732
	משטח עמידה ותנועה ממתכת על 3 קפיצים
	4,050

	113308
	משטח עמידה ותנועה ממתכת על 3 קפיצים עם מאחז יד
	10,800

	 
	משקל תה פרק 2.2 בציון הכולל לפרק :9%
	 

	2.3
	מתקנים בודדים ־ נדנדות ואומגות
	 

	102735
	נדנדת עלה ורד דמויות במבנה צלב ל- 4 ילדים על שני קפיצים
	5,940

	119579
	נדנדת עלה ורד עם משטח ודמויות פוליאתילן מנופחות, במבנה צלב ל־ 4 ילדים על שני קפיצים
	6,390

	114672
	מתקן בצורת פרח או צלב על קפיץ אחד ל- 4 ילדים
	4,950

	102736
	נדנדת עלה ורד דמויות ל- 2 ילדים על שני קפיצים
	5,184

	119580
	נדנדת עלה ורד דמויות פוליאתילן מנופחות ל- 2 ילדים על שני קפיצים
	5,940

	102737
	נדנדת עלה ורד דמויות ל- 4 ילדים על שני קפיצים
	5,616

	114614
	נדנדת עלה ורד קפיצית ל- 2 ילדים על שני קפיצים
	4,410

	114615
	נדנדת עלה ורד קפיצית ל- 4 ילדים על שני קפיצים
	4,770

	113310
	נדנדת עלה ורד ל- 2 ילדים על שני קפיצים מנירוסטה
	9,900

	113312
	נדנדת עלה ורד ל- 4 ילדים על שני קפיצים מנירוסטה
	11,700

	113313
	מתקן נידנוד גלשן
	13,500

	113314
	מתקן נידנוד רודיאו
	11,700

	113315
	לוח דינאמי לשיווי משקל
	11,700

	113316
	מתקן כדור דינאמי
	11,700

	113317
	נדנדת עלה ורד למשתמש יחיד
	5,400

	114616
	עלה ורד בעמידה בצורת קשת עבור 2 משתמשים
	6,480

	102738
	נדנדת עלה ורד לנכים, ל-4 ילדים על 2 קפיצים
	9,360

	102739
	נדנדת עלה ורד מפלדה על ציר חופשי ל- 2 ילדים
	2,160

	102740
	נדנדת עלה ורד מפלדה על ציר חופשי ל־ 4 ילדים
	2,385

	102741
	נדנדת עלה ורד מעץ על ציר חופשי ל־ 2 ילדים
	1,890

	102742
	נדנדה עלה ורד מעץ על ציר חופשי ל־4 ילדים
	2,070

	106954
	נדנדת עלה ורד לטווח תנועה גבוה מפלדה על ציר חופשי ל־2 ילדים
	5,400

	102743
	נדנדת עמידה עלה ורד מפלדה ועץ על ציר חופשי ל־ 2 ילדים
	5,490

	102744
	נדנדת קורה לשלושה משתמשים יושבים( סירה)
	6,480

	102745
	נדנדה תלויה בצורת "ח" למשתמש יחיד מבנה פלדה
	4,320

	102746
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשני משתמשים מבנה פלדה
	5,940

	102747
	נדנדה תלויה בצורת "ח" עם מושב יחיד לפעוטות מבנה פלדה
	4,500

	107922
	נדנדה תלויה בצורת ח למשתמש יחיד עם מושב לפעוטות ולנכים
	18,000

	107023
	נדנדת כונן ממתכת קן לציפור
	10,800

	106296
	נדנדת כונן כפולה ממתכת קן לציפור
	17,100

	113318
	נדנדת כונן כפולה עם מושב אחד קן לציפור
	12,600

	
	
	

	113319
	נדנדת כונן משולשת עם מושב אחד קן לציפור
	16,200

	106298
	נדנדת כונן ממתכת קן לציפור מיני לפעוטות
	11,520

	102748
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשני משתמשים עם מושבים סגורים
	6,480

	102749
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשלושה משתמשים מבנה פלדה
	7,128

	102750
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשלושה משתמשים עם מושבים סגורים מבנה פלדה
	7,452

	105191
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשלושה משתמשים עם מושב אחד סגור ושני מושבים שטוחים מבנה פלדה
	7,290

	120824
	תוספת עיצוב עבור כונן פלדה(חצובת נדנדה תלויה) בעל פרופילים בכל קוטר ומעוגלים בכל רדיוס - מחיר לכונן יחיד
	2,700

	121914
	תוספת נירוסטה לחצובת נדנדה - מחיר לכונן יחיד
	3,500

	102752
	נדנדה תלויה בצורת ״T״ לשני משתמשים מבנה פלדה
	5,580

	102753
	נדנדה תלויה בצורת ״T״ לשני משתמשים עם מושבים סגורים
	5,670

	102754
	מתקן רב נדנדות משושה עם שש נדנדות עם מושבים פתוחים וסגורים
	21,600

	102755
	נדנדה תלויה בצורת "ח" למשתמש יחיד מבנה עץ
	3,780

	102756
	נדנדה תלויה בצורת "ח" לשניים מבנה עץ
	4,230

	102757
	נדנדה קרדנית מבנה פלדה למשתמש יחיד
	21,600

	102848
	מתקן אומגה מבנה פלדה
	63,000

	119581
	מתקן אומגה מבנה פלדה עם 2 מסילות כבל
	81,000

	 
	משקל מת פרק 2.3 בציון הבולל לפרק :11%
	 

	2.4
	מתקנים בודדים -קרוסלות ומגלשות
	 

	 
	קרוסלות
	 

	102760
	קרוסלת ישיבה עגולה
	7,150

	102761
	קרוסלת עמידה עגולה
	4,320

	102762
	קרוסלה עגולה ליחיד
	3,420

	107923
	קרוסלה ל 2-1 משתמשים עם עמוד מרכזי ממתכת
	4,320

	102763
	קרוסלה לפעוטות עם שלושה מושבים
	5,130

	106290
	קרוסלת קערה
	10,800

	102764
	קרוסלת ישיבה עגולה לנכים
	76,500

	102765
	קרוסלת רחיפה עגולה ל-4 משתמשים
	16,200

	 
	מתקנים בודדים - מגלשות עם סולם
	 

	102767
	מגלשה עם סולם עשויה מפוליאתילן(במבנה מנופח סגור) בגובה 0.7 מ׳
	3,042

	102768
	מגלשת עם סולם עשויה פיברגלס בגובה 1 מ׳
	3,744

	105192
	מגלשה כפולה עם סולם מפיברגלס בגובה 1.0 מ׳
	4,212

	102769
	מגלשה עם סולם עשויה מפוליאתילן(במבנה מנופח סגור) בגובה 1 מ׳
	3,978

	102775
	מגלשה מפוליאתילן(במבנה מנופח סגור) בגובה 1 מ׳ עם סולם מנהרת זחילה
	8,307

	 
	משקל תת פרק 2.4 בציון הכולל לפרק :4%
	 

	2.5
	מתקנים בודדים - בית בובות ומתקני הגה
	 

	102778
	ביתן עץ (בית בובות) במידות 1.5X1.5 מ׳
	6,435

	102779
	ביתן עץ(בית בובות) עם מרפסת במידות 2X1.5 מ׳
	6,669

	102780
	ביתן עץ(בית בובות) במידות 2X2 מ׳
	7,020

	102781
	ביתן עץ( בית בובות) במידות 2.5X2.5 מ׳
	7,371

	
	
	

	104391
	מנהרת זחילה עם מנהרה פלסטית, מדרגות בצד אחד ומשטח טיפוס בצד השני
	6,318

	104393
	מנהרת זחילה מפח מנוקב, מדרגות בצד אחד ומשטח טיפוס בצד השני
	6,084

	102782
	מכונית עם 4 מושבים והגה, עם רצפה, גגון ומושבים מעץ
	5,382

	102783
	מכונית עם 4 מושבים והגה, עם רצפה, גגון ומושבים מפח מנוקב
	5,850

	104396
	מכונית עם 4 מושבים והגה, במבנה "חיפושית", עם רצפה גגון ומושבים מפח מנוקב
	6,912

	102784
	מכונית עם 4 מושבים והגה על ארבעה קפיצים
	8,460

	102785
	מתקן דמוי קטר עם 6 מושבים עם הגה
	11,200

	102786
	מתקן דמוי בעל חי עם 6 מושבים והגה
	8,550

	102787
	מתקן דמוי מסוק על 4 קפיצים ספירליים עם 6 מושבים והגה
	11,250

	114617
	מתקן דמוי אנייה עם הגה ולוח משחק, המתקן על 4 קפיצים
	36,000

	 
	משקל תת פרק 2.5 בציון הבולל לפרק :5%
	 

	2.6
	מתקנים בודדים ־ לוחות יצירה
	 

	102788
	מתקן עם לוח אותיות נעות
	3,600

	102789
	לוח אותיות נעות ללא עמודים
	3,330

	102790
	לוח איקס מיקס דריקס
	4,000

	102791
	לוח איקס מיקס דריקס ללא עמודים
	3,330

	102792
	לוח צבעים משתנים 48 קוביות
	3,510

	102793
	לוח צבעים משתנים ללא עמודים 48 קוביות
	3,330

	102794
	לוח צבעים משתנים 80 קוביות
	3,870

	102795
	לוח צבעים משתנים ללא עמודים 80 קוביות
	3,510

	102796
	לוח חשבוניה
	3,510

	102797
	לוח חשבוניה ללא עמודים
	3,060

	102798
	לוח ציור
	3,240

	102799
	לוח ציור ללא עמודים
	2,970

	102800
	לוח מראה מצחיקה
	3,600

	102801
	לוח מראה מצחיקה ללא עמודים
	3,240

	119582
	לוח משחק/פעילות מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,050

	119585
	לוח משחק/פעילות מחומר HDPE/HPL
	4,000

	119586
	לוח משחק/פעילות מחומר HDPE/HPL סגור בשני קירות
	4,500

	119587
	לוח מוסיקלי מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	9,900

	119589
	לוח מוסיקלי מחומר HDPE/HPL
	9,450

	119590
	דמות פיסולית קטנה מפיברגלס/מפלסטיק עד 50ג/100ר/120א ס״מ
	11,610

	119591
	דמות פיסולית בינונית מפיברגלס/מפלסטיק עד 100ג/100ר/150א ס״מ
	15,480

	119592
	דמות פיסולית גדולה מפיברגלס/מפלסטיק עד 150ג/100ר/200א ס״מ
	22,410

	121915
	דמות פיסולית ענקית מפיברגלס/מפלסטיק עד 300ג/300ר/300א ס״מ
	52,200

	 
	מתקנים בודדים - ארגזי חול, ספסלים, כיסויים ושובבי צל
	 

	102802
	ארגז חול מעץ, מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	225

	104715
	ארגז חול מפלסטיק, מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	270

	117390
	ארגז חול מגומי, מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	428

	102805
	כיסוי בד לארגז חול בגודל 1X1 מ׳
	63

	104395
	ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 3X3 מ׳
	7,200

	104397
	ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 4X4 מ׳
	9,000

	105193
	ארגז חול עם סככת צל דו שיפועית מעץ במידות 3X3 מ׳
	10,530

	105194
	ארגז חול עם סככת צל דו שיפועית מעץ במידות 4X4 מ׳
	12,870

	102806
	קרוי ארגז חול על ידי סוכך בד יחידת מידה 1X1 מ׳
	315

	102808
	קרוי ארגז חול(הצללה) על ידי סוכך עץ יחידת מידה 1 1X מ׳
	630

	103104
	סככת צל מבנה פלדה,גג רשת צל מעץ
	1,260

	103106
	סככת צל מבנה פלדה, גג פח גלי
	1,620

	103107
	סככת צל מבנה פלדה, גג מפח מנוקב
	1,620

	102812
	סככת צל, ריבועית, שלד עץ עם גג דו שיפועי מעץ יחידת מידה 1 1X מ׳
	810

	113358
	לוח מודעות דו צדדי עם עמודי עץ במידות לוח 2.3X1.5 מ׳
	3,600

	113359
	לוח מודעות דו צדדי עם שלד פלדה ולוח פח פלדה, במידות לוח 2.3X1.5 מ׳
	4,500

	102813
	שולחן חצר עץ, משולב עם ספסלים, 1X1.6 מ׳
	1,440

	102814
	שולחן חצר עץ, משולב עם ספסלים, 0.8X1.2 מי
	1,260

	119593
	שולחן חצר ריבועי מבטון ומוזאיקה עם 4 מושבים
	7,236

	119594
	שולחן חצר ריבועי משולב עם 4 כסאות ומשענת גב, עשוי פח מנוקב, במידות 0.8*0.8מ׳
	8,100

	119595
	תוספת הטבעת לוח משחק קרמי בשולחן(דמקה/שחמט/שש-בש וכדומה)
	810

	102815
	ספסל עם משענת באורך 2 מ׳, סרגלי עץ ורגלי יציקה
	1,080

	102816
	ספסל עם משענת באורך 2 מ׳, מלוחות עץ
	810

	102817
	ספסל עם משענת מפלדה, באורך 2 מ׳
	1,800

	119596
	ספסל עם משענת ומשענות יד באורך 1.8 מ׳ עם משטח ישיבה וגב מיחידה אחת מפח פלדה מנוקב ורגלי פרופיל פלדה
	1,620

	119597
	ספסל עם משענת גב ומשענות יד, באורך 1.8 מ׳, מלוחות פח פלדה מנוקבים ורגלי לוח פלדה
	1,620

	119598
	ספסל מעוקל(בננה) עם משטח תחתון ומעמד קצה עליון
	12,600

	104399
	ספסל מסרגלי עץ עם קירוי בצורת קשת
	6,318

	104398
	ספסל מפח מחורר עם קירוי בצורת קשת
	7,956

	103113
	שולחן עם ספסלים מעץ
	1,350

	103114
	שולחן עם ספסלים עשויים משלד צינורות פלדה ומשטחי עץ
	3,420

	103115
	שולחן עם ספסלים למשחקי חול ומים
	990

	103116
	שולחן למשחקי מים וחול עם 4 מכלים
	1,170

	103117
	שולחן למשחקי מים וחול עם מיכל אחד
	765

	102818
	אשפתון ריבועי, 41X41 ס״מ, עץ ופלדה
	810

	102820
	אשפתון עגול קוטר 40 ס״מ, עץ ופלדה
	810

	102821
	אשפתון עגול מפלדה קוטר 40 ס״מ
	1,080

	105195
	סימון בחיתוך לייזר שם הרשות באשפתון/בספסל/בלוח מודעות
	135

	102822
	מתקן לקשירת אופניים ממתכת
	1,350

	102976
	מחסום לרכב מבטון
	504

	102977
	מחסום לרכב מברזל יציקה
	522

	113377
	מתקן לאיסוף גללים
	900

	113378
	שלט הנחיות למשתמש בגינה
	1,440

	 
	מתקנים בודדים ־ מתקני תנועה וספורט
	 

	102823
	מתקן מתח בשלושה גבהים מצינורות פלדה
	4,680

	102824
	מתקן הליכת ידיים אופקי בשני גבהים, פלדה
	5,148

	102825
	מתקן הליכת ידיים טבעות אופקי מפלדה
	4,680

	102826
	מתקן זוג מקבילים מצינורות פלדה
	4,446

	102827
	מתקן פעולות מרובע
	7,605

	102828
	תוספת עבור מתקן 102827 במצב פרוס
	360

	104404
	מתקן פעילות מרובע בנוי מצינורות פלדה
	10,368

	102829
	מתקן פעילות משושה מעץ
	6,300

	102830
	תוספת עבור מתקן 102829 במצב פרוס
	540

	104400
	מתקן פעילות משושה בנוי מצינורות פלדה
	9,900

	102831
	מתקן פעילות מתומן
	8,100

	102832
	תוספת עבור מתקן 102831 במצב פרוס
	630

	104401
	מתקן פעילות מתומן בנוי מצינורות פלדה
	11,700

	102835
	מתקן פעילות כושר בשכיבה מפלדה
	4,680

	102836
	מתקן פעילות כושר בשכיבה מעץ
	3,420

	104402
	מתקן פעילות כושר להפעלת שרירי בטן, דו צדדי בעמידה מפלדה
	3,150

	102837
	תוף ריצה חיצוני
	3,060

	102840
	מתקן תחרות הפעלת כח בסיבוב
	2,880

	102842
	קורת שיווי משקל על 2 קפיצים ספירלים
	3,150

	102843
	קורת שיווי משקל, עם עמודים מבולי עץ
	1,620

	102845
	קורת שיווי משקל שלושה גבהים
	2,610

	102846
	קורת שיווי משקל שלושה גבהים עם עמודים מבולי עץ
	2,070

	104403
	קורת שיווי משקל מפותלת מפלדה
	2,250

	107020
	מידרך נע ממתכת ופלסטיק . המחיר ל 1.
	2,610

	103218
	קורת שיווי משקל
	3,060

	102849
	משפך סל קטן
	2,340

	102850
	משפך סל גדול
	3,060

	102851
	משפך צינורות
	3,780

	102853
	מתקן כדורסל עץ דו צדדי
	1,800

	107924
	מתקן כדור סל דו צדדי למשתמש בכסא גלגלים
	17,100

	102854
	שולחן מלבני למשחק טניס שולחן עבור 2 שחקנים
	12,150

	121916
	שולחן קשתי למשחק טניס
	36,720

	102857
	שפורפרות קול
	2,790

	119599
	מתקן חתירה במצב ישיבה
	7,200

	119600
	מתקן הליכה באויר לשניים
	11,700

	119601
	מתקן דחיקת רגליים לזוג משתמשים יושבים
	9,450

	119602
	מתקן הליכה סקי מקבילי(סקי קרוס קאנטרי) לזוג
	8,100

	119603
	מתקן כפול(2 פעילויות) בעל הפעלת שרירי זרועות וכתפיים בדחיקה ומתיחה
	11,520

	 
	מתקנים בודדים ־ משחקי תגיעה על רצפה
	 

	113360
	קלאס רגיל במידות 1.0X3.0
	6,300

	113361
	סולמות ונחשים במידות 3X3 מ׳
	15,300

	113362
	קליעה למטרה בשטח עגול קוטר 3.0 מ׳
	8,550

	113363
	נחש אותיות במידות 1.0 6.0X מ׳
	8,640

	113364
	שבץ נע ומבוך אותיות בעברית במידות 2.0X2.0 מ׳
	12,600

	113365
	לוח הכפל במידות 3.0X3.0 מ׳
	15,300

	113366
	תולעת מספרים במידות 5.0X2.0 מ׳
	13,050

	113367
	שעון שמש במידות 5.0X4.5 מ׳
	19,800

	113368
	מסלול זהירות בדרכים במידות 5.0X3.0 מ׳
	18,000

	113369
	דמקה במידות 3.0X3.0 מ׳
	15,300

	114673
	ים יבשה 3.0X3.0 מ׳
	15,300

	113370
	סימון אופניים בשביל אופניים במידות 1.2X0.8 מ׳
	1,620

	113371
	דמויות במידות 08*08 מ׳
	1,620

	113372
	צביעה עפ״י דרישה מיוחדת . מחיר ל 1 מ״ר
	1,620

	 
	משקל תת פרק 2.6 בציון הכולל לפרק :5%
	 

	2.7
	מרכיבי יסוד למתקנים משולבים עמודי עץ ופלדה
	 

	102859
	עמוד עץ בחתך 10X10 ס״מ
	117

	119604
	עמוד עץ רוביניה בחתך 10/9 ס" מ
	468

	117167
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״272
	259

	102860
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״3
	304

	102861
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ׳׳4
	328

	102868
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״5
	342

	102869
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״6
	360

	102870
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״8
	378

	102871
	עמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״10
	405

	119605
	תוספת לעמוד פלדה חתך עגול מעוקל לכל רדיוס
	1,260

	117168
	קורה מנירוסטה(פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר ״2
	315

	117169
	עמוד נירוסטה(פלדת אל־חלד) חתך עגול בקוטר ״2/4
	405

	113373
	עמוד נירוסטה(פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר ״3
	495

	114618
	עמוד נירוסטה(פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר ״4
	585

	119607
	עמוד נירוסטה(פלדת אל-חלד) חתך עגול בקוטר ״5
	675

	119606
	תוספת לעמוד נירוסטה(פלדת אל־חלד) מעוקל לכל רדיוס
	1,980

	113374
	עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר ״3
	347

	114619
	עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר ׳׳4
	446

	119608
	עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר ״5
	585

	102872
	עמוד עץ מבולי עץ, חתך עגול(עמוד חשמל)
	126

	119609
	עמוד(בול) עץ רוביניה חתך עגול בקוטר 12 ס״מ
	630

	102873
	קורת קשירה מעץ למתקני עץ
	45

	119610
	עמוד פלסטיק חתך עגול בקוטר 11 ס׳׳מ
	225

	119611
	תוספת שרוול כיסוי עם מרקם(טקסטורה) לעמוד פלדה חתך עגול בקוטר ״4
	81

	120825
	תוספת עבור מחבר מעוגל גדול - בקוטר מעל 20 ס״מ
	540

	 
	מרכיבי יסוד למתקנים משולבים ־־ מגלשות, מנהרות זחילה ומדרגות
	 

	 
	מגלשות
	 

	102874
	מגלשה בגובה 0.7 מ׳ מפיברגלס
	2,277

	102875
	מגלשה ישרה בגובה 1.0 מ׳ מפיברגלס
	2,574

	102877
	מגלשה ישרה בגובה 1.6 מ׳ מפיברגלס
	2,700

	102878
	מגלשה ישרה בגובה 2 מ׳ מפיברגלס
	2,870

	102879
	מגלשה ישרה בגובה 2.5 מ׳ מפיברגלס
	3,069

	121917
	מגלשה ישרה בגובה 0.7 מ׳ דפנות מחומר HDPE/HPL
	2,547

	121918
	מגלשה ישרה בגובה 1.0 מ׳ דפנות מחומר HDPE/HPL
	2,952

	121919
	מגלשה ישרה בגובה 1.6 מ׳ דפנות מחומר HDPE/HPL
	3,060

	121920
	מגלשה ישרה בגובה 2 מ׳ דפנות מחומר HDPE/HPL
	3,150

	121921
	מגלשה ישרה בגובה 2.5 מ׳ דפנות מחומר HDPE/HPL
	3,420

	102880
	מגלשה ישרה בגובה 0.7 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	3,024

	102881
	מגלשה ישרה בגובה 1.0 מי, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	3,564

	102882
	מגלשה ישרה בגובה 1.3 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	3,690

	119612
	מגלשה ישרה רחבה בגובה 1.0 מ׳ מפלסטיק מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,050

	102885
	מגלשה ישרה כפולה בגובה 1.0 מ׳ מפיברגלס
	3,420

	102886
	מגלשה ישרה כפולה בגובה 1.0 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,500

	107019
	מגלשה ישרה כפולה בגובה 1.6 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,950

	119613
	מגלשה ישרה בעלת 3 מסלולי גלישה מגובה 1.5 מ׳. מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	8,100

	119614
	מגלשה גלית בגובה 0.7 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	3,105

	102887
	מגלשה גלית בגובה 1.6 מ׳ מפיברגלס
	4,140

	114620
	מגלשה גלית בגובה 1.6 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	5,400

	102889
	יחידת מנהרה ישרה למגלשת מנהרה, יחידת מידה באורך 1 מ׳ מפוליאתילן
	5,000

	102890
	יחידת קצה של מנהרת מגלשה מפוליאתילן
	5,000

	102891
	יחידת קצה מעוגלת של מנהרת מגלשה מפוליאתילן
	5,000

	102892
	יחידת מנהרה מגלשה מעוקלת מפוליאתילן
	5,000

	121922
	יחידת מנהרה שקופה - עבור מגלשת מנהרה
	5,500

	120826
	יחידת מאריך ליחידת קצה של מנהרת מגלשה
	3,150

	119615
	יחידת מנהרה ישרה חזית שקופה, למגלשת מנהרה מפוליאתילן, יחידת מידה באורך 1 מ׳
	5,500

	102893
	לוח מעבר( מתאם) ממשטח דריכה למנהרת מגלשה
	2,160

	119616
	חוליה ישרה מודולרית למגלשה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) ־ יחידת מידה באורך 1מ׳
	3,420

	119617
	חוליה מעוקלת מודולרית למגלשה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) - יחידת מידה באורך 1מ׳
	3,420

	119618
	חוליית קצה מודולרית(יציאה) למגלשה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) - יחידת מידה באורך 1מ׳
	3,420

	102896
	מגלשה לוליינית(ספירלית) ממפלס בגובה 1.8-1.5 מ׳ מפיברגלס
	8,541

	119619
	מגלשה לוליינית(ספירלית) ממפלס בגובה 1.8-1.5 מ׳ מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	8,370

	102898
	מגלשה מעוקלת מפיברגלס בגובה 1.0 מ׳
	3,564

	107018
	מגלשה מעוקלת בגובה 1.0 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,104

	119620
	מגלשה מעוקלת בגובה 1.6 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	3,780

	119621
	מגלשה מעוקלת רחבה בגובה 1.0 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,050

	119622
	מגלשה מעוקלת כפולה בגובה 1.0 מ׳, מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	4,500

	119623
	מגלשה מעוקלת בעלת 3 מסלולי גלישה מגובה 1.5 מ׳. מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	6,300

	119624
	מגלשה מעוקלת בעלת 3 מסלולי גלישה מדורגים בגבהים 1.2, 1.6, 2.0 מ/ מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	7,650

	107017
	חופה למגלשה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות)
	2,250

	102899
	מנהרת זחילה מפח מנוקב באורך 1 מ׳
	3,132

	102900
	מנהרת זחילה מצינור פלסטי באורך 1 מ׳
	3,042

	102901
	מנהרת זחילה מצינור פלסטי עם חלון שקוף
	3,420

	119625
	מנהרת זחילה גלית מפוליאתילן באורך 1 מ׳
	4,050

	119626
	מנהרת זחילה-עמידה(קונית) 150/60 ס׳׳מ מפוליאתילן - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	6,300

	102902
	מדרגות עץ ליחידת מידה של גובה 1 מ׳
	1,890

	102903
	מדרגות פלדה ליחידת מידה של גובה 1 מ׳
	3,240

	117170
	מדרגות מפלסטיק ליחידת מידה של גובה 1 מ׳
	2,880

	119627
	מדרגות מחומר HDPE/HPL ליחידת מידה של גובה 1 מ׳
	3,600

	 
	מרביבי יסוד למתקנים משולגים- משטחים וגשרים ממתכת ועץ
	 

	102904
	משטח מרובע מעץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	119628
	משטח משולש מעץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	102905
	משטח משושה מעץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	119629
	משטח מרובע מעץ רוביניה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,700

	119630
	משטח משולש מעץ רוביניה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,700

	102908
	משטח מרובע מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	102909
	משטח משולש מפלדה ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	102910
	משטח משושה מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	119631
	משטח חצי עיגול מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,620

	102911
	משטח מרובע מפלדה מצופים בפוליאוריתן - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	102912
	משטח משולש מפלדה מצופה בפוליאוריתן - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	102913
	משטח משושה מפלדה מצופה בפוליאוריתן - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	119632
	משטח חצי עיגול מפלדה מצופה בפוליאוריתן ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	107925
	משטח מרובע מחומר HDPE/HPL ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,500

	107926
	משטח משולש מחומר HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,500

	119636
	משטח חצי עיגול מחומר HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,500

	102906
	גשר עץ צר ברוחב 0.9 מ׳ - מחיר למ״א
	1,260

	102907
	גשר עץ רחב ברוחב 1.3 מ׳ - מחיר למ״א
	1,530

	119637
	גשר עץ רוביניה צר ברוחב 0.9 מ׳ - מחיר למ״א
	6,300

	119638
	גשר עץ רוביניה רחב ברוחב 1.3 מ׳ - מחיר למ״א
	7,200

	102914
	גשר מפלדה ברוחב 0.9 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,160

	102915
	גשר רחב מפלדה ברוחב 1.3 מ׳ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,610

	102916
	גשר מפלדה מפותל בצורת S ברוחב 0.9 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,430

	119639
	גשר רחב מפלדה מפותל בצורת S ברוחב 1.3 מ׳ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,790

	120829
	גשר מחומר HDPE/HPL ברוחב 0.9 מ׳ - מחיר למ״א
	2,430

	120830
	גשר מחומר HDPE/HPL ברוחב 1.3 מ׳ ־ מחיר למ״א
	3,150

	102917
	גשר כבלים לגובה של עד 1 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א (גשר אפריקאי)
	3,960

	102918
	גשר כבלים לגובה של מעל ל־1 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א (גשר אפריקאי)
	4,680

	119640
	גשר/רשת כבלים מנהרה(סגור) בצפיפות פתח עד 10/10 ס״מ, כבל בקוטר 16 מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר-פרוס
	5,400

	119641
	גשר/רשת כבלים מנהרה(סגור) בצפיפות פתח עד 10/10 ס״מ, כבל בקוטר 20 מ״מ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר-פרוס
	6,480

	102919
	גשר שרשראות ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	3,150

	102920
	גשר ג׳ונגל מכבלים ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	6,300

	119642
	גשר עם מדרכים בהפרדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	3,600

	119643
	גשר עם רצועת גומי ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	3,960

	 
	מרכיבי יסוד למתקנים משולבים - גגוגי עץ, מתכת, פיברגלס ופלסטיק
	 

	102921
	גגון עץ מרובע, לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	102922
	גגון עץ משולש, לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	102923
	גגון עץ משושה, קרוי מגדלים עם משטחים משושים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	630

	119644
	גגון עץ רוביניה מרובע, לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,700

	119645
	גגון עץ רוביניה משולש, לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,700

	119646
	גגון עץ רוביניה משושה, קירוי מגדלים עם משטחים משושים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,350

	102924
	גגון מתכת מרובעים, לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,074

	102925
	גגון מתכת משולשים, לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים- מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,074

	
	
	

	102927
	גגון מתכת משושה -מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,074

	102928
	גגון מתכת קשתי למתקן ריבועי 1X1 מ׳ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,080

	102929
	גגון פיברגלס מרובע, לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים- מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,260

	102930
	גגון פיברגלס משולש, לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים- מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,260

	102931
	גגון פיברגלס משושה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	1,260

	102932
	גגון פיברגלס עגול וקמור - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,440

	102933
	גגון פלסטיק מרובע לקרוי מגדלים- מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,440

	102934
	גגון פלסטיק משולש לקרוי מגדלים מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	1,440

	119647
	גגון פלסטיק משושה לקרוי מגדלים מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,440

	102935
	גגון פוליאתילן עגול וקמור המחיר לקוטר של 1 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,440

	107013
	גגון פוליאתילן מרובע מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) לקרוי מגדלים- מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	107014
	גגון פוליאתילן משולש מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) לקרוי מגדלים מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	119648
	גגון פוליאתילן משושה מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) לקרוי מגדלים מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	107016
	גגון פוליאתילן עגול וקמור מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) המחיר לקוטר של 1 מ׳
	1,944

	119649
	גגון עמוד צורני פוליאתילן מבנה מנופח(דפנות סגורות) על עמוד - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,250

	119651
	גגון עמוד צורני מלוח HDPE/HPL על עמוד - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	4,000

	 
	משקל תת פרק 2.7 בציון הכולל לפרק :19%
	 

	2.8
	מרכיבי יסוד למתקנים משולבים ־ סולמות טיפוס ומתקני גלישה,מעקות, משטחי הגנה צדדיים ומעקות בטיחות והפרדה
	 

	 
	מרכיבי יסוד למתקנים משולבים ־ אלמנטי טיפוס, מתקני גלישה, ומעבר
	 

	102944
	סולם טיפוס אנכי ו/או משופע מעץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	450

	102936
	סולם טיפוס אנכי ו/או משופע מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	540

	102945
	סולם טיפוס קשתי בעל שלבים עמוקים מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א (לגובה)
	810

	119652
	סולם טיפוס מעוקל מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א (לגובה)
	900

	119653
	סולם טיפוס מפותל מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א(לגובה)
	1,080

	119654
	סולם DNA מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,170

	119655
	סולם טיפוס רחב מעוקל מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א(לגובה)
	1,080

	119656
	סולם טיפוס רחב מפותל מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א(לגובה)
	1,260

	119657
	סולם מפלדה עם משטחי דריכה מלוחות HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של L
	1,980

	120831
	תוספת נירוסטה לסולם טיפוס(כל הדגמים) - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	990

	102937
	עמוד טיפוס לולייני מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	720

	102938
	עמוד טיפוס ספירלי מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,080

	119658
	עמוד טיפוס מפלדה עם מדרכים מפלסטיק - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,080

	
	
	

	119659
	עמוד טיפוס מפלדה עם מדרכים מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) -מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,620

	119660
	עמוד טיפוס עם כדורים מפלסטיק ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,440

	119661
	עמוד טיפוס מעוקל מפלדה עם מדרכים מפלסטיק - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,260

	119662
	עמוד טיפוס מפותל מפלדה עם מדרכים מפלסטיק - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,350

	120832
	תוספת נירוסטה לעמוד טיפוס(כל הדגמים) - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,260

	119663
	כבל טיפוס עם מדרכי יד ורגל מפלסטיק ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,440

	119664
	כבל טיפוס עם מדרכים מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,980

	119665
	כבל טיפוס עם כדורים מפלסטיק * מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,710

	102941
	סולם כבלים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	1,800

	102940
	רשת טיפוס מכבלים בקוטר 16מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,536

	120833
	רשת טיפוס מכבלים בקוטר 18מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,076

	119667
	רשת טיפוס מכבלים בקוטר 20מ״מ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	4,500

	119666
	רשת צורנית מכבלים בקוטר 16מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,752

	120834
	רשת צורנית מכבלים בקוטר 18מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,184

	117173
	רשת צורנית מכבלים בקוטר 20מ״מ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	4,500

	119668
	רשת צורנית מכבלים 16 מ״מ עם מסגרת פלדה ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,690

	102948
	טיפוס צורני ישר מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם מאחזי יד ורגל ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,800

	119671
	טיפוס צורני מעוקל מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם מאחזי יד ורגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,980

	119672
	טיפוס צורני מפותל מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם מאחזי יד ורגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,160

	119673
	קיר טיפוס מחומר HDPE/HPL עם מאחזי יד ורגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,610

	119674
	קיר טיפוס מעוקל מחומר HDPE/HPL עם מאחזי יד ורגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,880

	121923
	קיר טיפוס מפותל מחומר HDPE/HPL עם מאחזי יד ורגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,060

	102942
	משטח טיפוס( מכלול משופע) מעץ עם כבל טיפוס - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	990

	102943
	משטח טיפוס( מכלול משופע) מפלדה עם כבל טיפוס - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,350

	107927
	משטח טיפוס( מכלול משופע) מחומר HDPE/HPL עם כבל טיפוס - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,430

	102946
	הליכת ידיים קורת פלדה עם טבעות - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,800

	119676
	הליכת ידיים קורת פלדה מעוקלת עם טבעות - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,980

	102947
	הליכת ידיים קורת פלדה גלית עם טבעות - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,890

	119677
	הליכת ידיים קורת פלדה עם צינור לולייני - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,980

	
	
	

	119678
	הליכת ידיים קורת פלדה עם חישוקי פלדה בתנועה ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	980׳1

	106302
	הליכת ידיים סולם אופקי - מחיר ליחידת 1 מ״א
	1,800

	119681
	הליכת ידיים סולם אופקי מעוקל אופקי ־ מחיר ליחידת 1 מ״א
	1,980

	119682
	הליכת ידיים סולם אופקי מעוקל אנכי - מחיר ליחידת 1 מ״א
	1,980

	119683
	הליכת ידיים סולם במצב מפותל - מחיר ליחידת 1 מ״א
	1,980

	119684
	הליכת ידיים שלבים עמוקים מדורגים - מחיר ליחידת 1 מ״א
	1,980

	119685
	מדרך מעבר מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם עמוד מפלדה עד גובה 0.6 מ׳
	1,080

	119686
	מדרך מעבר מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם עמוד עליון מפלדה
	1,260

	119687
	מדרך מעבר מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם כבל בתנועה
	1,440

	119688
	קורת מעבר סוס חבל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	2,250

	120835
	קורת ישיבה ל-3 משתמשים בנדנדת סירה
	5,112

	102939
	צינור גלישה מפלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	630

	120836
	צינור גלישה מנירוסטה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	1,170

	119689
	זוג צינורות החלקה משופעים מנירוסטה מגובה 1.5 מ׳
	2,520

	119690
	זוג צינורות החלקה משופעים מנירוסטה מגובה 2.5 מ׳
	3,780

	119691
	זוג צינורות החלקה מעוקלים מנירוסטה מגובה 1.5 מ׳
	3,150

	119692
	זוג צינורות החלקה מעוקלים מנירוסטה מגובה 2.5 מ׳
	4,320

	119693
	אלמנט גלישה ישר(חדק) מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) ־ מחיר ליחידת 1 מ" א
	4,500

	119694
	אלמנט גלישה מעוקל(חדק) מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) ־ מחיר ליחידת 1 מ״א
	5,850

	119695
	אלמנט גלישה מפותל/גלי(חדק) מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) -מחיר ליחידת 1 מ״א
	6,750

	107929
	סביבון עמידה מצינורות פלדה ומשטח עמידה
	5,850

	119696
	טבעת נדנוד מבנה ריבועי מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם כבלים
	2,250

	119697
	טבעת נדנוד מבנה משולש מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם כבלים
	2,250

	119698
	טבעת נדנוד מבנה אובלי/עגול מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם כבלים
	2,250

	119699
	מבנה ישיבה כדורי מסתובב מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם עמוד פלדה
	10,800

	 
	מעקות ומשטחי הגנה צדדיים, מעקות בטיחות והפרדה
	 

	102955
	מעקה סורג מצינורות פלדה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	120837
	מעקה סורג מצינורות אלומיניום - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,240

	121924
	מעקה סורג מצינורות מנירוסטה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	4,050

	102956
	מעקה מפח פלדה מנוקב - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	2,376

	102957
	מעקות מעץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	1,170

	119700
	מעקות מעץ רוביניה - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	5,900

	102958
	מעקה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,944

	119701
	מעקה מפוליאתילן מבנה מנופח סגור(דפנות סגורות) עם לוח משחק - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,600

	107930
	מעקה מלוח HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,794

	119704
	מעקה מלוחות HDPE/HPL עם לוח משחק סגור בשני קירות - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	6,480

	119705
	תוספת לגרפיקה צבעונית בלוח HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	1,260

	121925
	תוספת להדפסה צבעונית בלוח HDPE/HPL - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,440

	117174
	מעקה מלוח מנירוסטה(פלדת אל־חלד) - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	3,966

	102960
	מעקה עם חלון בועה שקוף מפוליקרבונט - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	1,980

	105196
	בועה שקופה מפוליקרבונט - מחיר ליחידה
	990

	102971
	מעקה בטיחות בנוי מצינורות פלדה ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	495

	102972
	מעקה בטיחות בנוי מעמודי פלדה ורשת - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	495

	119706
	גדר בטיחות הבנויה מעמודי פלדה ורשת בגובה 2.0 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	720

	102973
	מעקה בטיחות דקורטיבי בנוי מעמודי פלדה מוטות וחישוקים - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	531

	113376
	מעקה בטיחות בנוי מצינורות פלדה בגובה 2.0 מ׳ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	675

	102974
	מעקה הפרדה עם מסגרת צינור ורשת - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	387

	102975
	מעקה הפרדה עם מסגרת של פלדה שטוחה ורשת - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	360

	107011
	מעקה הפרדה הבנוי מעמודי פלדה ורשת העשויה מחוטי פלדה
	315

	117059
	מעקה/מחסום בטיחות הבנוי ממוטות אנכיים וקשתות עליונות-מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	432

	120838
	מעקה/מחסום בטיחות הבנוי מפח פלדה מעוצב - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	567

	119707
	שער פשפש במידות 100ר/200ג ס״מ
	2,340

	119708
	מחסום טיפוס מפלדה למגלשות מנהרה - מחיר ליח׳
	1,350

	 
	משקל תת פרק 2.8 בציון הכולל לפרק :17%
	 

	2.9
	כיסויי פני אתר מתקני משחקים ־ משטחים מלאכותיים גולמי הולם
	 

	 
	משטחי גומי יצוקים ודשא סיגטטי
	 

	106320
	משטחי גומי לבלימת הולם מגובה 150 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	300

	106321
	משטחי גומי לבלימת הולם מגובה 200 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	311

	106322
	משטחי גומי לבלימת הולם מגובה 250 ס׳׳מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	324

	106323
	תיקוני גומי(עד 20 מ״ר) במשטח קיים ־ מחיר ל 1 מ״ר
	644

	106324
	פירוק משטחי גומי/אחיד, כולל פינוי לאתר מורשה - מחיר ל 1 מ״ר
	131

	107935
	משטחי דשא סינטטי בצפיפות גבוהה לבלימת הולם מגובה 240 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ" ר
	270

	107936
	משטחי דשא סינטטי בצפיפות גבוהה לבלימת הולם מגובה 300 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	284

	113387
	משטחי דשא סינטטי בצפיפות בינונית לבלימת הולם מגובה 240 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	261

	
	
	

	113388
	משטחי דשא סינטטי בצפיפות בינונית לבלימת הולם מגובה 300 ס״מ ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	275

	119709
	גרפיקה עד 3.0 מ״ר ועד 4 צבעים במשטח דשא סינטטי בצפיפות גבוהה
	3,834

	119710
	גרפיקה עד 4.0 מ״ר ועד 6 צבעים במשטח דשא סינטטי בצפיפות גבוהה
	6,048

	119711
	גרפיקה עד 9.0 מ״ר ועד 9 צבעים במשטח דשא סינטטי בצפיפות גבוהה
	9,576

	107937
	כיתוב או לוגו במשטח הדשא הסינטטי בשטח שלא יעלה על 2*2 מ״ר
	4,797

	107938
	תיקוני דשא סינטטי בצפיפות גבוהה(עד 20 מ״ר) במשטח קיים - מחיר ל 1 מ״ר
	644

	113390
	תיקוני דשא סינטטי בצפיפות בינונית(עד 20 מ״ר) במשטח קיים - מחיר ל 1 מ״ר
	576

	107939
	פירוק משטחי דשא סינטטי כולל פינוי - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	108

	119712
	משטח גמיש מחומר אחיד(100%), לבלימת הולם מגובה 150 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	405

	119713
	משטח גמיש מחומר אחיד(100%), לבלימת הולם מגובה 200 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	423

	119714
	משטח גמיש מחומר אחיד(100%), לבלימת הולם מגובה 250 ס׳׳מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	446

	119715
	תיקונים למשטח גמיש מחומר אחיד 100% (עד 20 מ״ר) במשטח קיים - מחיר ל 1 מ״ר
	657

	119716
	גרפיקה עד 50/50 ס״מ ועד 3 צבעים במשטח גומי/גמיש מחומר אחיד
	1,310

	119717
	גרפיקה עד 100/100 ס״ מ ועד 3 צבעים במשטח גומי/גמיש מחומר אחיד
	1,837

	119718
	גרפיקה עד 400/100 ס״מ ועד 3 צבעים במשטח גומי/גמיש מחומר אחיד
	5,242

	 
	משקל תת פרק 2.9 בציון הכולל לפרק :12%
	 

	2.1
	מרכיבי יסוד כלליים - חלפים
	 

	102983
	מושב לנדנדתעלהורד
	270

	102984
	מושב לפעוטות בנדנדות תלויות
	963

	102991
	מושב לנדנדה תלויה
	603

	106998
	מושב קן לציפור
	8,397

	102987
	קפיץ למתקן נענוע
	963

	114628
	דמות מחומר פלסטי למתקן נענוע על קפיץ אחד
	1,197

	114710
	חבק למגלשת מנהרה(כל יחידה מורכבת משני חלקים)
	720

	114711
	מושב למתקן אומגה
	3,060

	119719
	כבל למתקן אומגה ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	117

	119720
	מכלול זחלן למתקן אומגה
	4,500

	119721
	שרשרת תיקנית מנירוסטה 6-8 מ״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	50

	107951
	שלט אתר מאלומיניום וללא מסגרת
	603

	119722
	שלט אתר מאלומיניום כולל מסגרת עם עמוד פלדה
	1,800

	119723
	שלט אתר קשתי מאלומיניום כולל מסגרת עם עמודי פלדה קשתיים
	2,043

	119724
	שלט מידע למשתמש מאלומיניום כולל מסגרת ועמוד פלדה
	2,043

	107943
	משענת גב למושב
	720

	107944
	מושב למתקן כושר
	810

	107945
	מידרך כף רגל
	450

	
	
	

	107946
	גליל גומי למתקן
	360

	107947
	ידיות אחיזה
	180

	107948
	פלטת פיברגלס או מתכת במתקני כושר
	990

	107949
	פדל למתקן אופניים
	315

	107950
	משקולת לכורסא
	2,160

	117176
	משטח שכיבה
	900

	117177
	מעצור למשקולת
	450

	117178
	פין לזרוע
	180

	117179
	עמוד מרכזי למתקן כושר
	1,350

	117180
	מיסבים
	360

	117181
	כיסוי למיסב
	180

	117393
	בוכנה הידראולית עם בורר דרגות קושי
	1,620

	107952
	מאחזי יד
	360

	114621
	זרוע יד ממתכת
	1,350

	114622
	רגלית ממתכת
	1,350

	114623
	סטופר
	630

	 
	משקל תת פרק 2.10 בציון הבולל לפרק : 1%
	 

	2.11
	אחזקה ושיפוץ מתקני משחקים ומתקני כושר
	 

	107940
	אחזקה חודשית של אתר משחקים בשטח ציבורי פתוח(שצ״פ)
	225

	107941
	אחזקה חודשית של אתר משחקים בגנ״י /בי״ס
	189

	114624
	אחזקה חודשית של אתר משחקים בשטח ציבורי פתוח(שצ״פ) ־ צוות יעודי קבוע
	315

	114625
	אחזקה חודשית של אתר משחקים בגנ״י /בי״ס - צוות יעודי קבוע
	270

	113381
	אחזקה חודשית של ריהוט רחוב בשטחי אתרי המשחק
	54

	 
	משקל תת פרק 2.11 בציון הכולל לפרק : 0%
	 

	2.12
	ביצוע לפי תכנון אתר מתקני משחקים
	 

	117182
	תכנון וביצוע למתקני משחקים בתא שטח המתקנים. המחיר לפי 1 מטר מרובע של תא שטח המתקנים
	1,620

	 
	משקל תת פרק 2.12 בציון הכולל לפרק :0%
	 

	2.13
	עבודות כלליות
	 

	102707
	משטח בטון עם רשת פלדה בעובי 6 מ״מ(עד 70 מ״ר) ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	198

	106325
	משטח בטון עם רשת פלדה בעובי 6 מ׳׳מ (מעל 70 מ״ר) - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	168

	102708
	קורת בטון עם רשת פלדה ברוחב 20 ס״מ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	1,260

	102709
	בנייה מאבן פראית - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	306

	102710
	אבן שפה מבטון 17X25 ס״מ עם שיפוע - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	135

	113277
	אבן גן מבטון, במידות 10X20 ס״מ, עם שיפוע - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	135

	113278
	תוספת לאבן גן בגוון לא סטנדרטי - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	27

	119725
	תוספת לאבן גן בגימור מעוגל - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	27

	119726
	תיחום מסרגלי עץ - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	72

	
	
	

	119727
	סף גמר מאלומיניום ברוחב 40 מ״מ
	90

	119728
	משטח סימון לעיוורים מגומי - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	225

	120820
	פירוק משטח סימון לעיוורים מגומי, ופינויים לאתר פסולת מאושר - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	59

	113279
	אבני סימון לעיוורים ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	270

	120821
	פירוק אבני סימון לעיוורים, ופינויים לאתר פסולת מאושר - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״א
	72

	113280
	צוקיות לתיחום והגבהת שטח מחיר ל 1 מ״ר
	639

	102711
	אספקת חול תיקני כולל פיזור ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	360

	104377
	אספקת חצץ ״שומשומית״ תיקני כולל פיזור ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	315

	104378
	דשא סינטטי מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	153

	102715
	פרוק קורות, משטחי בטון ואספלט, ופינויים לאתר פסולת מאושר - מחיר ליחידת טון
	131

	102716
	הפעלת טרקטור - מחפרון ־ מחיר ליום
	2,160

	104380
	הפעלת משאית מנוף ליום
	3,240

	114626
	הפעלת משאית משאבת בטון(מייקו) - מחיר ליום
	3,780

	119729
	הובלת מכולה עם פסולת כולל פינוי לאתר פסולת מאושר
	1,080

	102717
	הנחת אבן משתלבת כולל שכבת חול - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	180

	102718
	הנחת שכבת בטון/ אספלט בעובי 5 ס״מ כולל ריסוס ביטומן - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ר
	108

	102719
	חפירה לכל עומק כולל פינוי לאתר מאושר ע״י הרשות - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	126

	102720
	מצע מסוג א׳ בכל עובי, כולל הידוק מבוקר ־ מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	198

	119740
	מצע מסוג ב׳ בכל עובי, כולל הידוק מבוקר - מחיר ליחידת מידה של 1 מ״ק
	153

	106999
	תיחוח חול. מחיר ל־1 מ״ק
	41

	117183
	סינון חול לפי תקן. מחיר ל־1 מ״ק
	54

	119730
	הברשה לדשא סינטטי בשטח עד 200 מ״ר- מחיר ל־1 מ״ר
	36

	119731
	הברשה לדשא סינטטי בשטח מעל 200 מ״ר־ מחיר ל-1 מ״ר
	32

	119732
	אספקה ומילוי חול קוורץ לדשא סינטטי כולל הברשה בשטח עד 200 מ״ר
	63

	119733
	אספקה ומילוי חול קוורץ לדשא סינטטי כולל הברשה בשטח מעל 200 מ״ר
	59

	103395
	שעת עבודה לעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות
	405

	107909
	יועץ נגישות מוסמך- מחיר לאתר יחיד
	1,800

	113281
	יועץ בטיחות מוסמך- מחיר לאתר יחיד
	1,800

	114627
	אישור קונסטרוקטור מוסמך - המחיר למוצר יחיד
	1,350

	121842
	מדידת שטח ע״י מודד מוסמך - המחיר לאתר יחיד
	1,800

	107942
	היתר בנייה למתקן/מבנה - המחיר להוצאת היתר עבור מתקן יחיד
	9,000

	104017
	בדיקת מת״י לאתר
	810

	107010
	בדיקת הולם למשטחי בטיחות(גומי/דשא סינטטי/אחר)
	1,440

	 
	משקל תת פרק 2.13 בציון הבולל לפרק :0%
	 


נספח י'
הצעת המציע

	תאריך:______________



לכבוד
עיריית עפולה ("העירייה")

                                                              מכרז פומבי מס' 07/21
לביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ והתקנה של מתקני משחק בגנים ציבוריים וגני ילדים
מסמך זה יצורף במעטפה נפרדת סגורה, עליה מצוין באופן ברור "הצעת המציע", שם המכרז ושם המציע.
1. אני הח''מ________________, ת.ז________________ שהנני ממלא תפקיד של____________ אצל _______________________ (להלן - "המציע"), מצהיר בזה כי הנני מצהיר בשם המציע, כי הפרטים המפורטים לעיל ולהלן הינם אמת, הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ (שם המציע), את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:
2. הצעת המציע
	נושא
	כמות
	אומדן  לפני מע"מ
	אחוז הנחה

	אחזקת מתקני משחקים בשצ"פ
	58
	295 ₪
	


	נושא
	כמות
	אומדן לפני מע"מ
	אחוז הנחה

	אחזקת מתקני משחקים במוסדות חינוך
	105
	230 ₪
	


3. מובהר בזאת כי יש לנקוב באחוז הנחה לכל סעיף בנפרד .
4. מוסכם כי לכל המחירון הרצ"ב  נספח ט' יתקיים אחוז הנחה קבוע של 15 % הנחה 
5. מציע הצעת המחיר מטעם המציע המפורטת לעיל, הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, ובמידה ותתקבל המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע למציע, כי ההצעה המפורטת להלן, תהיה תקפה והמציע יהיה מחויב למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.
6. המחירים לעיל מהווים בסיס לתוספת והפחתה עבור ביצוע העבודות.
מילוי הצעת המחיר לעיל הינו חובה ואי מילויו יביא לפסילת ההצעה!
______________                      



              
__________________

                              תאריך





        חתימה וחותמת

מכרז פומבי 07/21 עיריית עפולה 

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור _______________

                                                                                                             חתימה +חותמת 
עורך המכרז: מ.אברהם-יועץ למכרזים

